Контракт API 17.09.2026 — изменения и план работ

О документе. Фиксация изменений обновлённого контракта испытуемого сервера
(docs/api_17_09_26.json) относительно спецификации, по которой построен пульт
(docs/SOM1.2026-08-31.json), и план доработки пульта под новый контракт. Документ —
основание и порядок работ.

Дата: 17.09.2026. Стенд: https://energomera.ai-center.online (сборка на момент
разбора — dev@58ac72f). Репозиторий: D:\VSC Python projects\TrainingServerAcceptance.

Статус. Контракт зафиксирован (шаг 0.1–0.2 и 0.4–0.7 выполнены в тот же день): актуальная
версия — docs/SOM1.json (sha 50f8ed29…, 34/40/49/10), архив — docs/SOM1.2026-08-31.json,
стоп-тест — tests/unit/test_contract_version.py, sync_docs не перезаписывает контракт без
--with-contract. Реестр консоли пересобран (40 операций, 10 модулей), клиент и чек-лист
приведены к контракту, документы обновлены, прогон — 483 passed / 3 skipped.
К2.1 (живой прогон контракта) выполнен 18.09.2026 — отчёт docs/10: стенд обновлён до
сборки dev@83319ae, 30 из 41 проверки (28 успех, 1 отказ TC-SYS-03, 1 блокировано API
TC-FILE-10), снимки стенда сняты, прежние P0 по Loads закрыты контрактом, по находкам
исправлены консоль (file_type) и пикер задач.
Порядок работ изменён: обязательные блоки T5–T10 идут первыми, а К1 (клиент и помощники
AutoML, группа TC-AUTO) и К2.2 (живой happy-path AutoML) отнесены к этапу T11 —
независимый блок в конце плана (§10.2): приёмка остальных модулей от него не зависит.
Правки docs/01 и docs/02 — локальные копии постановки: чтобы
python -m tools.sync_docs не вернул прежние формулировки, их нужно повторить в основном
репозитории (TrainingServerUI/context/01. Постановка/05. …).

0. Источники, метод, термины

0.1. Источники сравнения

| Роль | Файл | Размер | SHA-256 |
| --- | --- | --- | --- |
| Актуальный контракт (зафиксирован в пульте) | docs/SOM1.json (= полученный docs/api_17_09_26.json) | 107 765 Б | 50f8ed29f9fcf425ab0c0075751a64a474ffc5758f63d06a83f51f7a30fc6b11 |
| База сравнения (по ней построен пульт до 17.09.2026) | docs/SOM1.2026-08-31.json | 69 353 Б | 05dd6e2fcb5178b539bdecaef3c4a44d6d31089acc1a3672188f7e703fbdcd06 |

Связанные документы: 01. ТЗ на пульт испытаний (временный UI).md (§5 FR-T3/FR-T10, §9),
02. Чек-лист испытаний.md (программа TC-*, §12–§15), 04. Этап T2 — консоль и замечания.md
(генератор реестра), 05. Сложность формирования запросов в консоли.md (сводная таблица
операций), 08. Этап T3 — чек-лист и отчёт.md, SOM1. Комментарии.md (замечания к API),
README.md проекта (как запускать пульт).

0.2. Метод разбора. Сравнение выполнено по JSON-структуре контрактов: состав paths и
операций (метод + путь), состав components.schemas по именам; для операций и схем,
присутствующих в обоих контрактах, — глубокое сравнение всех полей (parameters,
requestBody, responses, summary, description, tags, свойства/required/enum схем).
Дополнительно проверены info, servers, security, securitySchemes и media-типы ответов.
Baseline реестра операций снят генератором пульта:

python -m tools.gen_endpoints --report --spec docs/api_17_09_26.json
python -m tools.gen_endpoints --check  --spec docs/api_17_09_26.json   # сейчас: 40 в спеке, 32 в реестре

0.3. Термины. Контракт — OpenAPI-спецификация испытуемого сервера. Операция — пара
(HTTP-метод, путь) из paths. Модуль — первый тег операции: именно он попадает в реестр
консоли (acceptance/endpoints.py), в выгрузки и в отчёт. Реестр — таблица операций консоли,
генерируемая из контракта (python -m tools.gen_endpoints).

1. Сводка изменений

| Параметр | SOM1.json (31.08.2026) | api_17_09_26.json | Δ |
| --- | --- | --- | --- |
| openapi / info | 3.1.0, Energomera 0.1.0 | то же | — |
| servers / security / securitySchemes | не заданы | не заданы | — |
| Путей (paths) | 27 | 34 | +7 |
| Операций (get/post/put/delete/patch) | 32 | 40 | +8 |
| Схем (components.schemas) | 34 | 49 | +15 |
| Тегов (модулей) | 6 | 10 | +4 |

Ключевое: ни одна операция и ни одна схема не удалены. Состав изменений:

- новые операции — 8 штук, тег ML models: AutoML (§2);

- новые схемы — 15 штук, всё тот же блок AutoML (§3);

- переименование тега ML models → 5 подтегов (11 операций, только тег) (§4);

- Loads — удалён query-параметр ph_n, из схем LoadDevice/UpdateLoadRequest
удалено поле phase_connection (§5);

- TaskType — добавлено значение find-params (§6).

Распределение 40 операций по модулям (по первому тегу — так их видит реестр консоли):

| Модуль (тег) | Операций | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Система | 2 | без изменений |
| File Import | 4 | без изменений |
| Datasets | 6 | без изменений |
| Loads | 3 | у GET /api/loads/list минус параметр ph_n |
| ML models: initialization | 7 | новый тег вместо ML models |
| ML models: training | 1 | новый тег вместо ML models |
| ML models: testing | 1 | новый тег вместо ML models |
| ML models: inference | 2 | новый тег вместо ML models |
| ML models: AutoML | 8 | новый функционал |
| Task service | 6 | без изменений (в TaskType новое значение) |
| Итого | 40 | было 32 |

2. Новые операции: AutoML (8)

Тег ML models: AutoML, пути /api/ml_models/**/find_params/**. Смысл блока: поиск
гиперпараметров и архитектуры (NAS) — из базовой модели генерируется «популяция» мутированных
конфигураций, затем итерациями отбора (selection) каждая конфигурация обучается и
ранжируется, после чего выгружается сетка «конфигурация × метрика».

| № | Метод и путь | Ответ | Назначение и важные детали |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | POST /api/ml_models/ models/{model_id}/ find_params/population | 201, FindParamsPopulationCreateResponse | Создать популяцию мутантов из существующей базовой модели. Базовая модель — только источник конфига: каждый мутант создаётся как новая модель со случайной инициализацией, веса не наследуются. Если хотя бы один мутант не материализовался — откат целиком (частичной популяции не остаётся). Тело: name, description?, population_config (обяз.). |
| 28 | POST /api/ml_models/ find_params/population/ {population_id}/selection | 202, FindParamsSelectionRunResponse (task_id, runtime_id, population_id, message) | Одна train-check итерация: создаётся задача find-params (Celery, асинхронно), обучаются все активные мутанты на train_dataset_id, тестируются на test_dataset_id (по умолчанию = train), сохраняется строка find_params_selection + check_results по каждому мутанту, проставляются метки отбора. Тело: train_dataset_id (обяз.), test_dataset_id?, train_config?, test_config?, selection_config?, name?. |
| 29 | DELETE /api/ml_models/ find_params/population/ {population_id} | 200, пустая схема | Каскадное удаление: model_metadata по всему lineage (исходные конфиги мутантов + каждая обученная версия каждой итерации), model_metadata_signals, file_metadata, S3-блобы .h5, ZIP-файлы. Необратимо. |
| 30 | GET /api/ml_models/ find_params/population/ {population_id} | 200, FindParamsPopulation | Одна популяция: base_config, base_model_id?, name, description?, created_at, updated_at. |
| 31 | GET /api/ml_models/ find_params/population | 200, [FindParamsPopulation] | Список популяций (сначала новые). Параметров пагинации нет. |
| 32 | GET /api/ml_models/ find_params/population/ {population_id}/mutated_models | 200, [FindParamsMutatedModel] | Мутанты с фильтром по метке и сортировкой по рангу. Query: is_show_best, is_show_normal, is_show_discarded, is_show_failed (boolean, default true), descending (default false). Ранг — из последней записи check_results; мутанты без ранга (до первого отбора) показываются отдельно. |
| 33 | GET /api/ml_models/ find_params/population/ {population_id}/selections | 200, [FindParamsSelection] | Все train-check итерации отбора (сначала старые). |
| 34 | GET /api/ml_models/ find_params/population/ {population_id}/grid.csv | 200, text/csv | Выгрузка сетки «длинным» (tidy) форматом: одна строка на мутанта, колонки осей — полные пути правил, далее mutant_id, model_id, updated_at, selections_count, label, rank, loss, accuracy. Query: selection_id? (по умолчанию — последняя запись check_results каждого мутанта). Базовая (немутированная) модель попадает в файл с пустыми ячейками осей; пустая ячейка метрики — «нет данных», не ноль. Файл генерируется на лету и не хранится. |

Предлагаемая классификация безопасности (для реестра консоли, NFR-T4/FR-T10; генератор
по умолчанию даст write, write, destructive — см. §8, шаг 0.3):

- №27 — heavy (создаёт десятки/сотни новых моделей на общем стенде; карточка запуска и
подтверждение расхода ресурсов; имя популяции — с префиксом __TEST__);

- №28 — heavy (запускает обучение всех мутантов, 202 + задача find-params);

- №29 — destructive (каскад, необратимо; полное подтверждение с вводом id, §9 ТЗ);

- №30–34 — read (чтение; grid.csv — файл, а не JSON, см. §7.2).

3. Новые схемы (15)

| Схема | Тип | Обязательные поля | Что описывает |
| --- | --- | --- | --- |
| PopulationConfig | object | rules | Конфиг сетки: include_base_in_population (добавлять ли базовую модель в популяцию), rng_seed? (детерминизм random_choice), rules[] — список правил. Размер популяции = произведение models_amount по всем правилам. |
| MutationRangeRule | object | path, mode, models_amount, range | Ось-диапазон: path — dot-путь с навигаторами [N]/[*] (несколько путей через ;, пробелы игнорируются; несуществующие сегменты молча пропускаются, новые ключи не создаются), mode (scale/set/add), models_amount ≥ 1, range [low, high], bounds? (clamp), uniform (default true; false в grid-режиме не поддерживается), round?, type = "range" (дискриминатор). |
| MutationValuesRule | object | path, mode, models_amount, values | Ось-перечисление: values[] (числа или строки — так перебираются категориальные параметры при mode='set', например activation), random_choice, остальное как у range; type = "values". bounds/round не применяются. |
| MutationMode | string enum | — | scale (new = old × value), set (new = value), add (new = old + value; значение может быть отрицательным). scale/add молча пропускают нечисловые совпадения. |
| RoundMode | string enum | — | int, nearest_pow2, none (default) — округление после clamp. |
| SelectionConfig | object | — | Шаг разметки: best_count (default 1), discarded_count (default 1), sort_keys[] — уровни ранжирования. |
| SortKey | object | metric, direction | Уровень ранжирования: metric (accuracy ¦ loss ¦ путь конфига), direction (asc/desc), tolerance? (значения в пределах допуска считаются равными — решает следующий уровень), aggregate (sum/mean/max/min, default sum) для метрик-путей. Уровни применяются лексикографически. |
| FindParamsPopulation CreateRequest | object | name, population_config | Тело №27: name (≤200), description?, population_config. |
| FindParamsPopulation CreateResponse | object | population_id, base_model_id, name, include_base_in_population, num_mutants, mutated_model_ids | Ответ №27: num_mutants — производная величина (произведение models_amount), mutated_model_ids[] — идентификаторы созданных записей мутантов. |
| FindParamsPopulation | object | id, name, base_config, created_at, updated_at | Чтение популяции: base_config — конфиг базовой модели, base_model_id?, description?. |
| FindParamsSelection | object | id, population_id, name, train_config, created_at, updated_at | Итерация отбора: dataset_id?, check_dataset_id?, train_config, test_config?. |
| FindParamsSelection RunRequest | object | train_dataset_id | Тело №28: test_dataset_id? (по умолчанию = train), train_config?, test_config?, selection_config?, name? (≤200). |
| FindParamsSelection RunResponse | object | task_id, runtime_id, population_id, message | Ответ №28: task_id — задача find-params для монитора задач пульта (GET /api/tasks/{task_id}). |
| FindParamsMutated Model | object | id, population_id, config_mutations, created_at, updated_at | Мутант: model_id?, config_mutations (свободный объект), check_results[] (свободные объекты, аккумулируются по итерациям), label?, label_description?. |
| FindParamsLabel | string enum | — | normal, best, discarded, failed — метка мутанта после последней итерации. |

Обратная сторона для пульта: base_config, config_mutations, check_results, train_config,
test_config — свободные object без свойств и примеров (§7.4), поэтому заготовку тела
итерации и разбор результатов нельзя построить «по схеме».

4. Переименование тегов ML models (11 операций, только тег)

| Прежний тег | Новый тег | Операций | Пути |
| --- | --- | --- | --- |
| ML models | ML models: initialization | 7 | POST/GET /api/ml_models/models, POST /api/ml_models/models/upload, GET /api/ml_models/architectures, DELETE /api/ml_models/models/{model_id}, GET /api/ml_models/models/{model_id}, GET /api/ml_models/models/{model_id}/download_onnx |
| ML models | ML models: training | 1 | POST /api/ml_models/models/{model_id}/train |
| ML models | ML models: testing | 1 | POST /api/ml_models/{model_id}/check |
| ML models | ML models: inference | 2 | POST /api/ml_models/models/{model_id}/inference, POST /api/ml_models/models/{model_id}/inference/single |

Параметры, тела, ответы, summary и description этих 11 операций не изменились —
изменение затрагивает только tags.

Следствия для пульта (реестр берёт модуль из первого тега):

- модулей в консоли станет 10, названия длинные (ML models: initialization) — проверить
селектор «Модуль API» (acceptance/ui/pages/console.py), подписи в выгрузках реестра
(md/csv/json) и ширину колонок;

- тест tests/unit/test_endpoints.py::test_modules_cover_specification_tags сверяет модули
реестра со множеством тегов спецификации и требует len(ep.MODULES) == 6 — станет 10;

- колонка «Модуль» сводной таблицы docs/05. Сложность формирования запросов в консоли.md
сверяется с spec.module посимвольно (tests/unit/test_request_complexity_doc.py) — в
строках этих 11 операций обязаны стоять новые имена тегов буквально;

- acceptance/notes.py::MODULES (справочник модулей для замечаний к API и фильтров экранов)
— добавить группу AutoML; для остальных подтегов решить, оставляем ли общий пункт
ML models (замечания оператора часто «модульные», а не «подтеговые»).

5. Loads: удалён ph_n, из схем убрано phase_connection — дефект P0 закрыт

| Изменение | Было | Стало |
| --- | --- | --- |
| GET /api/loads/list — query-параметры | category, ph_n, load_id, description_search, limit, offset | category, load_id, description_search, limit, offset (5; ph_n удалён) |
| LoadDevice (тело POST /api/loads) | свойства load_id, phase_connection, category, description; required: [load_id, phase_connection, category] | свойства load_id, category, description; required: [load_id, category] — phase_connection удалён целиком |
| UpdateLoadRequest (тело PUT /api/loads/{load_id}) | phase_connection \¦ null, category \¦ null, description \¦ null | category \¦ null, description \¦ null — phase_connection удалён |

Это закрывает замечание P0 пульта («phase_connection обязателен при создании/правке, но
отсутствует в ответе списка, а фильтр ph_n ничего не фильтрует») — но не добавлением поля
в ответ, а отказом от фазы в контракте: сервер больше не требует и не принимает
phase_connection, а ph_n из контракта убран. Живой прогон обязан подтвердить, что сборка на
стенде уже соответствует этой версии контракта (шаг 2.1 плана §8), — до этого момента считаем,
что история дефекта подтверждена на сборке dev@58ac72f, а не воспроизводится на новой.

Что это значит для пульта:

- client/schemas.py: убрать phase_connection из LoadDevice (сейчас поле обязательное:
иначе пульт отправит лишний ключ и рискует получить 422) и из UpdateLoadRequest;
client/loads.py::create_load теряет параметр phase_connection (в UI метод не вызывается —
это задел UC-07/UC-08, риск низкий);

- LoadItem и docstring client/loads.py — переписать замечания: ph_n из контракта убран,
phase_connection больше не требуется, схема ответа по-прежнему описана пустой (§7.3);

- проверка TC-LOAD-02 («в реестре нет phase_connection») переформулируется: сверка состава
полей элемента реестра с контрактом 17.09.2026, а не с требованием POST/PUT;

- проверка TC-LOAD-03 («фильтр ph_n не влияет») переформулируется в пробу «параметр ph_n
отсутствует в контракте»: живой прогон фиксирует поведение сервера (игнорирует или 422),
а не дефект P0; сценарий acceptance/checks/loads.py::_ph_n_filter и
_fields переписываются;

- acceptance/notes.py: связка DEFECT_BY_CHECK для TC-LOAD-02/TC-LOAD-03 и шаблон
замечания P0 снимаются либо переводятся в «исправлено контрактом 17.09.2026» (историю
дефекта сохраняем — она попала в отчёты этапов T1–T3);

- тесты: tests/unit/test_checks_loads.py (фейковый стенд FakeLoads с ignore_ph_n),
tests/unit/test_checks_catalog.py (blocked_by_api), tests/unit/test_notes.py,
tests/unit/test_report.py, tests/unit/test_session.py — тексты и ожидания обновляются;

- docs/02. Чек-лист испытаний.md (§5, §12 «ожидаемо блокированные», §13) — строки
TC-LOAD-02/03 переписываются, дефекты P0 из перечня ожидаемых блокировок уходят.

6. TaskType += find-params

Перечисление TaskType (типы задач Celery; фильтр GET /api/tasks/?task_type=…):

| Было | Стало |
| --- | --- |
| celery-test, training, dataset-fill, model-testing, inference | celery-test, training, dataset-fill, model-testing, find-params, inference |

Для пульта: client/schemas.py::TaskType.FIND_PARAMS = "find-params"; фильтр «Тип задачи» на
экране «Задачи» строится из этого перечисления (acceptance/ui/pages/tasks.py), поэтому без
правки новый тип в фильтре не появится; реестр консоли подтянет новое значение автоматически —
ParamSpec.enum для GET /api/tasks/ берётся из контракта. Карточка задачи find-params в
мониторе отображается существующими средствами (TaskWithRuntimes, история FSM-1).

7. Оставшиеся расхождения и находки (материал для SOM1. Комментарии.md)

7.1. Операция, упомянутая в описании, отсутствует в контракте. В description операции
№27 есть ссылка «Вариант в один вызов, который также создаёт базовую модель, — см.
POST /find_params/population», но пути POST /api/ml_models/find_params/population в paths
нет (существует только GET того же пути, №31). Либо ссылка устарела, либо операция не
описана. Приоритет P1: вводит в заблуждение при планировании, но обходится — популяция
создаётся от существующей модели (№27). Предложение: либо добавить операцию в контракт, либо
исправить описание.

7.2. text/csv не поддержан пультом. Ответ №34 (grid.csv) описан как text/csv, а
генератор реестра (tools/gen_endpoints.py::_response_kind) различает только
application/json (→ json), application/octet-stream (→ binary) и пустой контент
(→ empty). Проверено: сейчас реестр покажет для grid.csv вид ответа json — это вводит в
заблуждение и в консоли, и в отчёте. Нужен новый вид ответа (csv) либо запись в
RESPONSE_OVERRIDES. Отдельно фиксируется как единственный не-JSON media-тип в новом
контракте (в старом таких не было вовсе).

7.3. Схема ответа списка нагрузок по-прежнему пуста. GET /api/loads/list описывает ответ
как application/json со схемой {}, фактически приходит {loads, result_size, limit, offset}.
Приоритет P1, без изменений: в новой версии убрали ph_n, но ответ так и не описали.

7.4. Свободные object в AutoML. base_config, config_mutations, check_results,
train_config, test_config не имеют ни свойств, ни примеров: тело итерации отбора и разбор
результатов придётся собирать и читать эвристически (как с config модели — существующее
замечание P2). Для приёмочных проверок это означает: валидацию «по схеме» для этих полей
провести нельзя, проверяем факт и структуру ответа.

7.5. servers/security не описаны (как и раньше): базовый URL и авторизация держатся вне
контракта (переменная TRAINING_SERVER_BASE_URL), securitySchemes пусты. Приоритет P2.

7.6. Каскадное удаление без предпросмотра. №29 удаляет lineage целиком (модели, сигналы,
файлы, S3-блобы, ZIP-ы) без «сухого прогона» и без счётчиков «что будет удалено». На общем
стенде это требует максимально строгого подтверждения в пульте (полный id, только
__TEST__-популяции, созданные пультом). Приоритет P2 (эксплуатационное требование).

7.7. Что осталось без изменений в лучшую сторону. Теги Система, File Import,
Datasets, Loads, Task service — состав операций тот же; описания summary/description
существующих операций не переписывались (кроме новых), поэтому замечания к API из
SOM1. Комментарии.md по файлам, датасетам, задачам и моделям остаются в силе.

8. План работ, очередность и критерии готовности

Правило порядка. Сначала фиксируется текущий незавершённый этап T3 (в рабочем дереве:
новые acceptance/report.py, acceptance/checks/{runner,loads,files,records,system}.py,
docs/08. Этап T3 …, обновлённые экраны и тесты), затем идут отдельные шаги
К0 → К1 → К2 отдельными коммитами. До шага 0.1 python -m tools.gen_endpoints --check зелёный
на старой спецификации — это ожидаемо и не является признаком расхождения.

Статус К0 (17.09.2026): выполнен — шаги 0.1–0.7 закрыты, pytest -q → 483 passed / 3 skipped,
python -m tools.gen_endpoints --check → «реестр актуален: 40 операций».

Статус К2.1 (18.09.2026): выполнен — живой прогон на сборке dev@83319ae, отчёт docs/10
(30 из 41 проверки: 28 успех, 1 отказ TC-SYS-03, 1 блокировано API TC-FILE-10; снимки
стенда сняты; read-only интеграционный прогон — 8 passed; по находкам исправлены консоль и
пикер задач). Открыт остаток из 11 проверок, требующих боевых операций и ручных отметок
(перечень и инструкции — §7 docs/10).

Очередность работ изменена по решению заказчика. Сначала выполняются обязательные блоки
T5 → T6 → T7 → T8 → T9 → T10 («датасеты», «модели», «обучение», «инференс», «уборка и
финализация», «передача комплекта»), и только затем — T11 = К1 + К2.2: клиент find_params,
помощники консоли, группа TC-AUTO (8 проверок) и живой happy-path AutoML. AutoML —
опциональный независимый блок: он не блокирует приёмку остальных модулей, восемь его операций
уже доступны из консоли после К0, а требования независимости описаны в §10.2.

К0 — соответствие контракту 17.09.2026 (обязательный минимум)

| # | Работа | Файлы | Готово, когда |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Зафиксировать новый контракт как docs/SOM1.json; предыдущую версию — историчной копией | docs/SOM1.json, docs/SOM1.2026-08-31.json, docs/README.md | sha256(docs/SOM1.json) = 50f8ed29…c6b11; состав 34/40/49/10 в перечне документов |
| 0.2 | Научить синхронизацию документов актуальному имени контракта в постановке (api_*.json → SOM1.json) вместо жёсткого перечня | tools/sync_docs.py | python -m tools.sync_docs не откатывает контракт на старую версию |
| 0.3 | Генератор: вид ответа для text/csv; HEAVY_PATHS += №27, №28; ENDPOINT_NOTES для 8 новых операций; шапки блока и модуля | tools/gen_endpoints.py, acceptance/endpoints.py | python -m tools.gen_endpoints → 40 операций / 10 модулей; --check зелёный; у grid.csv вид ответа — файл/CSV |
| 0.4 | Клиент: LoadDevice/UpdateLoadRequest без phase_connection; TaskType.FIND_PARAMS; переписать замечания в докстрингах Loads и LoadItem | client/schemas.py, client/loads.py, BACKPORT.md | POST /api/loads не отправляет phase_connection; тип find-params доступен фильтру |
| 0.5 | Чек-лист: переформулировать TC-LOAD-02/TC-LOAD-03, переписать сценарии loads.fields/loads.ph_n_filter, снять связки дефекта P0; правки строк чек-листа | acceptance/checks/catalog.py, acceptance/checks/loads.py, acceptance/notes.py, docs/02. Чек-лист испытаний.md (§5, §12, §13) | в TC-LOAD нет blocked_by_api; живая проба ph_n фиксирует факт ответа сервера |
| 0.6 | Документы: 40 операций и шкала S1–S4, +8 строк сводной таблицы, разбор AutoML-тел, числа 32/6 → 40/10 | docs/05. …, docs/01. … (стр. 29, 448, 500), README.md (стр. 21, 163, 179), docs/SOM1. Комментарии.md | таблица §4 док. 05 совпадает с реестром посимвольно; документ зарегистрирован в docs/README.md |
| 0.7 | Тесты-сторожа: счётчики, наборы классов, тексты замечаний (инвентарь — §10.3) | tests/unit/test_endpoints.py, test_request_complexity_doc.py, test_api_notes.py, test_checks_catalog.py, test_checks_loads.py, test_notes.py, test_report.py, test_session.py | python -m pytest tests -q — 0 отказов; базис до правок: 477 passed, 3 skipped |

Результат К0: пульт полностью соответствует контракту 17.09.2026 на всём существующем
функционале; 8 операций AutoML доступны из консоли с корректными классами безопасности
(полный «ручной» путь через консоль), но без помощников, клиентских методов и проверок.

К1 — AutoML как независимый блок (делается полностью)

| # | Работа | Файлы | Готово, когда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Pydantic-модели 15 новых схем: StrEnum для MutationMode/RoundMode/FindParamsLabel, дискриминированный union правил по полю type | client/schemas.py | модели валидируются на примерах из контракта (в т.ч. MutationRangeRule/MutationValuesRule) |
| 1.2 | Клиент AutoML: список/создание/чтение/удаление популяций, мутанты, итерации, запуск итерации, выгрузка grid.csv | client/find_params.py (новый), acceptance/api.py | юнит-тесты на httpx.MockTransport (по образцу test_datasets_api.py) |
| 1.3 | Помощники консоли: подстановка model_id/population_id/dataset_id из живых реестров, заготовка PopulationConfig, просмотр мутантов и итераций, сохранение grid.csv артефактом | acceptance/ui/pages/console.py, acceptance/ui/common/* | ручной сценарий из консоли на __TEST__-популяции |
| 1.4 | Группа TC-AUTO (8 проверок) отдельным модулем и отдельным GroupPlan; требования независимости — §10.2 | acceptance/checks/automl.py (новый), acceptance/checks/catalog.py, docs/02 (§14, §15) | группа не влияет на агрегаты, tech-прогон и отчёт остальных групп |
| 1.5 | Тесты группы — отдельным файлом; фейковый стенд без AutoML-маршрутов не ломает другие домены | tests/unit/test_checks_automl.py (новый) | pytest -q зелёный; счётчики каталога обновлены |

К2 — живой прогон и отчёт

| # | Работа | Готово, когда |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Базовые пробы нового контракта на стенде: GET /version (изменилась ли сборка), ответ GET /api/loads/list (состав полей, 5 фильтров), ?ph_n=Ph_A (игнор или 422), POST /api/loads без phase_connection и с лишним полем, GET /api/tasks/?task_type=find-params | факты зафиксированы в журнале сессии и в реестре замечаний; расхождения с контрактом отмечены приоритетами |
| 2.2 | AutoML happy-path только на __TEST__-имени: создание популяции (1 правило, models_amount=2, rng_seed) → мутанты → итерация отбора (нужен заполненный датасет) → selections → grid.csv → каскадный DELETE | замерены длительность и нагрузка; снимки стенда «до/после» сходятся; за пультом не осталось сущностей |
| 2.3 | Отчёт этапа и его регистрация в перечне документов | docs/10. … + строка в docs/README.md; отчёт опирается на журналы сессий, а не на пересказ |

9. Открытые вопросы (решения нужны до старта К0)

- Имя контракта в репозитории. Предложение: актуальный контракт — docs/SOM1.json (единый
источник для генератора реестра и тестов), историчная копия — docs/SOM1.2026-08-31.json,
исходная поставка docs/api_17_09_26.json остаётся в docs/ как полученный файл. Тогда в
docs/README.md появляется таблица версий контракта (дата, состав, SHA-256).

- Обратная синхронизация постановки. В основном репозитории
(TrainingServerUI/context/01. Постановка/SOM1.json) пока версия 31.08.2026 (69 353 Б):
передаём ли туда новый контракт сами или постановка обновляется командой сервера.

- Этап для AutoML. Предложение: отдельный этап (по нумерации — после T10, например T11)
с группой TC-AUTO (8 проверок), чтобы не смешивать с этапами T5–T8 («датасеты», «модели»,
«обучение», «инференс»), которые уже расписаны в docs/01/docs/02.

- Судьба закрытого дефекта P0. Оставляем замечание «phase_connection/ph_n» в реестре
замечаний со статусом «исправлено контрактом 17.09.2026» или переносим в отдельный раздел
отчёта «закрыто в новых сборках» (историю дефекта сохраняем — она вошла в отчёты T1–T3).

- Вендорная копия client/. Правки схем Loads/TaskType и новый client/find_params.py
должны быть отражены в BACKPORT.md (обратный порт наработок в основной UI).

10. Приложение

10.1. Полный список 40 операций контракта 17.09.2026

Baseline снят генератором (--report --spec docs/api_17_09_26.json). Колонка «Класс» —
классификация реестра: до шага 0.3 — то, что даёт генератор по общим правилам
(метод → класс); звёздочкой (*) отмечены операции, для которых предлагается уточнение класса
в шаге 0.3 (§2). «Тело» — вид requestBody, «Ответ» — вид ответа, «Параметры» — имена
path/query-параметров.

| № | Модуль | Метод и путь | Класс | Тело | Ответ | Параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система | GET /health | read | — | json | — |
| 2 | Система | GET /version | read | — | json | — |
| 3 | File Import | POST /api/data/file | write | multipart | json | — |
| 4 | File Import | GET /api/data/files | read | — | json | id, file_name, import_date, file_type |
| 5 | File Import | DELETE /api/{file_id} | destructive | — | json | file_id |
| 6 | File Import | GET /api/data/file/{file_id}/download | read | — | binary | file_id |
| 7 | Datasets | POST /api/datasets/ | write | json | json | — |
| 8 | Datasets | GET /api/datasets/ | read | — | json | name, creation_date, description, type |
| 9 | Datasets | GET /api/datasets/{dataset_id} | read | — | json | dataset_id |
| 10 | Datasets | PUT /api/datasets/{dataset_id} | write | json | json | dataset_id |
| 11 | Datasets | DELETE /api/datasets/{dataset_id} | destructive | — | empty | dataset_id |
| 12 | Datasets | POST /api/datasets/fill/{dataset_id} | heavy | json | json | dataset_id |
| 13 | Loads | GET /api/loads/list | read | — | json | category, load_id, description_search, limit, offset |
| 14 | Loads | POST /api/loads | write | json | json | — |
| 15 | Loads | PUT /api/loads/{load_id} | write | json | json | load_id |
| 16 | ML models: initialization | POST /api/ml_models/models | write | json | json | — |
| 17 | ML models: initialization | GET /api/ml_models/models | read | — | json | model_id, architecture, version, name, phase_type, output_size, device_id |
| 18 | ML models: initialization | POST /api/ml_models/models/upload | write | multipart | json | — |
| 19 | ML models: initialization | GET /api/ml_models/architectures | read | — | json | architecture |
| 20 | ML models: initialization | DELETE /api/ml_models/models/{model_id} | destructive | — | empty | model_id |
| 21 | ML models: initialization | GET /api/ml_models/models/{model_id} | read | — | json | model_id |
| 22 | ML models: initialization | GET /api/ml_models/models/{model_id}/download_onnx | read | — | binary | model_id |
| 23 | ML models: training | POST /api/ml_models/models/{model_id}/train | heavy | json | json | model_id |
| 24 | ML models: testing | POST /api/ml_models/{model_id}/check | heavy | json | json | model_id |
| 25 | ML models: inference | POST /api/ml_models/models/{model_id}/inference | heavy | json | json | model_id |
| 26 | ML models: inference | POST /api/ml_models/models/{model_id}/inference/single | read | json | json | model_id |
| 27 | ML models: AutoML | POST /api/ml_models/models/{model_id}/find_params/population | write → heavy * | json | json | model_id |
| 28 | ML models: AutoML | POST /api/ml_models/find_params/population/{population_id}/selection | write → heavy * | json | json | population_id |
| 29 | ML models: AutoML | DELETE /api/ml_models/find_params/population/{population_id} | destructive | — | json (пустая схема) | population_id |
| 30 | ML models: AutoML | GET /api/ml_models/find_params/population/{population_id} | read | — | json | population_id |
| 31 | ML models: AutoML | GET /api/ml_models/find_params/population | read | — | json | — |
| 32 | ML models: AutoML | GET /api/ml_models/find_params/population/{population_id}/mutated_models | read | — | json | population_id, is_show_best, is_show_normal, is_show_discarded, is_show_failed, descending |
| 33 | ML models: AutoML | GET /api/ml_models/find_params/population/{population_id}/selections | read | — | json | population_id |
| 34 | ML models: AutoML | GET /api/ml_models/find_params/population/{population_id}/grid.csv | read | — | json → CSV * | population_id, selection_id |
| 35 | Task service | POST /api/tasks/test | write | — | json | duration |
| 36 | Task service | POST /api/tasks/{task_id}/pause | write | — | json | task_id |
| 37 | Task service | POST /api/tasks/{task_id}/interrupt | write | — | json | task_id |
| 38 | Task service | POST /api/tasks/{task_id}/resume | write | — | json | task_id |
| 39 | Task service | GET /api/tasks/ | read | — | json | task_type, status, start_date, end_date, limit, offset |
| 40 | Task service | GET /api/tasks/{task_id} | read | — | json | task_id |

* — предлагаемое уточнение реестра на шаге 0.3: №27 и №28 → heavy (карточка запуска,
FR-T10); №34 → вид ответа «файл/CSV» вместо json.

10.2. Требования к независимости AutoML (обязательные)

AutoML — отдельный функционал: его недоступность, ошибки или невыполненные проверки не
должны влиять на приёмку остальных модулей. Обязательные требования:

- Отдельный модуль и группа. Сценарии — в acceptance/checks/automl.py, группа —
отдельный GroupPlan (TC-AUTO, 8 проверок) в acceptance/checks/catalog.py; идентификаторы
TC-AUTO-01…08 заводятся в docs/02. Чек-лист испытаний.md (§14, §15) при наполнении группы.

- Отказ ≠ недоступность. Если операций AutoML нет в сборке сервера (404/405 или отсутствие
маршрута вообще), группа получает статус «пропущена / недоступна в сборке» с отдельным
замечанием-подсказкой; это не FAILED и не влияет на статусы чужих групп.

- Не входит в групповой прогон. AutoML-проверки не попадают в run_checks(..., only_tech=True)
остальных групп и не выполняются «по умолчанию» вместе с безопасным набором: запуск — только
явным выбором группы (по той же логике, что классы live/heavy).

- Независимость по данным. Для проверок нужны model_id (существующая модель) и
заполненный датасет; если их нет — PreconditionError → «пропущена (нет данных)», остальные
группы, снимок стенда и отчёт не затрагиваются.

- Независимость в отчёте. Раздел AutoML включается только если его проверки выполнялись;
агрегаты и проценты по остальным группам считаются без него (его наличие/отсутствие не
меняет итоговые показатели приёмки по T1–T9).

- Независимость регрессии. Тесты группы — отдельный файл tests/unit/test_checks_automl.py;
фейковый стенд без AutoML-маршрутов не ломает test_checks_loads/files/records/system/tasks;
python -m pytest tests -q остаётся зелёным при любом состоянии блока AutoML.

- Реестр консоли — исключение. 8 операций AutoML присутствуют в реестре всегда (реестр
выводится из контракта, а не из сборки сервера), поэтому они видны в консоли и в выгрузках
реестра даже если сервер их не поддерживает — с классами безопасности и подтверждениями.

10.3. Инвентарь тестов-сторожей, завязанных на старую спецификацию

Упадут при замене контракта без правки (проверено по коду и текущему прогону):

| Файл теста | Что утверждает | Что станет |
| --- | --- | --- |
| tests/unit/test_endpoints.py | len(ep.ENDPOINTS) == 32; len(ep.MODULES) == 6; наборы heavy/destructive; note у GET /api/loads/list содержит phase_connection | 40 операций; 10 модулей; heavy += №27/№28; destructive += №29; заметка Loads переписывается |
| tests/unit/test_request_complexity_doc.py | OPERATIONS_IN_TABLE = 32; LEVELS_EXPECTED = {S1: 14, S2: 11, S3: 4, S4: 3}; наборы S3/S4; таблица §4 док. 05 против реестра | 40 операций; пересчитанная шкала; +8 строк таблицы с новыми модулями буквально |
| tests/unit/test_api_notes.py | len(templates) == 14; набор модулей шаблонов | число шаблонов и состав модулей (закрытый P0 Loads, новые замечания AutoML) |
| tests/unit/test_checks_catalog.py | список blocked_by_api == [TC-FILE-10, TC-REC-05, TC-LOAD-02, TC-LOAD-03]; len(names) == 39 | без TC-LOAD-02/03; число сценариев и групп обновляется (К0/К1) |
| tests/unit/test_checks_loads.py | FakeLoads(ignore_ph_n=…); fields blocked без phase_connection; query == "ph_n=Ph_A" | сценарии loads.fields/loads.ph_n_filter переписаны под контракт 17.09.2026 |
| tests/unit/test_notes.py, test_report.py, test_session.py | тексты с phase_connection (приоритет P0, вердикты, разделы отчёта) | формулировки «исправлено контрактом 17.09.2026» |
| tests/unit/test_datasets_api.py, test_tasks_api.py, test_tasks_monitor.py | клиентские модели Tasks/Datasets (не затронуты контрактом) | остаются без изменений (регрессия) |

Текущий базис прогона до правок: 477 passed, 3 skipped (python -m pytest tests -q);
python -m tools.gen_endpoints --check — зелёный на docs/SOM1.json и красный на новом
контракте (ожидаемо, до шага 0.3).