Оценка сложности формирования запросов (все 32 операции API)

Назначение. Оценка трудоёмкости ручного формирования запросов в «Консоли запросов»
пульта для каждой операции испытуемого API: что именно нужно подготовить (идентификаторы
из живых реестров, пары RAW+markup, base64-сигналы, файлы на диске), какие операции
вручную практически невоспроизводимы и какие помощники нужны, чтобы проверки этапов
T3–T8 не зависели от аккуратности копирования идентификаторов оператором.

Дата: 16.09.2026. Стенд: https://energomera.ai-center.online, сборка dev@58ac72f.
Репозиторий: D:\VSC Python projects\TrainingServerAcceptance.
Связанные документы: 01. ТЗ на пульт испытаний (временный UI).md (§5 FR-T3/FR-T10, §9),
02. Чек-лист испытаний.md (метки TC-…), 03. Этап T1 — записи.md (живые объёмы реестра),
04. Этап T2 — консоль и замечания.md (возможности консоли), SOM1. Комментарии.md
(замечания к API), docs/SOM1.json (источник реестра операций acceptance/endpoints.py).

1. Что оценивается и как этим пользоваться

Оценка отвечает на один вопрос: сколько данных нужно собрать до нажатия кнопки «Выполнить»
и где эти данные взять. Метод запроса (GET/POST) сам по себе ничего не говорит: GET с одним
id из реестра сложнее, чем POST с двумя литеральными полями.

Документ используется при:

- планировании этапов T3–T8 — какие помощники консоли нужны раньше, а какие могут подождать;

- подготовке сессии испытаний — заранее видно, какие данные надо выгрузить (реестр файлов,
список задач, сэмпл RAW-строки), чтобы не собирать запрос в спешке;

- разборе инцидентов — если проверка «не сошлась», по уровню сложности видно, запрос собран
неверно или сервер ответил иначе.

Вне области оценки: время выполнения сервером, расход ресурсов стенда, стоимость самих
проверок (классы tech/live/heavy/manual описаны в 02. Чек-лист испытаний.md).

2. Из чего складывается сложность

| Фактор | Что именно влияет |
| --- | --- |
| Источник значений | литерал в поле / ответ предыдущей операции / живой реестр (файлы, датасеты, модели, задачи) / файл на диске / значение взять негде (справочник не документирован) |
| Длина тела | одиночные id против массивов идентификаторов (десятки–сотни элементов в одном теле) |
| Структура тела | плоское тело против вложенных объектов, свободных схем (config), base64-полезной нагрузки |
| Ограничения инструментов | что консоль физически не умеет отправить, а API — не отдаёт (например, состав датасета) |

3. Шкала сложности

| Уровень | Оценка | Критерии | Операций |
| --- | --- | --- | --- |
| 🟢 S1 | тривиально, до минуты | тела нет или все поля — литералы и константы; только query-параметры | 10 |
| 🟡 S2 | нужны подготовленные данные | есть один id/task_id из живого реестра, имя с префиксом __TEST__, файл на диске или порог threshold; подтверждение оператора | 15 |
| 🟠 S3 | много полей, вложенность, справочников нет в API | 4+ полей, диапазоны, вложенные объекты, значения берутся угадыванием (перечни не описаны), нужны идентификаторы из двух и более предыдущих операций | 4 |
| 🔴 S4 | вручную невоспроизводимо | длинные массивы идентификаторов, base64-полезная нагрузка, поле, которое консоль не умеет отправлять | 3 |

Всего в шкале 32 операции: 10 тривиальных, 15 с подготовкой данных, 4 многосоставных и 3 невыполнимых вручную.

Как читать главную таблицу (§4). Колонка «Класс» — класс безопасности из реестра
(read/write/destructive/heavy), он определяет требования перед запуском (NFR-T4):
изменяющие операции — подтверждение и префикс __TEST__, удаляющие — двойное подтверждение
и повторный ввод id, ресурсоёмкие — карточка запуска (FR-T10). Колонка «Тело» — что нужно
заполнить: json, multipart или — (тела нет). Колонка «Сложность» — уровень из шкалы выше.
«Что нужно подготовить и откуда» — практический чек-лист оператора, «Обоснование» — почему
уровень именно такой.

4. Сводная таблица: все 32 операции

| № | Модуль | Метод и путь | Класс | Тело | Сложность | Что нужно подготовить и откуда | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система | GET /health | 🟢 только чтение | — | 🟢 S1 | ничего — параметров и тела нет | операция доступности: единственный запрос пульта без входных данных |
| 2 | Система | GET /version | 🟢 только чтение | — | 🟢 S1 | ничего — параметров и тела нет | сборка сервера только читается; значения сравниваются между сессиями (BR-R8) |
| 3 | File Import | POST /api/data/file | 🟠 изменяет данные стенда | multipart | 🟡 S2 | CSV-файл на диске пульта; значение file_type (RAW/LOADS/ONNX); имя файла с префиксом __TEST__ | multipart: файл плюс два поля формы; сервер проверяет MIME части (application/octet-stream для CSV даёт 400), а перечня file_type в спецификации нет (схемы FileType не существует, H5/REPORT_ZIP живут вне него) |
| 4 | File Import | GET /api/data/files | 🟢 только чтение | — | 🟢 S1 | ничего — все четыре фильтра необязательны | чтение реестра; limit/offset в спецификации отсутствуют, их можно передать только «свободной» строкой query, а сервер их игнорирует (P2) — пагинация клиентская |
| 5 | File Import | DELETE /api/{file_id} | 🔴 удаление данных | — | 🟡 S2 | file_id из GET /api/data/files (при срезе 15.09.2026 — 265 файлов) | идентификатор берётся глазами из ответа реестра; маршрут удаления лежит в корне /api/; требуется двойное подтверждение с повторным вводом полного id; batch-удаления нет, поэтому уборка пары RAW+markup — два отдельных запроса |
| 6 | File Import | GET /api/data/file/ {file_id}/download | 🟢 только чтение | — | 🟡 S2 | file_id из реестра; решение оператора по крупному файлу (RAW до 2,1 ГБ) | идентификатор из реестра; ответ бинарный, имя файла только в Content-Disposition; 108 из 129 записей недоступны из-за не-ASCII имён (404, дефект latin-1, P0); крупное скачивание требует отдельного подтверждения |
| 7 | Datasets | POST /api/datasets/ | 🟠 изменяет данные стенда | json | 🟢 S1 | имя с префиксом __TEST__; type — единственное допустимое значение direct_fill; описание | три поля, одно из которых константа; ответ возвращает id, который нужен всем остальным операциям датасета |
| 8 | Datasets | GET /api/datasets/ | 🟢 только чтение | — | 🟢 S1 | ничего — четыре фильтра необязательны | чтение реестра датасетов; используется как источник dataset_id при поиске тестового датасета |
| 9 | Datasets | GET /api/datasets/ {dataset_id} | 🟢 только чтение | — | 🟡 S2 | dataset_id из ответа создания или из GET /api/datasets/ (при срезе 15.09.2026 — 6 датасетов) | идентификатор нужен из предыдущего шага; состав датасета и агрегаты API не отдаёт (P1), поэтому подтвердить наполнение по карточке нельзя |
| 10 | Datasets | PUT /api/datasets/ {dataset_id} | 🟠 изменяет данные стенда | json | 🟡 S2 | dataset_id; новые name и description с префиксом __TEST__ | два поля плюс идентификатор из предыдущего шага; updated_at в ответе не появится, поэтому правку приходится подтверждать повторным GET |
| 11 | Datasets | DELETE /api/datasets/ {dataset_id} | 🔴 удаление данных | — | 🟡 S2 | dataset_id; двойное подтверждение (чекбокс, слово DELETE, полный id) | удаление в один запрос, но требует идентификатора из живой сессии и полного подтверждения; ответ без тела, поэтому факт удаления проверяется повторным GET |
| 12 | Datasets | POST /api/datasets/ fill/{dataset_id} | 🟣 ресурсоёмкая операция | json | 🔴 S4 | dataset_id заполняемого датасета; массивы raw_file_ids и markup_file_ids, собранные из GET /api/data/files по правилу объединения в записи (имя плюс время импорта) | массивы идентификаторов: при срезе 15.09.2026 полное наполнение — 129+129 UUID в одном теле (около 11 КБ в форматированном JSON), фактический прогон сервера — 52+52 (около 4,5 КБ); пары RAW+markup собирает оператор, выбирая актуальную версию из 128 дублей; ошибка в паре сервером не диагностируется, а сам запрос не воспроизводим «на глаз» |
| 13 | Loads | GET /api/loads/list | 🟢 только чтение | — | 🟢 S1 | ничего — шесть фильтров необязательны | чтение реестра нагрузок; фильтр ph_n не влияет на выдачу (P0), phase_connection в ответе отсутствует — состав полей приходится выяснять фактически |
| 14 | Loads | POST /api/loads | 🟠 изменяет данные стенда | json | 🟠 S3 | load_id — бизнес-ключ-строка; phase_connection и category из справочников, которых в API нет | обязательны три поля, но два из них нельзя получить из API: перечень фаз (Ph_A…Ph_С, включая кириллическую «С») и категорий не документирован, в реестре есть регистровые дубли и служебная категория __OTHER__; ошибка выбора видна только как 422 |
| 15 | Loads | PUT /api/loads/ {load_id} | 🟠 изменяет данные стенда | json | 🟠 S3 | точный load_id (регистрозависимая строка, в живых данных со пробелом: Antminer S19); новое значение phase_connection | тело из трёх полей на вид простое, но текущее phase_connection узнать негде — список его не отдаёт (P0), поэтому правка выполняется «вслепую», а результат проверяется только косвенно |
| 16 | ML models | POST /api/ml_models/ models | 🟠 изменяет данные стенда | json | 🟠 S3 | architecture из GET /api/ml_models/architectures; имя с префиксом __TEST__; output_size; phase_type (single/three — перечисление в спецификации не описано); при необходимости signals, signal_aliases, config, pruning_mask | обязательных полей три, но четыре необязательных — вложенные структуры: signals (номер сигнала в список device_id), signal_aliases (номер в человекочитаемое имя), свободный объект config и base64-строка pruning_mask; живые значения signals пусты (P2), поэтому образец для подстановки взять негде — значения приходится придумывать |
| 17 | ML models | GET /api/ml_models/ models | 🟢 только чтение | — | 🟢 S1 | ничего — семь фильтров необязательны | чтение каталога моделей (при срезе 15.09.2026 — 5 моделей); используется как источник model_id; поле signals в ответе пустое (P2) |
| 18 | ML models | POST /api/ml_models/ models/upload | 🟠 изменяет данные стенда | multipart | 🔴 S4 | файл модели .h5 на диске; имя с префиксом __TEST__; поле metadata — JSON-строка (ModelFileUploadRequest) | в multipart обязательны оба поля, но консоль умеет отправлять только file, file_type и description (MultipartPayload) — сегодня запрос из консоли не формируется вообще; схема ModelFileUploadRequest в спецификации отсутствует (упомянута лишь в описании поля), а тип H5 не входит в перечень file_type |
| 19 | ML models | GET /api/ml_models/ architectures | 🟢 только чтение | — | 🟢 S1 | ничего — фильтр architecture необязателен | чтение каталога архитектур с default_config и suitable_for_phases — единственный источник допустимого значения architecture |
| 20 | ML models | DELETE /api/ml_models/ models/{model_id} | 🔴 удаление данных | — | 🟡 S2 | model_id из ответа создания или из списка моделей; двойное подтверждение | идентификатор из живой сессии плюс полное подтверждение; судьба связанного файла .h5 (каскад или отдельное удаление) в API не описана, поэтому результат фиксируется по факту (TC-MOD-07) |
| 21 | ML models | GET /api/ml_models/ models/{model_id} | 🟢 только чтение | — | 🟡 S2 | model_id из списка моделей или из ответа создания | идентификатор из предыдущего шага; нужен для контроля metrics, version, updated_at после обучения |
| 22 | ML models | POST /api/ml_models/ models/{model_id}/ train | 🟣 ресурсоёмкая операция | json | 🟠 S3 | model_id; dataset_id заполненного датасета; параметры batch_size (1–256), epochs (1–1000), learning_rate (от 0 до 1), имя новой модели trained_model_name, аугментация (0,001–0,05 и 1–10), preprocessing_converter, вложенный quantization (enabled, num_bits — 4 или 8, symmetric); заполненная карточка запуска | девять полей с диапазонами и additionalProperties: false (лишнее поле даёт 422), вложенный объект квантования из трёх полей, два идентификатора из предыдущих операций и обязательная карточка запуска с целью, данными и подтверждением расхода ресурсов (FR-T10) |
| 23 | ML models | POST /api/ml_models/ {model_id}/check | 🟣 ресурсоёмкая операция | json | 🟡 S2 | model_id; dataset_id; threshold (0…1, по умолчанию 0,5) | два поля и два идентификатора из предыдущих операций; неверный dataset_id выявляется только ответом 422, поэтому контракт проверяется отдельной дешёвой проверкой (TC-TR-01) |
| 24 | ML models | POST /api/ml_models/ models/{model_id}/ inference | 🟣 ресурсоёмкая операция | json | 🟡 S2 | model_id; dataset_id; threshold; карточка запуска | тело такое же, как у check, но операция асинхронная: без task_id от ответа её нельзя отследить, а task_id берётся из ответа и переносится в монитор задач вручную |
| 25 | ML models | POST /api/ml_models/ models/{model_id}/ inference/single | 🟢 только чтение | json | 🔴 S4 | model_id; шесть base64-строк сигналов (U_A_signal…I_C_signal) и ADC-метаданные (U_mult 721, U_dev 1, I_mult 25000, I_dev 66, byte_order Little, signal_bytes 3, threshold 0,5) | сигналы — это base64-кодирование фрагментов строки raw_data CSV с заданной разрядностью и порядком байт; в браузере такое не собирается: нужен помощник, который возьмёт строку из скачанного RAW-файла и закодирует её (задел T8); консоль подготовку сэмпла не выполняет и подсказать её нечем |
| 26 | ML models | GET /api/ml_models/ models/{model_id}/ download_onnx | 🟢 только чтение | — | 🟡 S2 | model_id модели, для которой выполнен экспорт ONNX | идентификатор из каталога моделей; ответ бинарный, хотя спецификация описывает JSON; имя файла берётся из Content-Disposition; Content-Length и Range отсутствуют |
| 27 | Task service | POST /api/tasks/test | 🟠 изменяет данные стенда | — | 🟢 S1 | duration — секунды, единственный обязательный query-параметр | тело отсутствует, параметры известны заранее; самая дешёвая проверка переходов FSM-1 без расхода ресурсов обучения (TC-TASK-04) |
| 28 | Task service | POST /api/tasks/ {task_id}/pause | 🟠 изменяет данные стенда | — | 🟡 S2 | task_id живой задачи из GET /api/tasks/ (при срезе 15.09.2026 — 11+ задач) или из ответа train/fill | тело не нужно, но идентификатор берётся из списка задач, а успех зависит от текущего статуса: команда допустима только из running, повтор или неверное состояние дают no-op или 409 (TC-TASK-06) |
| 29 | Task service | POST /api/tasks/ {task_id}/interrupt | 🟠 изменяет данные стенда | — | 🟡 S2 | task_id живой задачи; решение оператора о прерывании расчёта | тело не нужно, но идентификатор из живого списка; допустимые исходные статусы (running/pausing/paused) нужно видеть, иначе смысл команды не проверить |
| 30 | Task service | POST /api/tasks/ {task_id}/resume | 🟠 изменяет данные стенда | — | 🟡 S2 | task_id задачи в статусе paused после предыдущего шага | идентификатор должен быть тем же, что в шаге pause: без сохранения task_id (журнал сессии) цепочка pause → resume воспроизводится только вручную |
| 31 | Task service | GET /api/tasks/ | 🟢 только чтение | — | 🟢 S1 | ничего — шесть фильтров необязательны, limit по умолчанию 100 | чтение списка задач; используется для поиска task_id и как обходной путь отсутствия task_id в ответе fill (P1); формат start_date/end_date спецификацией не описан |
| 32 | Task service | GET /api/tasks/ {task_id} | 🟢 только чтение | — | 🟡 S2 | task_id из списка задач или из ответа train/check/inference; для внешней задачи — ручной ввод (TC-TASK-08) | идентификатор из предыдущего шага; для неизвестной задачи сервер отвечает статусом not_found (BR-R7), поэтому опечатка в task_id выглядит как «задача не найдена», а не как ошибка запроса |

5. Разбор сложных случаев

5.1 POST /api/datasets/fill/{dataset_id} — длинный список файлов (S4)

Тело принимает два массива UUID: raw_file_ids (обязательный) и markup_file_ids
(по умолчанию пустой). Идентификаторы берутся только из GET /api/data/files; пары
RAW+markup API не публикует, поэтому их собирает оператор по правилу объединения в записи
(имя плюс время импорта) и выбирает актуальную версию из дублей.

{
  "raw_file_ids": ["cb98aaca-…", "…ещё 128 идентификаторов"],
  "markup_file_ids": ["4f1c2b0e-…", "…ещё 128 идентификаторов"]
}

Цифры при срезе 15.09.2026: 265 файлов, 129 записей, 128 дублей в 61 базе имени. Полное
наполнение — 258 идентификаторов в одном теле (около 11 КБ форматированного JSON),
фактический прогон сервера по журналу задач — 52+52 (около 4,5 КБ). Ручной «копипаст»
такого тела не даёт гарантии, что пары собраны верно: сервер соответствие не показывает,
в ответе нет task_id (P1), а состав датасета потом не читается (GET /api/datasets/{id}
отдаёт только метаданные). Отсюда уровень S4 и требование помощника: тело fill должно
собираться из манифеста записей (экран «Записи», этап T5), а не набираться вручную.

5.2 POST /api/ml_models/models/{model_id}/inference/single — base64-нагрузка (S4)

Обязательные шесть полей — сигналы U_A_signal…I_C_signal, закодированные base64 по
строке raw_data CSV, плюс ADC-метаданные (U_mult 721, U_dev 1, I_mult 25000,
I_dev 66, byte_order Little, signal_bytes 3) и threshold (по умолчанию 0,5):

{
  "U_A_signal": "<base64>", "U_B_signal": "<base64>", "U_C_signal": "<base64>",
  "I_A_signal": "<base64>", "I_B_signal": "<base64>", "I_C_signal": "<base64>",
  "U_mult": 721, "U_dev": 1, "I_mult": 25000, "I_dev": 66,
  "byte_order": "Little", "signal_bytes": 3, "threshold": 0.5
}

В браузере такую строку получить нельзя: нужен RAW-файл (а 108 из 129 записей не
скачиваются из-за не-ASCII имён), разбор строки CSV, кодирование трёхбайтовых значений в
заданном порядке байт и base64. Поэтому операцию нельзя считать «ручной» — её закрывает
помощник этапа T8 (выбор записи и строки, подготовка тела), а ручной режим остаётся только
для проверки границ threshold (TC-INF-03) на уже подготовленном сэмпле.

5.3 POST /api/ml_models/models/upload — поле, которое консоль не умеет отправлять (S4)

В multipart обязательны file (файл .h5) и metadata — строка с JSON-описанием
модели. Схема ModelFileUploadRequest в спецификации отсутствует (имя встречается только
в описании поля), а MultipartPayload консоли умеет отправлять лишь file, file_type и
description. Это означает, что сегодня операция из консоли не выполняется вообще: запрос
уйдёт без metadata и получит 422. До этапа T6 (модели) операцию нельзя провести вручную —
это ограничение пульта, а не API.

5.4 POST /api/ml_models/models — вложенные объекты и base64 (S3)

Обязательных полей три (architecture, name, output_size), но модель без связей
бесполезна, а необязательные поля — самая сложная часть тела:

{
  "architecture": "<из GET /api/ml_models/architectures>",
  "name": "__TEST__model",
  "output_size": 4,
  "phase_type": "three",
  "signals": {"1": ["device-a", "device-b"], "2": ["device-c"]},
  "signal_aliases": {"1": "Фаза A"},
  "config": {"<любая структура>": true},
  "pruning_mask": "<base64>"
}

Спецификация не описывает ни перечень phase_type (single/three упомянуты только в
описании метаданных), ни структуру config, ни формат signals/signal_aliases сверх
подсказок. Живые модели приходят с пустым signals (P2), образец скопировать негде —
значения приходится конструировать, а ошибку видно только как 422 (TC-MOD-02, TC-MOD-03).

5.5 POST /api/ml_models/models/{model_id}/train — параметры с диапазонами (S3)

Девять полей, из них четыре с диапазонами, вложенное квантование и два идентификатора из
предыдущих операций:

{
  "dataset_id": "<id заполненного датасета>",
  "batch_size": 32, "epochs": 10, "learning_rate": 1e-05,
  "trained_model_name": "__TEST__trained",
  "augmentation_noise_percentage": 0.01, "augmentation_num_samples": 2,
  "preprocessing_converter": "direct",
  "quantization": {"enabled": true, "num_bits": 8, "symmetric": true}
}

additionalProperties: false — лишнее или перепутанное имя поля даёт 422, а не подсказку.
Дешёвая предпроверка контракта (граничные значения epochs, batch_size, learning_rate)
выделена в отдельную проверку TC-TR-01, а сам запуск — в TC-TR-02 с карточкой расхода
ресурсов (FR-T10).

5.6 POST /api/loads и PUT /api/loads/{load_id} — справочников нет в API (S3)

{"load_id": "__TEST__load", "phase_connection": "<Ph_…>", "category": "<категория>"}

Допустимые значения фаз и категорий API не публикует: в реестре встречаются категории с
разным регистром и служебная __OTHER__, а фаза обозначается строкой с кириллической «С»
(Ph_С). Ошибка выбора возвращается как 422 без перечня допустимых значений. Для PUT
ситуация хуже: phase_connection не отдаётся в списке (P0, TC-LOAD-02), поэтому новое
значение подставляется «вслепую», а достоверность правки подтвердить нечем.

6. Что уже помогает в консоли

| Помощь этапа T2 | Какие операции закрывает |
| --- | --- |
| Реестр всех 32 операций из SOM1.json (генератор tools/gen_endpoints.py) — операцию нельзя «забыть» или написать с опечаткой в пути | все |
| Заготовка тела (body_sample) и список полей (body_fields) из схемы — тело не нужно набирать с нуля | все операции с json и multipart |
| Поля path и query с типами, перечислениями и значениями по умолчанию (перечисления — выпадающим списком, неспецифицированные параметры — «свободной строкой») | все |
| Подтверждения по классу безопасности: префикс __TEST__, чекбокс со словом DELETE и повторный ввод id, карточка запуска с целью, данными и ответственным | write, destructive, heavy |
| Номер записи журнала у каждого вызова, история вызовов и тело запроса в сессии (console_calls), действие «повтор» | все изменяющие |
| Кэш реестра файлов (60 с) — используется для подсказки размера и имени файла при скачивании | GET /api/data/file/ {file_id}/download |
| Проверка префикса __TEST__ в именах создаваемых сущностей (в том числе в имени multipart-файла) | все write |

7. Чего не хватает: помощники и этапы

Оценка показывает, что сложность снимается не «универсальным JSON-редактором», а
источниками данных рядом с запросом. Предлагаемый порядок работ совпадает с планом
этапов README.md (T3–T9):

| Помощник | Что закрывает | Этап |
| --- | --- | --- |
| Выбор id/task_id из живого реестра вместо копирования: файлы, модели, датасеты, задачи (в консоли есть только кэш реестра файлов для подсказки размера) | все S2-операции с path-параметрами и все три удаления | T5–T8 |
| Сборка тела fill из манифеста объединённых записей: выбор записей в интерфейсе или загрузка готового JSON-тела, собранного на экране «Записи» | POST /api/datasets/fill/{dataset_id} | T5 |
| Генератор сэмпла для синхронного инференса: выбор записи и строки RAW-CSV, кодирование шести сигналов в base64 с ADC-параметрами, сохранение сэмпла артефактом | POST /api/ml_models/models/ {model_id}/inference/single | T8 |
| Multipart с произвольными полями формы (включая значения-JSON) | POST /api/ml_models/models/upload, устойчивость к новым полям API | T6 |
| Справочники из живых реестров выпадающими списками: file_type, категории нагрузок, фазы, architecture, phase_type | POST /api/data/file, POST/PUT /api/loads, POST /api/ml_models/models | T5–T7 |
| Дешёвая предпроверка контракта (границы и несуществующие id — 422 без расхода ресурсов) кнопкой из карточки операции | fill, train, check, inference, POST /api/loads | T4–T8 |
| Карточка запуска с подстановкой dataset_id/model_id и переносом task_id в монитор задач | все heavy-операции | T4–T8 |
| «Библиотека заготовок» тел между сессиями (сейчас тело сохраняется только в истории вызовов текущей сессии) | все изменяющие | T9 |

8. Трассировка на чек-лист

| Проверки | Операции | Почему оценка важна |
| --- | --- | --- |
| TC-FILE-13 | POST /api/data/file, GET /api/data/files, GET …/download, DELETE /api/{file_id} | круговой сценарий из четырёх операций: три из них требуют идентификаторов и подтверждений, а удаление пары — двух отдельных запросов |
| TC-DS-05, TC-DS-06 | POST /api/datasets/fill/ {dataset_id} | тело из десятков–сотен UUID; без помощника проверка объёма превращается в проверку «двух пар», а не реального наполнения |
| TC-MOD-02, TC-MOD-03 | POST /api/ml_models/models | вложенные signals/signal_aliases и неописанные config, phase_type — значения конструируются, ошибка ловится только 422 |
| TC-MOD-04 | POST /api/ml_models/models/upload | обязательное поле metadata консоль не отправляет: до T6 проверка выполнима только вне пульта |
| TC-TR-01, TC-TR-02 | POST /api/ml_models/models/ {model_id}/train | девять полей с диапазонами (additionalProperties: false) и два идентификатора из предыдущих операций |
| TC-INF-01 | POST /api/ml_models/models/ {model_id}/inference | dataset_id заполненного датасета плюс threshold; асинхронный запуск требует переноса task_id |
| TC-INF-02, TC-INF-03, TC-INF-04 | POST /api/ml_models/models/ {model_id}/inference/single | без подготовленного base64-сэмпла проверяются только границы threshold, а повторяемость — на одном и том же сэмпле |
| TC-TASK-04, TC-TASK-05, TC-TASK-06 | POST /api/tasks/test, pause/resume/interrupt | цепочка переходов требует одного и того же task_id и контроля текущего статуса; идемпотентность проверяется повтором команд |
| TC-CLEAN-01 | DELETE по трём ресурсам | уборка __TEST__-сущностей выполняется вручную и должна быть полной (файл, датасет, модель) |

9. Ограничения, выявленные при оценке

- Пульт: MultipartPayload (acceptance/exchange.py) отправляет только file,
file_type, description, поэтому обязательное поле metadata операции
POST /api/ml_models/models/upload не передаётся вовсе. До этапа T6 (модели) операция
недоступна из консоли — требуются произвольные поля multipart-формы.

- API: схема ModelFileUploadRequest в SOM1.json не определена (имя упомянуто только
в описании поля metadata): формат «JSON-строкой» не типизирован, клиент не может
проверить тело до отправки.

- API: у fill нет ни batch-альтернативы, ни обратного чтения состава, ни task_id в
ответе (P1) — проверить, что сервер взял именно указанные файлы, нечем; требуется
сопоставление по описанию задачи и состав датасета.

- API: перечни, необходимые для заполнения тел, отсутствуют как схемы (FileType,
PhaseType), а phase_connection не возвращается в реестре нагрузок (P0) — значения
подбираются угадыванием, ошибка видна только как 422.

- Пульт (не блокирует): для fill и inference/single нет даже «полуручного» пути:
собрать такие тела можно только внешним скриптом, а затем вставить строку в консоль —
это стоит зафиксировать в сессии как артефакт подготовки данных.

10. Правило синхронизации документа

Документ опирается на реестр операций, поэтому при обновлении спецификации порядок такой:

- python -m tools.gen_endpoints — пересобрать реестр из docs/SOM1.json;

- python -m tools.gen_endpoints --check — убедиться, что расхождений нет;

- python -m pytest tests/unit/test_request_complexity_doc.py -q — проверить, что таблица
§4 не потеряла операции и совпадает с реестром по виду тела и классу безопасности;

- для новых операций — добавить строку в таблицу §4 (номер, класс, тело, источник данных,
уровень из шкалы §3) и при необходимости расширить §5–§9.

Уровни сложности — экспертная оценка, а не свойство спецификации: они пересматриваются
после каждого этапа (T5–T8), когда появляется помощник и операция переходит, например,
из S4 в S2.