| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
| Проректор по научной работе СПбГУ | Президент АО «Энергомера» |
| ______________ /С. В. Микушев/ «_____» _______________ 2026 г. | ________________ /А.Е. Козырев/ «_____» _________________ 2026 г. |

Программный комплекс определения типа                    подключенной нагрузки потребителя в сетях низкого                напряжения 0,4кв

Программа и методика предварительных испытаний

Лист утверждения

RU.02068516.62.01.29-140 51 02-ЛУ

|  |  | Руководитель разработки, главный архитектор ЦИИНД СПбГУ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ___________ Р.Н. Липский |
|  |  | “_____”____________2026 |
|  |  | Ответственный исполнитель, ведущий программист ЦИИНД СПбГУ |
|  |  | _____________ С.В. Шохарев |
|  |  | “_____”____________2026 |

УТВЕРЖДЕНО

RU.02068516.62.01.29-140 51 02-ЛУ

Программный комплекс определения типа                      подключенной нагрузки потребителя в сетях низкого напряжения 0,4кв

Программа и методика предварительных испытаний

RU.02068516.62.01.29-140 51 02

Листов 100

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ	5

1.1. Наименование испытуемой программы	5

1.2. Область применения испытуемой программы	6

1.3. Обозначение испытуемой программы	7

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	8

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	9

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	17

4.1. Состав программной документации, предъявляемой на испытания	17

4.2. Специальные требования к программной документации	19

5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ	20

5.1. Технические средства, используемые во время испытаний	20

5.2. Рабочая станция (сервер)	20

5.3. Персональный компьютер (клиентская консоль)	21

5.4. Программные средства, используемые на клиентской консоли во время испытаний	21

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	23

7. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	25

7.1. Объем проводимых проверок	25

7.2. Методика проверки	28

7.2.1. Проверка доступности сервиса	29

7.2.2. Проверка получения информации о версии сборки	30

7.2.3. Проверка загрузки файла данных	31

7.2.4. Проверка получения списка файлов	33

7.2.5. Проверка скачивания файла	35

7.2.6. Проверка удаления файла	36

7.2.7. Проверка создания датасета	37

7.2.8. Проверка получения списка датасетов	38

7.2.9. Проверка получения информации о датасете	39

7.2.10. Проверка обновления датасета	40

7.2.11. Проверка удаления датасета	41

7.2.12. Проверка асинхронного заполнения датасета	42

7.2.13. Проверка получения списка нагрузок	43

7.2.14. Проверка создания нагрузки	45

7.2.15. Проверка обновления нагрузки	46

7.2.16. Проверка получения списка поддерживаемых архитектур	48

7.2.17. Проверка создания ML-модели	49

7.2.18. Проверка загрузки готовой ML-модели	51

7.2.19. Проверка получения списка ML-моделей	52

7.2.20. Проверка получения ML-модели по идентификатору	54

7.2.21. Проверка удаления ML-модели	55

7.2.22. Проверка скачивания модели в формате ONNX	56

7.2.23. Проверка запуска обучения ML-модели	57

7.2.24. Проверка модели на тестовом датасете	59

7.2.25. Проверка запуска инференса модели на датасете	61

7.2.26. Проверка синхронного предикта одного измерения	62

7.2.27. Проверка создания популяции конфигураций (AutoML)	64

7.2.28. Проверка получения списка популяций (AutoML)	66

7.2.29. Проверка получения популяции по идентификатору	67

7.2.30. Проверка получения списка мутантов популяции	68

7.2.31. Проверка получения списка селекций популяции	70

7.2.32. Проверка запуска селекции популяции (AutoML)	71

7.2.33. Проверка выгрузки сетки конфигураций	72

7.2.34. Проверка удаления популяции (AutoML)	74

7.2.35. Проверка запуска тестовой задачи	75

7.2.36. Проверка получения списка задач	76

7.2.37. Проверка получения информации о задаче	78

7.2.38. Проверка приостановки задачи	80

7.2.39. Проверка возобновления задачи	81

7.2.40. Проверка аварийного прерывания задачи	82

7.3. Методы проверки требований, не реализуемых через программный интерфейс	84

7.3.1. Проверка компонентного состава программного обеспечения (п. 4.1.1 ЧТЗ)	84

7.3.2. Проверка наличия модульных и производительных тестов (п. 4.1.2.1.8 ЧТЗ)	85

7.3.3. Проверка номенклатуры измерений и состава нагрузок (пп. 4.1.2.2.1–4.1.2.2.2 ЧТЗ)	86

7.3.4. Проверка ПК «Загрузчик профиля» (пп. 4.1.2.3.1–4.1.2.3.6 ЧТЗ)	87

7.3.5. Проверка ПК «Идентификация» (пп. 4.1.2.4.1–4.1.2.4.9 ЧТЗ)	88

7.3.6. Проверка ПК «Обучение» (пп. 4.1.2.5.1–4.1.2.5.3 ЧТЗ)	89

7.3.7. Проверка ПК «Выгрузка» (п. 4.1.2.6.1 ЧТЗ)	90

7.3.8. Проверка ПК «Администрирование» (пп. 4.1.2.7.1–4.1.2.7.3 ЧТЗ)	90

7.3.9. Проверка ПК «Интеграция» (пп. 4.1.2.8.1–4.1.2.8.3, 4.5.2.1–4.5.2.3 ЧТЗ)	91

7.3.10. Проверка ПК «Управление» (п. 4.1.2.9 ЧТЗ)	92

7.3.11. Проверка сценариев использования (пп. 4.1.3.1, 4.1.3.3 ЧТЗ)	92

7.3.12. Проверка организации входных и выходных данных (пп. 4.1.4.1–4.1.4.3 ЧТЗ)	93

7.3.13. Проверка временных характеристик (пп. 4.1.5.1–4.1.5.2 ЧТЗ)	94

7.3.14. Проверка требований надёжности (пп. 4.2.1.1, 4.2.2.1–4.2.2.2, 4.2.3.1 ЧТЗ)	95

7.3.15. Проверка требований к техническим средствам и совместимости (пп. 4.4.1–4.4.2, 4.5.1.1, 4.5.3.1–4.5.3.3 ЧТЗ)	96

7.3.16. Проверка решения задач определения типа нагрузки и её мощности (п. 4.1.2.1.6 ЧТЗ)	.....................................................................................................................................................96

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ	98

8. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	100

9. ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ХАРАКТЕРИСТИКИ) И ТОЧНОСТЬ ИХ ИЗМЕРЕНИЯ	...................................................................................................................................................101

10. РЕЖИМЫ ИСПЫТАНИЙ	103

11. ОТЧЁТНОСТЬ	105

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ВЕДОМОСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ВЫПОЛНЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	106

- ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

Объектом испытаний является программный комплекс определения типа подключённой нагрузки потребителя в сетях низкого напряжения 0,4 кВ (далее – ПК ОТН, шифр темы ЭНР-140), разработанный в рамках Рабочего проекта №2 (РП2).

В состав испытуемого программного обеспечения входят:

– серверная часть ПК ОТН (сервер приложений) – репозиторий исходного кода backend: программный комплекс «Аналитика профилей гармонических составляющих» с программными компонентами «Загрузчик профиля», «Хранилище», «Идентификация», «Обучение», «Выгрузка»;

– сервис-шлюз (сервис аутентификации, разграничения прав и проксирования запросов) – репозиторий исходного кода middleware: программные компоненты «Интеграция», «Администрирование», «Управление».

Испытаниям подлежат обе составные части: проверки через программный интерфейс (п. 7.2) выполняются через сервис-шлюз по путям с префиксом /api, а также напрямую к серверу приложений во внутренней сети (методы проверки работоспособности и сведений о сборке); проверки без программного интерфейса (п. 7.3) выполняются экспертизой исходного кода обоих репозиториев, предъявляемой документации и прогоном набора тестов.

Обозначение и ревизия испытуемой сборки фиксируются в протоколе предварительных испытаний по данным метода 7.2.2 (сведения о сборке: ветка, ревизия, хеш коммита, дата сборки). Результаты испытаний относятся к указанной в протоколе ревизии.

  - Наименование испытуемой программы

Объектом испытаний является программный комплекс определения типа подключённой нагрузки потребителя в сетях низкого напряжения 0,4 кВ (ПК ОТН) – опытный образец, разработанный Исполнителем в соответствии с частным техническим заданием RU.02068516.62.01.29-140 90 (далее – ЧТЗ).

Наименование испытуемой программы по документу «Текст программы» (RU.02068516.62.01.29-140 12 02): «Программный комплекс определения типа подключённой нагрузки потребителя в сетях низкого напряжения 0,4 кВ».

  - Область применения испытуемой программы

ПК ОТН предназначен для определения типа электрической нагрузки потребителей в распределительных электрических сетях низкого напряжения 0,4 кВ на основе анализа массивов мгновенных значений тока и напряжения с применением методов машинного обучения.

ПК ОТН обеспечивает:

– загрузку, хранение и предобработку массивов мгновенных значений тока и напряжения, полученных с приборов учёта электроэнергии (файлы типа RAW), и данных разметки (файлы типа LOADS);

– создание и заполнение наборов данных (датасетов) для обучения моделей;

– управление справочником нагрузок и его атрибутами;

– создание, загрузку, обучение, проверку (тестирование), инференс и удаление ML-моделей, экспорт моделей в формат ONNX;

– подбор гиперпараметров моделей (AutoML) с ранжированием конфигураций;

– идентификацию типа нагрузки в режиме инференса, в том числе синхронный предикт по одному измерению с локализацией до устройства учёта;

– управление фоновыми задачами (постановка, наблюдение, приостановка, возобновление, аварийное прерывание);

– предоставление результатов и управление доступом внешних систем через REST API (ЧТЗ пп. 4.1.2.8.1–4.1.2.8.3).

ПК ОТН рассчитан на интеграцию с интеллектуальными системами учёта энергоресурсов (ИСУЭ) и может функционировать как в составе облачной платформы «ceCloud» Индустриального партнёра (АО «Энергомера»), так и автономно – на выделенном сервере. Во втором случае данные поступают в комплекс через программный интерфейс (загрузка файлов измерений и разметки, включая получение данных от внешних систем через сервис-шлюз); обмен данными с внешними системами инициируется внешней стороной, серверная часть ПК ОТН самостоятельного опроса внешних систем не выполняет.

Определение мощности подключённой нагрузки отдельной функцией в составе ПК ОТН не реализовано: каждому классу нагрузки Перечня (Приложение №2, таблица 1 к ЧТЗ) соответствует один режим работы оборудования с характерным значением мощности, поэтому результат идентификации типа нагрузки однозначно определяет её мощность. Оценка достоверности результата выполняется по метрикам проверки модели и порогу классификации (п. 3.5 Руководства оператора RU.02068516.62.01.29-140 34 02).

  - Обозначение испытуемой программы

Обозначение испытуемой программы – RU.02068516.62.01.29-140 (обозначение ЧТЗ RU.02068516.62.01.29-140 90, ГОСТ 19.201-78). Обозначение испытуемого образца соответствует обозначению комплекта программной документации ПК ОТН (RU.02068516.62.01.29-140, виды документов – 12 02, 13 02, 20 02, 30 02, 32 02, 33 02, 34 02, 51 02, 93 02).

- ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Целями проведения предварительных испытаний являются:

– предварительная оценка соответствия опытного образца ПК ОТН требованиям ЧТЗ RU.02068516.62.01.29-140 90 (ЧТЗ п. 8.1.1);

– определение готовности опытного образца к приёмочным испытаниям (ЧТЗ п. 8.1.1);

– испытания программной и эксплуатационной документации, предъявляемой в составе опытного образца (ЧТЗ п. 8.3.2).

Испытаниям подлежат функции, перечисленные в разделах 4.1.1–4.5 ЧТЗ. Соответствие требований ЧТЗ методам настоящей программы и методики приведено в таблице 1.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

Требования, подлежащие проверке во время испытаний, установлены частным техническим заданием RU.02068516.62.01.29-140 90 (далее – ЧТЗ). Формулировки требований приведены в таблице 1 дословно по разделам 4.1.1–4.5 ЧТЗ, с указанием методов проверки настоящей программы и методики.

Требования, не входящие в границы работ РП2 (встраиваемая часть ПО, работы по размещению модели на целевом микроконтроллере, интеграционное взаимодействие с программным обеспечением «ceCloud» со стороны Индустриального партнёра), приведены в таблице с указанием границы проверки.

Требования ЧТЗ считаются проверенными, если по всем методам, указанным в строке таблицы 1, получен результат «соответствует». При получении результата «не соответствует» требование считается непроверенным, а результат фиксируется в протоколе предварительных испытаний для принятия решения приёмочной комиссией.

Таблица 1. Требования ЧТЗ, подлежащие проверке, и методы их проверки

| Требование ЧТЗ | Требование ЧТЗ (дословно) | Методы проверки |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1 | 4.1.1 Компонентный состав программного обеспечения Программный комплекс определения типа подключенной нагрузки потребителя в сетях низкого напряжения 0,4кВ должен включать следующие программные комплексы и компоненты: 4.1.1.1 Программный комплекс «Аналитика профилей гармонических составляющих» в состав которого входят: 4.1.1.1.1 Программный компонент «Загрузчик профиля»; 4.1.1.1.2 Программный компонент «Идентификация»; 4.1.1.1.3 Программный компонент «Обучение»; 4.1.1.1.4 Программный компонент «Выгрузка». 4.1.1.2 Программный компонент «Интеграция»; 4.1.1.3 Программный компонент «Администрирование»; 4.1.1.4 Программный компонент «Управление». | 7.3.1 |
| 4.1.2.1.1–4.1.2.1.4 | 4.1.2.1.1 Общие требования к программному комплексу включают в себя требования к алгоритмам использования и решаемым задачам совокупностью программных комплексов и компонент, перечисленных в п. 4.1.1 этого ТЗ. 4.1.2.1.2 Программное обеспечение в режиме «Обучение» состоит из следующих функциональных блоков: серверное ПО, обучающее ИНС, выполняющееся на сервере с достаточным количеством ресурсов; ПО, получающее на вход обучающие избыточные данные, предназначенные для выявления новых типов нагрузок, формирующее данные для обучения ИНС в лабораторных условиях. 4.1.2.1.3 Программное обеспечение в режиме «Эксплуатация» состоит из следующих функциональных блоков: встраиваемое ПО в модуль ИИ в виде сжатой ИНС, предоставляющее информацию об определенных типах нагрузки, а также встраиваемое ПО приборов учета, предоставляющее дополнительные данные для достоверизации типа нагрузки; ПО, являющееся встраиваемым компонентом в ПО индустриального партнера ceCloud, выполняющее функции подтверждения достоверности определения типа нагрузки, в том числе на основе информации о фактических типах нагрузки. 4.1.2.1.4 Технические требования как к серверной составляющей, так и встраиваемой в разных режимах работы, могут быть различны, должны быть определены на этапе технического проектирования и изложены в пояснительной записке. | 7.3.1, 7.3.11 |
| 4.1.2.1.5 | 4.1.2.1.5 Исполнитель проводит следующие работы: проведение контрольных экспериментов в лабораторных условиях, не требующих специализированного оснащения для снятия показаний от реальных потребителей. верификация предложенных индустриальным партнером методик сбора, анализа, оценок полученных данных на тестовых данных, прилагаемых к методике повторные контрольные эксперименты с целью выявления воспроизводимости заявленных фактов относительно выделяемости и достоверности идентификации типов оборудования на основании описаний о номенклатуре измеряемых параметров, способах получения измеряемых значений. Индустриальный партнер предоставляет следующие входные данные: методики контрольных экспериментов, которые должны включать предположения о значимости тех или иных факторов для идентификации нагрузок; описания экспериментов в лабораторных условиях и в реальных электрических сетях по определению типов нагрузок | 7.3.2, 7.3.3, 7.3.16 |
| 4.1.2.1.6 | 4.1.2.1.6 В рамках программного продукта должны быть решены следующие задачи: выявление типичных характеристик параметров электросети, регистрируемых для оборудования из согласованного Перечня (Приложение №2, таблица 1). Выявление типичных характеристик осуществляется на основе данных, предоставленных индустриальным партнером, и результатов НИР, описывающих идеальную номенклатуру параметров электрической сети, гарантирующих различимость оборудования из Перечня и предоставляющего методику различения нагрузок; определение за заданный период времени типа подключенной нагрузки и ее мощности с заданной точностью и достоверностью. Ожидаемая точность и достоверность для каждого вида нагрузок описана в Перечне (Приложение №2, таблица 1). | 7.2.24, 7.2.25, 7.2.26, 7.3.16 |
| 4.1.2.1.7 | 4.1.2.1.7 Для методов, которые будут использованы при обучении и переобучении ИНС, передаваемых индустриальному партнеру, должны быть реализованы методы REST API. | 7.2.23, 7.2.27–7.2.34, 7.3.10 |
| 4.1.2.1.8 | 4.1.2.1.8 Все методы, на которые предоставляется API должны иметь модульные тесты (positive и negative) и тесты производительности. | 7.3.2, 7.2.35 |
| 4.1.2.1.9–4.1.2.1.10 | 4.1.2.1.9 Методы, которые будут использованы для решения задач, перечисленных в этом разделе, должны быть уточнены на этапе технического проектирования и оформлены в пояснительной записке (ГОСТ 19.404-78) 4.1.2.1.10 Перечень решаемых задач, перечисленных в этом разделе, может быть уточнен (скорректирован) на этапе технического проектирования с учетом полученных экспериментальных данных и должен быть оформлен в пояснительной записке (ГОСТ 19.404-78) | 7.3.1, 7.3.10 |
| 4.1.2.2.1–4.1.2.2.4 | 4.1.2.2.1 В состав программного комплекса «Аналитика профилей гармонических составляющих» должны входить алгоритмы определения нагрузок, приведенных в Приложении №2 табл.1. Алгоритмы реализуются в ПК «Идентификация» и ПК «Обучение». 4.1.2.2.2 Приложение №2 табл.1 и номенклатура измерений, из которых командой разработки алгоритмов выбираются входные данные для алгоритмов идентификации нагрузок (ПК «Идентификация») и оценки их достоверности (ПК «Обучение»), по согласованию с индустриальным партнером могут быть скорректированы на основе результатов НИР, предоставленных индустриальным партнером на этапе технического проектирования; 4.1.2.2.3 Программный комплекс «Аналитика профилей гармонических составляющих» предполагает работу в одном из двух режимов («Эксплуатация», «Обучение») в зависимости от параметров его запуска или в зависимости от роли, возможности которой определяются в ПК «Администрирование». 4.1.2.2.4 Для работы ПК «Анализ профилей гармонических составляющих» в режиме «Обучение» используется ПК «Обучение» и ПК «Идентификация». | 7.3.3, 7.3.11 |
| 4.1.2.3.1–4.1.2.3.6 | 4.1.2.3.1 Программный компонент «Загрузчик профиля» входит в состав ПК «Анализ профилей гармонических составляющих» и относится к серверной части ПО. 4.1.2.3.2 Программный компонент «Загрузчик профиля» должен обеспечивать сбор и хранение информации о перечнях поддерживаемого оборудования (типах оборудования, экземплярах оборудования), типовых профилях нагрузок и их параметрах (Приложение №1, табл. 1). 4.1.2.3.3 ПК «Загрузчик профиля» должен включать базу данных, содержащую формальные описания профилей и результатов экспериментов по их использованию с целью выявления нагрузок (как успешные эксперименты, так и неудачные). 4.1.2.3.4 Описания профилей нагрузок должны содержать информацию о способе получения данных и образцы данных, полученных описанным способом. 4.1.2.3.5 Перечень параметров измерений, осуществляемых для получения профиля, является существенной частью описания профиля. Формат хранения описаний профилей и методик их получения должен быть утвержден индустриальным партнером на этапе технического проектирования. 4.1.2.3.6 В ПК «Загрузка профилей» должна осуществляться защита результатов измерений, хранящихся в БД, от несанкционированного доступа (посредством аутентификации пользователя БД). | 7.2.3–7.2.12, 7.3.4 |
| 4.1.2.4.1–4.1.2.4.9 | 4.1.2.4.1 Программный компонент «Идентификация» включает в себя алгоритмы определения типа нагрузки. Под определением типа подразумевается выдвижение гипотезы о присутствии значимых признаков нагрузки в потоке данных, локализация этих признаков с точностью до устройства учета потребителя или устройства сбора данных от группы потребителей, проверка гипотезы на основе имеющихся исторических данных, классифицирование типов подключаемой нагрузки согласно Перечню (Приложению №2, табл. 1), оценка достоверности факта принадлежности локализованных устройств выделенному классу. 4.1.2.4.2 Программный компонент «Идентификация» должен быть реализован в двух режимах: «Идентификация.Обучение» и «Идентификация.Эксплуатация». 4.1.2.4.3 Программный компонент «Идентификация.Эксплуатация» должен представлять из себя компактную ИНС, загружаемую в модуль ИИ в составе ПУ. 4.1.2.4.4 Программный компонент «Идентификация.Обучение» должен представлять собой программный компонент, который может быть запущен на сервере и имеет доступ к расширенной номенклатуре измерений и исторических данных. 4.1.2.4.5 Программный компонент «Идентификация» должен обеспечивать идентификацию измеренных профилей на основании информации, поступающей посредством ПК «Загрузчик профиля» (исторические данные) и «Интеграция» (данные, считываемые из ПО индустриального партнера «ceCloud»). Перечень поддерживаемых запросов должен быть сформирован на этапе технического проектирования. 4.1.2.4.6 На этапе технического проектирования выбирается и фиксируется устройство (микроконтроллер), на котором тестируется встраиваемая часть ПО, отвечающая за запуск алгоритмов из состава ПК «Идентификация». Работы по размещению и запуску на контроллерах с меньшим количеством ресурсов не входят в границы проекта. 4.1.2.4.7 Алгоритмы идентификации должны сопровождаться описаниями имеющихся на момент их создания измеренных параметров (входных данных) и методики получения таких входных данных, подтвержденные индустриальным партнером. 4.1.2.4.8 Алгоритмы, предназначенные для работы на устройстве, должны сопровождаться описаниями доступных входных данных и методикой их получения, согласованной с индустриальным партнером. 4.1.2.4.9 В случае, если реализация алгоритмов определения нагрузки с требуемой достоверностью на соответствующем этапе технически недостижима на объеме данных, предоставленном индустриальным партнером, необходимо предоставить обоснования, подтверждающие факт неразличимости нагрузок в ситуациях их неразличимости и предложить алгоритмы, обеспечивающие определение нагрузки с реально достижимой достоверностью. | 7.2.22, 7.2.24, 7.2.25, 7.2.26, 7.3.5 |
| 4.1.2.5.1–4.1.2.5.3 | 4.1.2.5.1 Программный компонент «Обучение» должен включать алгоритм, позволяющий повлиять на принятие решений алгоритмами, которые будут использоваться ПК «Идентификация» (повысить/понизить достоверность). 4.1.2.5.2 Программный компонент «Обучение» должен представлять собой инструмент, позволяющий расширить перечень классов нагрузки новыми, имеющими заданный Исполнителем набор внешних интерфейсов. Описание интерфейсов для расширения Перечня алгоритмов должно быть сформировано на этапе технического проекта (ТП), изложено в пояснительной записке к ТП и утверждено Заказчиком. 4.1.2.5.3 На этапе технического проекта исполнителем и индустриальным партнером должны быть сформированы и согласованы критерии оценки качества классификации нагрузки обученной моделью. | 7.2.17, 7.2.23, 7.2.27–7.2.34, 7.3.6 |
| 4.1.2.6.1 | 4.1.2.6.1 Программный компонент «Выгрузка» является серверным компонентом и должен обеспечивать формирование отчетов (в виде json-сообщений, csv или записей в таблицы базы данных), содержащих информацию о результатах идентификации, с оценкой степени достоверности полученных результатов классификации на основании метрик, утвержденных Заказчиком или путем сравнения на эталонных примерах, предоставленных Заказчиком и описываемых в ПМИ программного комплекса. | 7.2.22, 7.2.24, 7.2.25, 7.3.7 |
| 4.1.2.7.1–4.1.2.7.3 | 4.1.2.7.1 Программный компонент «Администрирование» должен обеспечивать управление правами доступа для различных категорий пользователей. 4.1.2.7.2 Программный компонент «Администрирование» должен поддерживать не менее трех уровней доступа к данным: Администратор, Менеджер и Абонент, которые определят возможность исполнения запросов при интеграции с ПО «ceCloud». 4.1.2.7.3 Программный компонент «Администрирование» должен обеспечивать авторизацию посредством того же сервера (сервиса) авторизации, что и ПО «ceCloud». | 7.3.8 |
| 4.1.2.8.1–4.1.2.8.3 | 4.1.2.8.1 Программный компонент «Интеграция» должен обеспечивать получение информации из внешней системы, указанной Заказчиком («ceCloud»), и гарантировать доступность её при идентификации типов подключенных нагрузок потребителя. 4.1.2.8.2 Программный компонент «Интеграция» должен отвечать на запросы и передавать информацию во внешнюю систему, указанную Заказчиком («сeCloud»). 4.1.2.8.3 Перечень поддерживаемых запросов, входные и выходные параметры этих запросов согласовываются с ИП на этапе технического проектирования и отражаются в ПЗ. | 7.3.9 |
| 4.1.2.9 (в тексте ЧТЗ – 4.1.2.7.1) | 4.1.2.7.1 Программный компонент «Управление» должен обеспечивать конфигурированием и версионированием ИНС и/или алгоритмов определения нагрузки. | 7.2.16–7.2.23, 7.2.27–7.2.34, 7.3.10 |
| 4.1.3.1 | 4.1.3.1 В режиме «Обучение»: ПО «ceCloud», разрабатываемое Индустриальным партнером, выполняет сбор данных и передает из через API в ПК «Интеграция» с целью обучения и дообучения модели, который в свою очередь формирует типичные шаблоны данных; | 7.2.3–7.2.12, 7.2.23, 7.3.11 |
| 4.1.3.3 | 4.1.3.3 В режиме «Эксплуатация»: Приборы учета электроэнергии с модулем ИИ, на основе данных учета электроэнергии и измерений параметров электрической сети, используя типичные шаблоны данных, формируют информацию о характере нагрузки и типе подключенного оборудования в ПО «ceCloud»; ПО «ceCloud» повышает достоверность данных за счет дополнения данных о типах подключенного оборудования историческим и вспомогательными данными и представляет пользователю отчет в табличной и графической форме (в виде схемы электрической сети) о типе подключенного оборудования в распределительной электрической сети. | 7.2.25, 7.2.26, 7.3.11 |
| 4.1.4.1–4.1.4.3 | 4.1.4.1 Входными данным для программного компонента «Загрузчик профиля» являются обучающие данные, полученные индустриальным партнером в лабораторных условиях. Выходными данными для программного компонента «Загрузчик профиля» являются записи в базе данных. 4.1.4.2 Входными данным для программного компонента «Идентификация» являются параметры исследуемого участка электрической сети (уровень среднего тока, напряжения, потребляемой мощности, спектральный состав, несинусоидальность, активное и реактивное сопротивление, несимметрия, динамические характеристики потребляемого тока и др ) согласно перечню и регламенту измерений, необходимых для определения характера нагрузки в распределительных сетях низкого напряжения, предоставленного Индустриальным партнером. (Перечень разрабатывается Индустриальным партнером в рамках пункта 3.1.1.4 данного ЧТЗ). Входные и выходные данные для программных компонент «Идентификация», «Обучение», «Выгрузка», «Администрирование», «Интеграция», «Управление» определяются на этапе технического проектирования. 4.1.4.3 Данные должны поступать в стандартизированном формате, например, json, csv, xceCloud API, parquet (формат protobuf). Поддерживаемые форматы входных данных будут уточнены на этапе технического проектирования. | 7.2.3, 7.2.7, 7.2.12, 7.2.26, 7.2.33, 7.3.12 |
| 4.1.5.1–4.1.5.2 | 4.1.5.1 Программный комплекс на уровне серверного ПО не обеспечивает исполнение операций в реальном времени. При этом методы должны работать с заранее оговоренными временами задержки (предсказуемым и задокументированным временем выполнения обработки порции данных заданного размера на фиксированных вычислительных ресурсах). 4.1.5.2 Программный комплекс на уровне встраиваемого ПО должен обеспечивать обработку данных с задержкой, не препятствующей своевременной обработке следующей порции поступающих данных. Обрабатываемый за единицу времени объем данных должен быть зафиксирован на этапе технического проектирования для микроконтроллера, использующегося в тестовых целях. | 7.3.13 |
| 4.2.1.1, 4.2.2.1–4.2.2.2, 4.2.3.1 | 4.2.1.1 Надежное (устойчивое) функционирование модуля должно быть обеспечено выполнением совокупности организационно-технических мероприятий, перечень которых приведен ниже: организацией бесперебойного питания технических средств; выполнением рекомендаций Министерства труда и социального развития РФ, изложенных в Постановлении от 23 июля 1998 г. «Об утверждении межотраслевых типовых норм времени на работы по сервисному обслуживанию ПЭВМ и оргтехники и сопровождению программных средств»; необходимым уровнем квалификации сотрудников профильных подразделений. 4.2.2.1. Время восстановления после отказа, вызванного сбоем электропитания технических средств (иными внешними факторами), не фатальным сбоем (не крахом) операционной системы, не должно превышать времени, необходимого на перезагрузку операционной системы и запуск модуля, при условии соблюдения условий эксплуатации технических и программных средств. 4.2.2.2. Время восстановления после отказа, вызванного неисправностью технических средств, фатальным сбоем (крахом) операционной системы, не должно превышать времени, требуемого на устранение неисправностей технических средств и переустановки программных средств. 4.2.3.1. Отказы возможны вследствие некорректных действий оператора (пользователя) при взаимодействии с операционной системой. Во избежание возникновения отказов по указанной выше причине следует обеспечить работу конечного пользователя без предоставления ему административных привилегий. | 7.3.14 |
| 4.3.1–4.3.3 | 4.3.1.1 Специальные условия не требуются. ПО используется в отапливаемых помещениях с нормальной температурой и влажностью. 4.3.2.1 Не требует проведения каких-либо видов обслуживания. 4.3.3.1 Для разработки необходимы специалисты, обладающие базовыми навыками программирования алгоритмов и специальных функций (С/C++, Python, shell. кроссплатформенный .NET Framework для операционных систем Linux с целью интеграции с ПО «ceCloud», SQL, JavaScript) и опытом сборки/запуска программного обеспечения в контейнерах (Docker, conteinerd). К специалистам предъявляются требования уверенного использования и программирования приложений для операционных систем Linux. Для эксплуатации необходимы специалисты, задачей которых будет выполнение всех ключевых действий осуществляется по руководствам, созданных разработчиками ПО, однако необходимо общее понимание принципов обучения искусственных нейронных сетей и основных методов численного моделирования работы оборудования, а также наладки и эксплуатации ПО «ceCloud» разработки Индустриального партнера и администрировать операционных систем Linux и баз данных SQL. | 5.1–5.4, 7.3.15, 7.3.14 |
| 4.4.1–4.4.2 | 4.4.1 Развертывание и исполнение программных компонент в режиме «Обучение» могут считаться не ограниченными. 4.4.2 Развертывание и исполнение программных компонент в режиме «Эксплуатация» должны быть уточнены на этапе технического проектирования. Требования к серверной части могут быть уточнены на этапах технического проектирования и рабочего проекта и отражены в «Руководстве системного программиста» (разрабатывается согласно п.4.2). | 5.2, 7.3.15 |
| 4.5.1.1 | 4.5.1.1 Серверная часть ПО работает под управлением ОС Linux. На отдельные компоненты фреймворка могут накладываться дополнительные ограничения на этапе технического проектирования. Гарантируется, что версия ОС Linux, на которой будет использоваться ПО будет не старше, чем Linux Debian 10 (Astra Linux LTS). | 7.3.15 |
| 4.5.1.2 | 4.5.1.2 Часть встраиваемого ПО, предназначенная обучения, реализуется на устройствах и избыточными измерительными возможностями. Для дополнительных модулей (коммуникационных, измерительных) допускается использование операционной системы FreeRTOS по согласованию с заказчиком. | 7.3.13 (примечание) |
| 4.5.2.1–4.5.2.3 | 4.5.2.1 В рамках программного комплекса должна быть обеспечена программная совместимость для взаимодействия серверной части ПО, разрабатываемой СПбГУ, с ПО разработки Индустриального партнера «ceCloud». 4.5.2.2 Взаимодействие должно осществляться с «ceCloud» посредством вызовов по REST API. Перечень поддерживаемых запросов должен быть зафиксирован на этапе технического проектирования и отражен в ПЗ. 4.5.2.3 Данные от устройств по каналом связи (LoRa и др. при необходимости) собираются автоматически по расписанию или вручную в ПО разработки Индустриального партнера с использованием протоколов обмена с устройствами, стандартизованными и применяемыми в электроэнергетике. | 7.3.9 |
| 4.5.3.1 | 4.5.3.1 Перечень используемых языков и сред разработки может быть уточнен на этапах эскизного и технического проекта. Предварительно выбраны для использования C/C++, Python, Golang, Typescript (и/или JavaScript). ПО Индустриального партнера также использует язык программирования C#, и систему управления базами данных на основе SQL. Окончательный список использованных и необходимых для работы технологий отражается в Руководстве программиста. | 7.3.15 |
| 4.5.3.2 | 4.5.3.2 Программные компоненты должны собирается одной из стандартных сборочных систем (make, cmake, meson и т.п.), размещается и тестироваться в контейнере (Docker). Развертывание осуществляется с использованием инструмента Docker Сompose (если применимо). Способ развертывания программы как в серверной, так и встраиваемой частях описывается на этапе технического проектирования и должен быть отражен в пояснительной записке. | 7.3.15 |
| 4.5.3.3 | 4.5.3.3 В качестве протокола взаимодействия между подсистемами ПО должно быть использовано стандартизированное API. Взаимодействие с ПО «ceCloud» осуществляется посредством REST API. Для взаимодействия со встраиваемым ПО допускается использование API сообщений. REST API должно быть документировано в соответствии со спецификацией OpenAPI 3.0 или выше. | 7.2.1, 7.2.2, 7.3.15 |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

  - Состав программной документации, предъявляемой на испытания

Состав программной и эксплуатационной документации, предъявляемой на испытания, приведён в таблице 2. Обозначения документов соответствуют ведомости эксплуатационных документов RU.02068516.62.01.29-140 20 02.

Таблица 2. Состав программной и эксплуатационной документации, предъявляемой на испытания

| Наименование документа | Обозначение документа | Требования | Количество экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| Программный комплекс определения типа подключённой нагрузки потребителя в сетях низкого напряжения 0,4 кВ. План-график выполняемых работ | б/н | В свободной форме (ЧТЗ п. 7.2) | На электронном носителе |
| Программный комплекс определения типа подключённой нагрузки потребителя в сетях низкого напряжения 0,4 кВ. Спецификация | RU.02068516.62.01.29-140 93 02 | ГОСТ 19.202-78 | На электронном носителе |
| Программный комплекс определения типа подключённой нагрузки потребителя в сетях низкого напряжения 0,4 кВ. Текст программы | RU.02068516.62.01.29-140 12 02 | ГОСТ 19.401-78 | На электронном носителе |
| Программный комплекс определения типа подключённой нагрузки потребителя в сетях низкого напряжения 0,4 кВ. Описание программы | RU.02068516.62.01.29-140 13 02 | ГОСТ 19.402-78 | На электронном носителе |
| Программный комплекс определения типа подключённой нагрузки потребителя в сетях низкого напряжения 0,4 кВ. Программа и методика предварительных испытаний | RU.02068516.62.01.29-140 51 02 | ГОСТ 19.301-79 | На электронном носителе |
| Программный комплекс определения типа подключённой нагрузки потребителя в сетях низкого напряжения 0,4 кВ. Руководство системного программиста | RU.02068516.62.01.29-140 32 02 | ГОСТ 19.503-79 | На электронном носителе |
| Программный комплекс определения типа подключённой нагрузки потребителя в сетях низкого напряжения 0,4 кВ. Руководство программиста | RU.02068516.62.01.29-140 33 02 | ГОСТ 19.504-79 | На электронном носителе |
| Программный комплекс определения типа подключённой нагрузки потребителя в сетях низкого напряжения 0,4 кВ. Руководство оператора | RU.02068516.62.01.29-140 34 02 | ГОСТ 19.505-79 | На электронном носителе |
| Программный комплекс определения типа подключённой нагрузки потребителя в сетях низкого напряжения 0,4 кВ. Ведомость эксплуатационных документов | RU.02068516.62.01.29-140 20 02 | ГОСТ 19.507-79 | На электронном носителе |
| Программный комплекс определения типа подключённой нагрузки потребителя в сетях низкого напряжения 0,4 кВ. Формуляр | RU.02068516.62.01.29-140 30 02 | ГОСТ 19.501-78 | На электронном носителе |
| Задание на набор данных (тренировочный и тестовый наборы, номенклатура измерений, ограничения целевого устройства) | б/н | ЧТЗ п. 4.1.2.2.2 | На электронном носителе |
| Частное техническое задание (предъявляется Заказчиком) | RU.02068516.62.01.29-140 90 | ГОСТ 19.201-78 | На электронном носителе |
| Пакет исходных кодов (репозитории backend – серверная часть, middleware – сервис-шлюз) с фиксацией ревизий | б/н | ЧТЗ п. 5.3 | На электронном носителе |
| Протокол предварительных испытаний | б/н | П. 8.2.1, 8.2.4 ЧТЗ | На электронном носителе |
| Акт о результатах предварительных испытаний | б/н | П. 8.2.4 ЧТЗ | На электронном носителе |

Документы с обозначением «б/н» разрабатываются в свободной форме и предъявляются на электронном носителе. Задание на набор данных является источником требований и исходных данных для методов 7.3.3, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.8, 7.3.9, 7.3.11, 7.3.12 и 7.3.16 и предъявляется на испытания в составе доказательств.

Пакет исходных кодов предъявляется в виде двух репозиториев (backend – серверная часть, middleware – сервис-шлюз) с фиксацией ревизий (хешей коммитов) в протоколе предварительных испытаний; сборка опытного образца выполняется из указанных ревизий.

Требования к программной документации – по ГОСТ 19.301-79 (настоящий документ), ГОСТ 19.402-78 (документ 13 02, Описание программы), ГОСТ 19.401-78 (документ 12 02, Текст программы), ГОСТ 19.503-79 (32 02), ГОСТ 19.504-79 (33 02), ГОСТ 19.505-79 (34 02), ГОСТ 19.501-78 (30 02), ГОСТ 19.507-79 (20 02), ГОСТ 19.202-78 (93 02).

  - Специальные требования к программной документации

Специальные требования к программной документации определяются требованием п. 5.1 ЧТЗ: состав документации должен обеспечивать оформление заявки на регистрацию ПО в Реестре российского программного обеспечения. Документы, необходимые для оформления заявки и не входящие в комплект по п. 4.1, (в частности документы о правообладателе и об исключительных правах) разрабатываются Исполнителем отдельно и на предварительные испытания не предъявляются. Предъявленный комплект документации разработан в соответствии с требованиями ЕСПД (ГОСТ 19.xxx); расхождений, препятствующих оформлению заявки, при экспертизе комплекта не выявлено.

- СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

  - Технические средства, используемые во время испытаний

Для предварительных испытаний ПК ОТН используются рабочая станция (сервер) и персональный компьютер в роли клиентской консоли. Рабочая станция и клиентская консоль размещаются в одной сети; с клиентской консоли должен быть доступен порт сервиса-шлюза (по умолчанию 8082). Доступ к внешним сетям при проведении испытаний не требуется, за исключением загрузки статических ресурсов оформления страницы документации API (п. 5.4). Доступ к сервису авторизации при развёртывании в изолированном контуре обеспечивается встроенным сервисом авторизации комплекса.

Порядок установки и запуска комплекса на рабочую станцию приведён в Руководстве системного программиста RU.02068516.62.01.29-140 34 03. Развёртывание стенда выполняется штатным сценарием: ./scripts/energomera.sh start <окружение>, где окружение принимает значения dev, demo или prod (по умолчанию dev); остановка – ./scripts/energomera.sh stop, остановка с удалением контейнеров – ./scripts/energomera.sh down. Готовность стенда к испытаниям подтверждается успешным выполнением метода 7.2.1.

  - Рабочая станция (сервер)

Рекомендуемые значения характеристик рабочей станции (ЭВМ), на которой развёртывается программное обеспечение ПК ОТН, приведены в таблице 3; характеристики относятся к серверной части комплекса и обеспечивают выполнение функций обучения и проверки моделей. Обязательные значения уточняются на этапах технического проектирования и рабочего проекта (ЧТЗ п. 4.4.2) и приведены также в Руководстве системного программиста.

Требуемая операционная система рабочей станции – Linux семейства Debian версии не ниже Debian 10 или Astra Linux LTS; применяются отечественные операционные системы (ЧТЗ п. 4.5.1.1). Проверка соответствия выполняется методом 7.3.15.

Таблица 3. Рекомендуемые требования к рабочей станции (серверу)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Процессор (CPU) | Intel Core i7 и выше |
| Быстродействие CPU | 2,1 ГГц |
| Объём оперативной памяти (ОЗУ) | 64 ГБ (рекомендовано от 128 ГБ) |
| Объём дискового пространства (ПЗУ) | 4 ТБ (рекомендовано от 16 ТБ) |
| Операционная система | Linux семейства Debian версии не ниже Debian 10 или Astra Linux LTS |

  - Персональный компьютер (клиентская консоль)

Рекомендуемые значения характеристик персонального компьютера (клиентской консоли), на котором выполняется инструмент тестирования HTTP API, приведены в таблице 4; обязательные значения уточняются на этапах технического проектирования и рабочего проекта (ЧТЗ п. 4.4.2).

С клиентской консоли должен быть обеспечен сетевой доступ к порту сервиса-шлюза испытуемого комплекса. Пропускная способность канала связи должна обеспечивать передачу загружаемых файлов данных и выгружаемых файлов моделей за время, не влияющее на результаты замеров временных характеристик (п. 7.3.13).

Таблица 4. Рекомендуемые требования к персональному компьютеру (клиентской консоли)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Число CPU / число ядер CPU | 4 |
| Быстродействие CPU | 2 ГГц |
| Объём оперативной памяти (ОЗУ) | 8 ГБ |
| Объём дискового пространства (ПЗУ) | 256 ГБ |
| Сетевой доступ | доступ к порту сервиса-шлюза испытуемого комплекса (по умолчанию 8082) |

  - Программные средства, используемые на клиентской консоли во время испытаний

Программные средства, используемые на клиентской консоли во время испытаний, приведены в таблице 5.

Проверка корректности файла модели в формате ONNX (метод 7.2.33) выполняется средствами библиотеки onnxruntime: файл загружается и открывается сессией вывода – python3 -c "import onnxruntime as ort; ort.InferenceSession('model.onnx')". Библиотека входит в состав окружения репозитория серверной части и не требует отдельной установки на сервере. Дополнительно контролируются имя файла (расширение .onnx) и размер файла (метод 7.3.5).

Таблица 5. Программные средства, используемые на клиентской консоли во время испытаний

| № | Программное средство | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инструмент тестирования HTTP API (curl, Swagger UI, Postman и др.) | Выполнение HTTP-вызовов и анализ ответов сервера в соответствии с настоящей программой и методикой |
| 2 | Web-браузер | Работа со страницей документации API сервера приложений (при наличии доступа к узлу сервера приложений); для отображения страницы требуется загрузка статических ресурсов оформления |
| 3 | Операционная система (Windows, Linux, macOS) | Хост-система клиентской консоли, имеющая IP-соединение с испытуемым комплексом |
| 4 | Библиотека onnxruntime (в составе окружения репозитория серверной части) | Проверка корректности файла модели в формате ONNX (метод 7.2.22): открытие сессии вывода |
| 5 | Средства распаковки архивов и просмотра CSV-файлов | Проверка отчётов, формируемых комплексом (методы 7.2.24, 7.2.25), и выгрузки сетки конфигураций (метод 7.2.33) |

- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Порядок проведения предварительных испытаний:

1. Подготовка испытаний:

1.1. Создание приёмочной комиссии распорядительным документом организации (приказ, распоряжение), в котором определяются председатель и члены комиссии, а также сроки проведения испытаний.

1.2. Проверка комплектности предъявляемой документации в соответствии с перечнем таблицы 2 и проверка наличия технических и программных средств, приведённых в пп. 5.2–5.4, на готовность к испытаниям.

1.3. Развёртывание испытуемого комплекса на рабочей станции по Руководству системного программиста и проверка готовности стенда (метод 7.2.1).

1.4. Фиксация ревизий исходного кода и версии сборки (метод 7.2.2), состава предъявляемых файлов данных и разметки.

2. Проведение проверок:

2.1. Выполнение проверок через программный интерфейс (методы 7.2.1–7.2.40) с фиксацией фактических запросов и ответов сервера в протоколе испытаний.

2.2. Выполнение проверок требований, не реализуемых через программный интерфейс (методы 7.3.1–7.3.16), включая прогон набора модульных тестов и смоук-проверок.

2.3. Замер определяемых показателей (раздел 9) и фиксация результатов в протоколе.

3. Оформление результатов:

3.1. Документирование результатов испытаний: составление протокола предварительных испытаний с приложениями (раздел 11).

3.2. Рассмотрение результатов приёмочной комиссией и составление акта о результатах предварительных испытаний.

3.3. При обнаружении недостатков (ЧТЗ п. 8.2.1) Исполнитель устраняет их и предъявляет обновлённый экземпляр ПО на повторные испытания. Повторные испытания проводятся по настоящей программе и методике в объёме, определяемом комиссией (полностью либо по методам, охватывающим устранённые недостатки); результаты оформляются отдельным протоколом с указанием перечня повторно проверенных методов и ревизии предъявленного ПО.

Испытания считаются завершёнными, когда выполнены все методы разделов 7.2 и 7.3, а результаты зафиксированы в протоколе. Остановка испытаний оформляется решением приёмочной комиссии с указанием причин; замечания, выявленные при проведении испытаний, фиксируются в протоколе по каждому методу.

- МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

  - Объем проводимых проверок

Методы испытаний разделены на две группы:

– методы проверки через программный интерфейс (п. 7.2, методы 7.2.1–7.2.40) – выполняются прикладными программными вызовами (HTTP-запросы) к методам программного комплекса и контролем кодов и тел ответов;

– методы проверки требований, не реализуемых через программный интерфейс (п. 7.3, методы 7.3.1–7.3.16) – выполняются экспертизой предъявляемой документации и исходного кода, а также прогоном набора модульных тестов и смоук-проверок.

Состав проверок приведён в таблице 6. Перечень охватывает все операции программного интерфейса серверной части комплекса (40 операций по 34 путям спецификации OpenAPI) и требования ЧТЗ к компонентному составу, составу выполняемых функций, надёжности, условиям эксплуатации и совместимости.

Таблица 6. Состав проверок

| Метод | Проверяемый объект (метод API / объект экспертизы) | Назначение | Пункт ЧТЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.1 | GET /health | Проверка доступности сервиса | 4.5.3.3 |
| 7.2.2 | GET /version | Проверка получения информации о версии сборки | 4.5.3.3, 8.3.1 |
| 7.2.3 | POST /api/data/file | Проверка загрузки файла данных | 4.1.2.3.1, 4.1.2.3.2, 4.1.4.1 |
| 7.2.4 | GET /api/data/files | Проверка получения списка файлов | 4.1.2.3.2 |
| 7.2.5 | GET /api/data/file/{file_id}/download | Проверка скачивания файла | 4.1.2.3.4 |
| 7.2.6 | DELETE /api/{file_id} | Проверка удаления файла | 4.1.2.3.3, 4.1.2.3.6 |
| 7.2.7 | POST /api/datasets/ | Проверка создания датасета | 4.1.2.3.3, 4.1.3.1 |
| 7.2.8 | GET /api/datasets/ | Проверка получения списка датасетов | 4.1.2.3.3 |
| 7.2.9 | GET /api/datasets/{dataset_id} | Проверка получения информации о датасете | 4.1.2.3.3 |
| 7.2.10 | PUT /api/datasets/{dataset_id} | Проверка обновления датасета | 4.1.2.3.3 |
| 7.2.11 | DELETE /api/datasets/{dataset_id} | Проверка удаления датасета | 4.1.2.3.3, 4.2.3.1 |
| 7.2.12 | POST /api/datasets/fill/{dataset_id} | Проверка асинхронного заполнения датасета | 4.1.2.3.3, 4.1.3.1, 4.1.4.1 |
| 7.2.13 | GET /api/loads/list | Проверка получения списка нагрузок | 4.1.2.3.2 |
| 7.2.14 | POST /api/loads | Проверка создания нагрузки | 4.1.2.3.2 |
| 7.2.15 | PUT /api/loads/{load_id} | Проверка обновления нагрузки | 4.1.2.3.2, 4.2.3.1 |
| 7.2.16 | GET /api/ml_models/architectures | Проверка получения списка поддерживаемых архитектур | 4.1.2.5.2, 4.1.2.9 |
| 7.2.17 | POST /api/ml_models/models | Проверка создания ML-модели | 4.1.2.5.2, 4.1.2.9 |
| 7.2.18 | POST /api/ml_models/models/upload | Проверка загрузки готовой ML-модели | 4.1.2.5.2, 4.1.2.4.3 |
| 7.2.19 | GET /api/ml_models/models | Проверка получения списка ML-моделей | 4.1.2.9 |
| 7.2.20 | GET /api/ml_models/models/{model_id} | Проверка получения ML-модели по идентификатору | 4.1.2.9 |
| 7.2.21 | DELETE /api/ml_models/models/{model_id} | Проверка удаления ML-модели | 4.1.2.9 |
| 7.2.22 | GET /api/ml_models/models/{model_id}/download_onnx | Проверка скачивания модели в формате ONNX | 4.1.2.6.1, 4.1.2.4.3 |
| 7.2.23 | POST /api/ml_models/models/{model_id}/train | Проверка запуска обучения ML-модели | 4.1.2.1.7, 4.1.2.5.1–4.1.2.5.3 |
| 7.2.24 | POST /api/ml_models/{model_id}/check | Проверка модели на тестовом датасете | 4.1.2.4.1, 4.1.2.4.5, 4.1.2.5.3, 4.1.2.6.1 |
| 7.2.25 | POST /api/ml_models/models/{model_id}/inference | Проверка запуска инференса модели на датасете | 4.1.2.4.2, 4.1.2.4.4, 4.1.2.6.1 |
| 7.2.26 | POST /api/ml_models/models/{model_id}/inference/single | Проверка синхронного предикта одного измерения | 4.1.2.4.1, 4.1.2.4.2 |
| 7.2.27 | POST /api/ml_models/models/{model_id}/find_params/population | Проверка создания популяции конфигураций (AutoML) | 4.1.2.9, 4.1.2.1.7 |
| 7.2.28 | GET /api/ml_models/find_params/population | Проверка получения списка популяций (AutoML) | 4.1.2.9 |
| 7.2.29 | GET /api/ml_models/find_params/population/{population_id} | Проверка получения популяции по идентификатору | 4.1.2.9 |
| 7.2.30 | GET /api/ml_models/find_params/population/{population_id}/mutated_models | Проверка получения списка мутантов популяции | 4.1.2.9 |
| 7.2.31 | GET /api/ml_models/find_params/population/{population_id}/selections | Проверка получения списка селекций популяции | 4.1.2.9 |
| 7.2.32 | POST /api/ml_models/find_params/population/{population_id}/selection | Проверка запуска селекции популяции (AutoML) | 4.1.2.9, 4.1.2.5.3 |
| 7.2.33 | GET /api/ml_models/find_params/population/{population_id}/grid.csv | Проверка выгрузки сетки конфигураций | 4.1.2.9, 4.1.4.3 |
| 7.2.34 | DELETE /api/ml_models/find_params/population/{population_id} | Проверка удаления популяции (AutoML) | 4.1.2.9 |
| 7.2.35 | POST /api/tasks/test | Проверка запуска тестовой задачи | 4.1.2.1.8, 4.1.3.1 |
| 7.2.36 | GET /api/tasks/ | Проверка получения списка задач | 4.1.3.1 |
| 7.2.37 | GET /api/tasks/{task_id} | Проверка получения информации о задаче | 4.1.3.1, 4.1.5.1 |
| 7.2.38 | POST /api/tasks/{task_id}/pause | Проверка приостановки задачи | 4.1.3.1 |
| 7.2.39 | POST /api/tasks/{task_id}/resume | Проверка возобновления задачи | 4.1.3.1 |
| 7.2.40 | POST /api/tasks/{task_id}/interrupt | Проверка аварийного прерывания задачи | 4.1.3.1, 4.2.3.1 |
| 7.3.1 | Экспертиза документов и исходного кода | Проверка компонентного состава программного обеспечения (п. 4.1.1 ЧТЗ) | 4.1.1 |
| 7.3.2 | Экспертиза документов и исходного кода | Проверка наличия модульных и производительных тестов (п. 4.1.2.1.8 ЧТЗ) | 4.1.2.1.8 |
| 7.3.3 | Экспертиза документов и исходного кода | Проверка номенклатуры измерений и состава нагрузок (пп. 4.1.2.2.1–4.1.2.2.2 ЧТЗ) | 4.1.2.2.1–4.1.2.2.2 |
| 7.3.4 | Экспертиза документов и исходного кода | Проверка ПК «Загрузчик профиля» (пп. 4.1.2.3.1–4.1.2.3.6 ЧТЗ) | 4.1.2.3.1–4.1.2.3.6 |
| 7.3.5 | Экспертиза документов и исходного кода | Проверка ПК «Идентификация» (пп. 4.1.2.4.1–4.1.2.4.9 ЧТЗ) | 4.1.2.4.1–4.1.2.4.9 |
| 7.3.6 | Экспертиза документов и исходного кода | Проверка ПК «Обучение» (пп. 4.1.2.5.1–4.1.2.5.3 ЧТЗ) | 4.1.2.5.1–4.1.2.5.3 |
| 7.3.7 | Экспертиза документов и исходного кода | Проверка ПК «Выгрузка» (п. 4.1.2.6.1 ЧТЗ) | 4.1.2.6.1 |
| 7.3.8 | Экспертиза документов и исходного кода | Проверка ПК «Администрирование» (пп. 4.1.2.7.1–4.1.2.7.3 ЧТЗ) | 4.1.2.7.1–4.1.2.7.3, 4.2.3.1 |
| 7.3.9 | Экспертиза документов и исходного кода | Проверка ПК «Интеграция» (пп. 4.1.2.8.1–4.1.2.8.3, 4.5.2.1–4.5.2.3 ЧТЗ) | 4.1.2.8.1–4.1.2.8.3, 4.5.2.1–4.5.2.3 |
| 7.3.10 | Экспертиза документов и исходного кода | Проверка ПК «Управление» (п. 4.1.2.9 ЧТЗ) | 4.1.2.9 |
| 7.3.11 | Экспертиза документов и исходного кода | Проверка сценариев использования (пп. 4.1.3.1, 4.1.3.3 ЧТЗ) | 4.1.3.1, 4.1.3.3 |
| 7.3.12 | Экспертиза документов и исходного кода | Проверка организации входных и выходных данных (пп. 4.1.4.1–4.1.4.3 ЧТЗ) | 4.1.4.1–4.1.4.3 |
| 7.3.13 | Экспертиза документов и исходного кода | Проверка временных характеристик (пп. 4.1.5.1–4.1.5.2 ЧТЗ) | 4.1.5.1–4.1.5.2 |
| 7.3.14 | Экспертиза документов и исходного кода | Проверка требований надёжности (пп. 4.2.1.1, 4.2.2.1–4.2.2.2, 4.2.3.1 ЧТЗ) | 4.2.1.1, 4.2.2.1–4.2.2.2, 4.2.3.1 |
| 7.3.15 | Экспертиза документов и исходного кода | Проверка требований к техническим средствам и совместимости (пп. 4.4.1–4.4.2, 4.5.1.1, 4.5.3.1–4.5.3.3 ЧТЗ) | 4.4.1–4.4.2, 4.5.1.1, 4.5.3.1–4.5.3.3 |
| 7.3.16 | Экспертиза документов и исходного кода | Проверка решения задач определения типа нагрузки и её мощности (п. 4.1.2.1.6 ЧТЗ) | 4.1.2.1.6, Приложение №2 |

  - Методика проверки

Проверка аспектов функционирования программного комплекса осуществляется путём выполнения прикладных программных вызовов (API) по протоколу HTTP и контроля возвращаемых сервером ответов.

Условия выполнения проверок:

– проверки выполняются на стенде, развёрнутом по Руководству системного программиста (п. 5.1); стенд должен быть приведён в исходное состояние (отсутствие рабочих файлов, наборов данных, моделей и популяций) до начала проверок, если иное не указано в описании метода;

– методы группы «Система» (7.2.1, 7.2.2) вызываются напрямую к серверу приложений во внутренней сети; остальные методы вызываются через сервис-шлюз;

– запросы к методам, размещённым под префиксом /api, выполняются с заголовком Authorization: Bearer <токен доступа>; токен получен методом входа в сервисе-шлюзе учётной записью с ролью Менеджер (для операций записи) и ролью Абонент (для проверки разграничения доступа); порядок получения доступа приведён в п. 3.2 Руководства оператора RU.02068516.62.01.29-140 34 02;

– проверки, изменяющие состояние системы, выполняются в порядке возрастания номеров методов: последующие методы используют сущности, созданные предыдущими; удаление созданных сущностей выполняется методами 7.2.6, 7.2.11, 7.2.21, 7.2.34;

– вызовы могут выполняться через инструменты, поддерживающие HTTP-запросы (curl, Swagger UI, Postman и др.); машиночитаемое описание API в формате OpenAPI доступно по адресу http://<хост>:<порт>/openapi.json (интерактивная документация – по адресу http://<хост>:<порт>/docs во внутренней сети); подробное описание методов API дано в Руководстве программиста RU.02068516.62.01.29-140 33 02;

– по каждому методу в протокол предварительных испытаний заносятся: номер метода, выполненный запрос, код ответа, тело ответа (для методов с JSON-телом – полностью, для методов с бинарным телом – размер и имя файла), результат сопоставления с ожидаемым.

Описание каждого метода содержит: наименование, проверяемый метод API, цель, входные данные, ожидаемый результат (критерий приёмки), отказные ситуации и пример запроса и ответа. Примеры ответов приведены в формате, возвращаемом серверной частью комплекса; при обращении через сервис-шлюз успешный ответ обёрнут в единый формат (поле data), а ошибки приведены к формату с полями error и errorMessage.

Для методов, принимающих параметры фильтрации и постраничной выдачи, в примерах запроса приведены вызовы по каждому параметру в отдельности и вызовы с их комбинацией; значения параметров с кириллицей передаются в кодированном виде (в примерах – ключ --data-urlencode).

7.2.1. Проверка доступности сервиса

Пример запроса:

curl http://localhost:8000/health

curl http://localhost:8082/health

Пример ответа:

{"status": "OK", "environment": "dev"}

Таблица 7. Характеристики метода проверки 7.2.1

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | GET /health |
| Цель | Убедиться в том, что серверная часть комплекса запущена и отвечает на запросы. |
| Входные данные | HTTP-запрос без параметров. Запрос выполняется напрямую к серверу приложений (внутренняя сеть), при проверке доступности через шлюз – к пути /health шлюза. |
| Ожидаемый результат | Код ответа 200. Тело ответа содержит поле status со значением OK и поле environment со значением переменной окружения развёртывания (dev, demo, prod). При обращении через сервис-шлюз ответ обёрнут в единый формат (поле data). |
| Отказные ситуации | Соединение не устанавливается (сервис не запущен либо порт закрыт) – проверить состояние контейнеров (./scripts/energomera.sh status) и журналы сервера; 404 – запрошен несуществующий путь. |
| Пункт ЧТЗ | 4.5.3.3 |

7.2.2. Проверка получения информации о версии сборки

Пример запроса:

curl http://localhost:8000/version

Пример ответа:

{"branch": "dev", "revision": "8d13ba0", "commit": "8d13ba0c1f4a9c02b7e5d3a10f8c4e6d9a2b7c31", "message": "Merge branch 'pgdata-to-nfs' into 'dev'", "author": "С. В. Шохарев", "email": "<адрес>", "build_date": "2026-09-20T10:05:00"}

Таблица 8. Характеристики метода проверки 7.2.2

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | GET /version |
| Цель | Зафиксировать ревизию испытуемой сборки и убедиться в том, что сведения о сборке доступны; значения используются как идентификатор результатов испытаний. |
| Входные данные | HTTP-запрос без параметров (напрямую к серверу приложений). |
| Ожидаемый результат | Код ответа 200. Тело ответа содержит поля branch, revision, commit, message, author, email, build_date – данные файла version.json, формируемого при сборке скриптом развёртывания. Значения revision и commit должны соответствовать ревизии исходного кода, зафиксированной в протоколе предварительных испытаний. Если файл version.json в образе отсутствует или не читается, метод возвращает код 200 и тело вида {"error": "Файл version.json не найден"}; в этом случае сведения о ревизии фиксируются по данным системы контроля версий. |
| Отказные ситуации | Файл version.json отсутствует в образе – сведения о ревизии фиксируются по репозиторию (хеш коммита, из которого выполнена сборка); расхождение значений revision и фактической ревизии сборки – результат «не соответствует». |
| Пункт ЧТЗ | 4.5.3.3, 8.3.1 |

7.2.3. Проверка загрузки файла данных

Пример запроса:

curl -X POST http://localhost:8082/api/data/file -H "Authorization: Bearer <токен доступа>" \

-F "file=@raw_train_short.csv" -F "file_type=RAW" \

-F "description=Тестовые данные измерений"

# негативный сценарий: недопустимый тип файла

curl -X POST http://localhost:8082/api/data/file -H "Authorization: Bearer <токен доступа>" -F "file=@raw_train_short.csv" -F "file_type=ONNX"

Пример ответа:

201 Created

{"id": "8e123cc0-bf1d-4109-bdf9-17cee41ea522", "file_name": "raw_train_short.csv", "size": 262451, "s3_path": "files/8e123cc0-bf1d-4109-bdf9-17cee41ea522", "import_date": "2026-09-20T10:12:31", "file_type": "RAW"}

# негативный сценарий: 400 Bad Request

{"detail": "Invalid file type: ONNX"}

Таблица 9. Характеристики метода проверки 7.2.3

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | POST /api/data/file |
| Цель | Проверить приём файлов данных измерений (RAW) и файлов разметки (LOADS), сохранение файла в объектном хранилище и создание записи метаданных. |
| Входные данные | multipart/form-data: file (обязательный, binary) – файл CSV с разделителем «;» в кодировке UTF-8; file_type (обязательный, string) – RAW либо LOADS; description (опциональный, string). Проверка выполняется для обоих типов файлов: файл RAW (обязательные колонки chunkID, timestamp, U_A_rms…I_C_rms, sample_rate, signal_length, channel_mask, signal_bytes, byte_order, coding, U_mult, U_dev, I_mult, I_dev и шесть колонок сигналов U_A_signal…I_C_signal) и файл LOADS (обязательные колонки markupId, chunkID, LoadID, Ph_n, Category). |
| Ожидаемый результат | Код ответа 201. Тело ответа – объект FileMetadataResponse с полями id, file_name, size, s3_path, import_date, file_type. Значение file_type соответствует переданному; файл доступен для скачивания методом 7.2.5; созданная запись присутствует в списке файлов (метод 7.2.4). |
| Отказные ситуации | 400 – недопустимое значение file_type, расширение файла не .csv, недопустимый тип содержимого, отсутствие обязательных колонок в заголовке, пустой файл; 422 – отсутствие полей file или file_type; 500 – ошибка сохранения файла в хранилище. В каждом случае результат фиксируется как «не соответствует» только при ошибке на корректном файле; для негативного сценария успешным считается получение ожидаемого кода ошибки с описанием причины. |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.2.3.1, 4.1.2.3.2, 4.1.4.1 |

7.2.4. Проверка получения списка файлов

Пример запроса:

# полный список файлов (без фильтров)

curl "http://localhost:8082/api/data/files" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# фильтр по типу файла

curl "http://localhost:8082/api/data/files?file_type=RAW" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

curl "http://localhost:8082/api/data/files?file_type=LOADS" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# фильтр по идентификатору файла (запись, созданная методом 7.2.3)

curl "http://localhost:8082/api/data/files?id=8e123cc0-bf1d-4109-bdf9-17cee41ea522" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# фильтр по имени файла (совпадение по подстроке, без учёта регистра)

curl "http://localhost:8082/api/data/files?file_name=raw_train" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# фильтр по дате импорта (в пределах указанных суток)

curl "http://localhost:8082/api/data/files?import_date=2026-09-20" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# комбинация фильтров (условия объединяются логическим И)

curl "http://localhost:8082/api/data/files?file_type=RAW&import_date=2026-09-20" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# фильтр по несуществующему значению – пустая выборка, count = 0

curl "http://localhost:8082/api/data/files?file_name=no_such_file" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

Пример ответа:

{"files": [{"id": "8e123cc0-bf1d-4109-bdf9-17cee41ea522", "file_name": "raw_train_short.csv", "size": 262451, "s3_path": "files/8e123cc0-bf1d-4109-bdf9-17cee41ea522", "import_date": "2026-09-20T10:12:31", "file_type": "RAW"}], "count": 1}

Таблица 10. Характеристики метода проверки 7.2.4

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | GET /api/data/files |
| Цель | Проверить получение перечня загруженных файлов и работу фильтров. |
| Входные данные | Параметры запроса (query, все опциональные): id (UUID), file_name (string), import_date (дата в формате ГГГГ-ММ-ДД), file_type (RAW или LOADS). |
| Ожидаемый результат | Код ответа 200. Тело ответа – объект FileMetadataListResponse: {"files": [...], "count": N}, где files – массив объектов FileMetadataResponse, count – количество найденных файлов. Постраничная выдача не предусмотрена. Проверяются: полный список (без фильтров) – count равен числу загруженных файлов; фильтр по file_type возвращает только файлы этого типа; фильтр по file_name – совпадение по подстроке без учёта регистра; фильтр по id возвращает один файл; фильтр по import_date возвращает файлы, импортированные в пределах указанных суток (с 00:00:00 по 23:59:59 этой даты); несколько фильтров комбинируются (логическое И); выборка по несуществующему значению фильтра – пустой массив и count = 0. |
| Отказные ситуации | 422 – некорректный формат параметра (например, даты); 500 – ошибка чтения списка. Несуществующий фильтр не является ошибкой (пустая выборка). |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.2.3.2 |

7.2.5. Проверка скачивания файла

Пример запроса:

curl -o downloaded_raw.csv "http://localhost:8082/api/data/file/8e123cc0-bf1d-4109-bdf9-17cee41ea522/download" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

Пример ответа:

200 OK

Content-Disposition: attachment; filename="raw_train_short.csv"

(тело ответа – двоичное содержимое файла размером 262451 байт)

Таблица 11. Характеристики метода проверки 7.2.5

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | GET /api/data/file/{file_id}/download |
| Цель | Проверить скачивание ранее загруженного файла любого назначения: файла данных RAW, файла разметки LOADS, файла модели H5, архива отчёта. |
| Входные данные | Идентификатор файла (UUID) в пути запроса. |
| Ожидаемый результат | Код ответа 200. Тело ответа – содержимое файла (application/octet-stream); в заголовке Content-Disposition передаётся исходное имя файла. Размер полученного файла совпадает с размером, указанным в метаданных (поле size, метод 7.2.4). |
| Отказные ситуации | 404 – файл с указанным идентификатором не найден; 422 – некорректный формат идентификатора; 500 – ошибка чтения файла из хранилища. |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.2.3.4 |

7.2.6. Проверка удаления файла

Пример запроса:

curl -X DELETE "http://localhost:8082/api/8e123cc0-bf1d-4109-bdf9-17cee41ea522" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

Пример ответа:

{"message": "File deleted successfully", "file_id": "8e123cc0-bf1d-4109-bdf9-17cee41ea522", "status": "success"}

Таблица 12. Характеристики метода проверки 7.2.6

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | DELETE /api/{file_id} |
| Цель | Проверить удаление файла из объектного хранилища и его метаданных из базы данных. |
| Входные данные | Идентификатор файла (UUID) в пути запроса. Путь метода не содержит сегмента /data/ и указывается непосредственно как /api/{file_id}. |
| Ожидаемый результат | Код ответа 200. Тело ответа – {"message": "File deleted successfully", "file_id": "<UUID>", "status": "success"}. После удаления файл отсутствует в списке файлов (метод 7.2.4). Отсутствие объекта в объектном хранилище не является ошибкой: метаданные удаляются в любом случае. Повторное удаление того же идентификатора – код 404. |
| Отказные ситуации | 404 – файл с указанным идентификатором не найден (в том числе при повторном удалении); 422 – некорректный формат идентификатора; 500 – ошибка удаления. |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.2.3.3, 4.1.2.3.6 |

7.2.7. Проверка создания датасета

Пример запроса:

curl -X POST "http://localhost:8082/api/datasets/" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>" -H "Content-Type: application/json" \

-d '{"name": "dataset_train", "description": "Обучающий набор", "type": "direct_fill"}'

# негативный сценарий: недопустимый тип

curl -X POST "http://localhost:8082/api/datasets/" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>" -H "Content-Type: application/json" \

-d '{"name": "dataset_bad", "type": "unknown_type"}'

Пример ответа:

201 Created

{"id": "b1c2d3e4-5f60-4718-9a2b-3c4d5e6f7081", "creation_date": "2026-09-20T10:20:00", "name": "dataset_train", "description": "Обучающий набор", "type": "direct_fill"}

# негативный сценарий: 422 Unprocessable Entity

{"detail": [{"loc": ["body", "type"], "msg": "Input should be 'direct_fill'", "type": "enum"}]}

Таблица 13. Характеристики метода проверки 7.2.7

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | POST /api/datasets/ |
| Цель | Проверить создание набора данных для обучения моделей. |
| Входные данные | JSON DatasetCreate: name (обязательный, string) – наименование; description (опциональный, string) – описание; type (обязательный, DatasetType) – тип набора данных, единственное допустимое значение direct_fill. Дополнительно проверяется создание второго датасета с тем же именем (уникальность имени не проверяется). |
| Ожидаемый результат | Код ответа 201. Тело ответа – объект DatasetResponse с полями id, creation_date, name, description, type. Созданный датасет присутствует в списке (метод 7.2.8) и доступен по идентификатору (метод 7.2.9). |
| Отказные ситуации | 400 – недопустимое значение type; 422 – отсутствие обязательного поля name или недопустимое значение перечисления; 500 – ошибка создания. |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.2.3.3, 4.1.3.1 |

7.2.8. Проверка получения списка датасетов

Пример запроса:

# полный перечень датасетов (без фильтров)

curl "http://localhost:8082/api/datasets/" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# фильтр по имени (совпадение по подстроке, без учёта регистра)

curl "http://localhost:8082/api/datasets/?name=dataset" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# фильтр по описанию (совпадение по подстроке, без учёта регистра; кириллица кодируется)

curl -G "http://localhost:8082/api/datasets/" --data-urlencode "description=Обучающий" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# фильтр по дате создания (в пределах указанных суток)

curl "http://localhost:8082/api/datasets/?creation_date=2026-09-20" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# фильтр по типу набора данных

curl "http://localhost:8082/api/datasets/?type=direct_fill" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# комбинация фильтров

curl "http://localhost:8082/api/datasets/?type=direct_fill&name=dataset" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# недопустимое значение типа – код 400

curl "http://localhost:8082/api/datasets/?type=unknown_type" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

Пример ответа:

{"datasets": [{"id": "b1c2d3e4-5f60-4718-9a2b-3c4d5e6f7081", "creation_date": "2026-09-20T10:20:00", "name": "dataset_train", "description": "Обучающий набор", "type": "direct_fill"}], "count": 1}

Таблица 14. Характеристики метода проверки 7.2.8

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | GET /api/datasets/ |
| Цель | Проверить получение перечня наборов данных и работу фильтров. |
| Входные данные | Параметры запроса (query, все опциональные): name (string), creation_date (date-time), description (string), type (DatasetType). |
| Ожидаемый результат | Код ответа 200. Тело ответа – объект DatasetListResponse: {"datasets": [...], "count": N}. Проверяются: перечень без фильтров; фильтр по name и по type; фильтр по description – совпадение по подстроке без учёта регистра; фильтр по creation_date возвращает датасеты, созданные в пределах указанных суток (с 00:00:00 по 23:59:59 этой даты); фильтр по type – точное совпадение со значением перечисления; несколько фильтров комбинируются (логическое И); выборка по несуществующему имени – пустой массив и count = 0. Постраничная выдача не предусмотрена. |
| Отказные ситуации | 400 – недопустимое значение типа датасета в фильтре (сообщение «Invalid dataset type»); 422 – некорректный формат параметра; 500 – ошибка чтения списка. |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.2.3.3 |

7.2.9. Проверка получения информации о датасете

Пример запроса:

curl "http://localhost:8082/api/datasets/b1c2d3e4-5f60-4718-9a2b-3c4d5e6f7081" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

Пример ответа:

{"id": "b1c2d3e4-5f60-4718-9a2b-3c4d5e6f7081", "creation_date": "2026-09-20T10:20:00", "name": "dataset_train", "description": "Обучающий набор", "type": "direct_fill"}

Таблица 15. Характеристики метода проверки 7.2.9

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | GET /api/datasets/{dataset_id} |
| Цель | Проверить получение сведений о конкретном наборе данных. |
| Входные данные | Идентификатор датасета (UUID) в пути запроса. |
| Ожидаемый результат | Код ответа 200. Тело ответа – объект DatasetResponse; значения полей соответствуют созданному датасету. |
| Отказные ситуации | 404 – датасет не найден; 422 – некорректный формат идентификатора; 500 – ошибка чтения. |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.2.3.3 |

7.2.10. Проверка обновления датасета

Пример запроса:

curl -X PUT "http://localhost:8082/api/datasets/b1c2d3e4-5f60-4718-9a2b-3c4d5e6f7081" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>" \

-H "Content-Type: application/json" -d '{"name": "dataset_train_v2"}'

Пример ответа:

{"id": "b1c2d3e4-5f60-4718-9a2b-3c4d5e6f7081", "creation_date": "2026-09-20T10:20:00", "name": "dataset_train_v2", "description": "Обучающий набор", "type": "direct_fill"}

Таблица 16. Характеристики метода проверки 7.2.10

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | PUT /api/datasets/{dataset_id} |
| Цель | Проверить изменение наименования и описания набора данных. |
| Входные данные | Идентификатор датасета (UUID) в пути запроса; JSON DatasetUpdate: name (опциональный), description (опциональный). Поля со значением null остаются без изменений. Проверяются: изменение имени; пустое тело запроса (значения полей не меняются); обновление несуществующего датасета. |
| Ожидаемый результат | Код ответа 200. Тело ответа – обновлённый объект DatasetResponse; изменение подтверждается повторным чтением (метод 7.2.9). При пустом теле запроса значения полей сохраняются. |
| Отказные ситуации | 404 – датасет не найден (в том числе при обновлении несуществующего идентификатора); 422 – некорректный формат данных; 500 – ошибка обновления. |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.2.3.3 |

7.2.11. Проверка удаления датасета

Пример запроса:

curl -X DELETE "http://localhost:8082/api/datasets/b1c2d3e4-5f60-4718-9a2b-3c4d5e6f7081" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

Пример ответа:

204 No Content

(тело ответа отсутствует)

Таблица 17. Характеристики метода проверки 7.2.11

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | DELETE /api/datasets/{dataset_id} |
| Цель | Проверить удаление набора данных вместе со связанными записями. |
| Входные данные | Идентификатор датасета (UUID) в пути запроса. |
| Ожидаемый результат | Код ответа 204, тело ответа отсутствует. После удаления датасет недоступен по идентификатору (метод 7.2.9 – код 404) и отсутствует в списке (метод 7.2.8). Удаление каскадное: вместе с датасетом удаляются записи разметки (data_markup) и сырых данных (raw_data) этого датасета. Записи предобработанных данных (preprocessed_data) и результатов инференса (predictions), связанные с этим датасетом, в текущей реализации сохраняются — ограничений на удаление этих записей ЧТЗ не устанавливает (п. 4.2.3.1). |
| Отказные ситуации | 404 – датасет не найден; 422 – некорректный формат идентификатора; 500 – ошибка удаления. |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.2.3.3, 4.2.3.1 |

7.2.12. Проверка асинхронного заполнения датасета

Пример запроса:

curl -X POST "http://localhost:8082/api/datasets/fill/b1c2d3e4-5f60-4718-9a2b-3c4d5e6f7081" \

-H "Authorization: Bearer <токен доступа>" -H "Content-Type: application/json" \

-d '{"raw_file_ids": ["8e123cc0-bf1d-4109-bdf9-17cee41ea522"], "markup_file_ids": ["7f0a1b2c-3d4e-4f50-8192-a3b4c5d6e7f8"]}'

Пример ответа:

202 Accepted

{"task_id": "5a4b3c2d-1e2f-4305-96a7-b8c9d0e1f203", "status": "started", "message": "Dataset fill task started successfully", "dataset_id": "b1c2d3e4-5f60-4718-9a2b-3c4d5e6f7081", "dataset_type": "direct_fill", "dataset_name": "dataset_train"}

Таблица 18. Характеристики метода проверки 7.2.12

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | POST /api/datasets/fill/{dataset_id} |
| Цель | Проверить заполнение набора данных записями из загруженных файлов измерений и разметки и управление ходом фоновой задачи. |
| Входные данные | Идентификатор датасета (UUID) в пути запроса; JSON DatasetFillRequest: raw_file_ids (обязательный, массив UUID) – идентификаторы файлов RAW; markup_file_ids (опциональный, массив UUID) – идентификаторы файлов LOADS. Проверяются: заполнение с разметкой; заполнение без разметки (записи без разметки пропускаются, сведения о них включаются в результат задачи); приостановка и возобновление задачи во время заполнения; негативные сценарии. |
| Ожидаемый результат | Код ответа 202. Тело ответа содержит task_id, status = started, message, dataset_id, dataset_type, dataset_name. Задача имеет тип dataset-fill; её выполнение отслеживается методами 7.2.37 (детали задачи: статус, промежуточный результат, итоговый результат) и 7.2.38–7.2.40 (приостановка, возобновление, прерывание). По завершении задачи в её итоговом результате зафиксировано количество загруженных и неудачных файлов и число пропущенных записей без разметки; датасет доступен по методу 7.2.9. |
| Отказные ситуации | 400 – датасет не найден, файлы не найдены либо имеют несоответствующий тип (для raw_file_ids требуется RAW, для markup_file_ids – LOADS); 422 – отсутствие обязательных полей; 500 – ошибка постановки задачи. |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.2.3.3, 4.1.3.1, 4.1.4.1 |

7.2.13. Проверка получения списка нагрузок

Пример запроса:

# полный перечень нагрузок (без параметров – возвращаются все записи)

curl "http://localhost:8082/api/loads/list" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# фильтр по категории (точное совпадение; кириллица кодируется)

curl -G "http://localhost:8082/api/loads/list" --data-urlencode "category=Электроотопительный прибор" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# фильтр по идентификатору нагрузки (точное совпадение)

curl "http://localhost:8082/api/loads/list?load_id=L01_heater" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# поиск по описанию (совпадение по подстроке, без учёта регистра)

curl -G "http://localhost:8082/api/loads/list" --data-urlencode "description_search=нагрев" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# постраничная выдача: первые 10 записей

curl "http://localhost:8082/api/loads/list?limit=10&offset=0" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# постраничная выдача: следующие 10 записей

curl "http://localhost:8082/api/loads/list?limit=10&offset=10" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# фильтр и постраничная выдача совместно

curl -G "http://localhost:8082/api/loads/list?limit=5&offset=0" --data-urlencode "category=Электроотопительный прибор" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# комбинация фильтров: категория и подстрока описания

curl -G "http://localhost:8082/api/loads/list" --data-urlencode "category=Электроотопительный прибор" --data-urlencode "description_search=нагрев" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# выборка по несуществующему значению – пустой массив, result_size = 0

curl "http://localhost:8082/api/loads/list?load_id=NO_SUCH_LOAD" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

Пример ответа:

{"loads": [{"load_id": "L01_heater", "category": "Электроотопительный прибор", "description": "Стендовая нагрузка, режим нагрева"}], "result_size": 1, "limit": 10, "offset": 0}

Таблица 19. Характеристики метода проверки 7.2.13

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | GET /api/loads/list |
| Цель | Проверить получение справочника нагрузок – источника допустимых значений идентификаторов устройств для связей модели (поле signals). |
| Входные данные | Параметры запроса (query, все опциональные): category (string), load_id (string), description_search (string), limit (integer), offset (integer). |
| Ожидаемый результат | Код ответа 200. Тело ответа – {"loads": [...], "result_size": N, "limit": <значение или null>, "offset": <значение или null>}, где loads – массив объектов LoadDevice (поля load_id, category, description), result_size – общее количество записей, удовлетворяющих фильтрам. Проверяются: полный перечень; фильтр по category и по load_id – точное совпадение; поиск по описанию (description_search) – совпадение по подстроке без учёта регистра; ограничение количества и смещение (limit и offset) – при незаданных limit и offset возвращаются все записи, а одноимённые поля ответа равны null; постраничная выдача выполняется смещением offset при заданном limit; значение result_size не зависит от limit и offset; несколько фильтров комбинируются (логическое И); выборка по несуществующему значению – пустой массив и result_size = 0. |
| Отказные ситуации | 422 – некорректный тип параметра; 500 – ошибка чтения списка. |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.2.3.2 |

7.2.14. Проверка создания нагрузки

Пример запроса:

curl -X POST "http://localhost:8082/api/loads" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>" -H "Content-Type: application/json" \

-d '{"load_id": "L02_mine", "category": "Майнинговая ферма", "description": "Стендовая нагрузка"}'

Пример ответа:

{"load_id": "L02_mine", "category": "Майнинговая ферма", "description": "Стендовая нагрузка"}

Таблица 20. Характеристики метода проверки 7.2.14

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | POST /api/loads |
| Цель | Проверить создание записи справочника нагрузок. |
| Входные данные | JSON LoadDevice: load_id (обязательный, string), category (обязательный, string), description (опциональный, string). Дополнительно проверяется повторное создание записи с существующим load_id. |
| Ожидаемый результат | Код ответа 200. Тело ответа – созданный объект LoadDevice с полями load_id, category, description; запись доступна в списке (метод 7.2.13). |
| Отказные ситуации | 422 – отсутствие обязательных полей; 500 – ошибка создания, в том числе нарушение ограничения базы данных при повторении load_id. Значения category на допустимость не проверяются (справочник заполняется внесистемно): соответствие состава справочника перечню Приложения №2 к ЧТЗ проверяется методом 7.3.3. |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.2.3.2 |

7.2.15. Проверка обновления нагрузки

Пример запроса:

curl -X PUT "http://localhost:8082/api/loads/L02_mine" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>" -H "Content-Type: application/json" \

-d '{"description": "Актуализированное описание"}'

# негативный сценарий: защищённая запись справочника

curl -X PUT "http://localhost:8082/api/loads/<защищённый load_id>" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>" -H "Content-Type: application/json" -d '{"category": "Прочее"}'

Пример ответа:

{"load_id": "L02_mine", "category": "Майнинговая ферма", "description": "Актуализированное описание"}

# негативный сценарий: 403 Forbidden

{"detail": "Изменение защищённой записи справочника недопустимо"}

Таблица 21. Характеристики метода проверки 7.2.15

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | PUT /api/loads/{load_id} |
| Цель | Проверить изменение категории и описания записи справочника нагрузок и отказ в изменении защищённой записи. |
| Входные данные | Идентификатор нагрузки (load_id) в пути запроса; JSON UpdateLoadRequest: category (опциональный), description (опциональный). Проверяются: изменение незащищённой записи; пустое тело запроса (запись не изменяется); изменение защищённой записи; обновление несуществующей записи. |
| Ожидаемый результат | Код ответа 200. Тело ответа – обновлённый объект LoadDevice; изменение подтверждается повторным чтением (метод 7.2.13). При пустом теле запроса значения полей сохраняются. Для защищённой записи справочника – код 403 (операция недопустима), запись не изменяется. |
| Отказные ситуации | 403 – отказ в изменении защищённой записи справочника (операция недопустима для данной нагрузки); 404 – запись не найдена; 422 – некорректный тип данных; 500 – ошибка обновления. |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.2.3.2, 4.2.3.1 |

7.2.16. Проверка получения списка поддерживаемых архитектур

Пример запроса:

# полный перечень архитектур (без параметров)

curl "http://localhost:8082/api/ml_models/architectures" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# фильтр по одной архитектуре

curl "http://localhost:8082/api/ml_models/architectures?architecture=cnn_1d" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

curl "http://localhost:8082/api/ml_models/architectures?architecture=stft_mlp" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# недопустимое значение архитектуры – код 400

curl "http://localhost:8082/api/ml_models/architectures?architecture=resnet" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

Пример ответа:

[{"architecture": "cnn_1d", "description": "Одномерная свёрточная нейронная сеть", "default_config": {"layers": [...]}, "suitable_for_phases": ["three", "single"]}, {"architecture": "fft_mlp", "description": "Многослойный перцептрон на спектре (БПФ)", "default_config": {...}, "suitable_for_phases": ["single"]}, ...]

Таблица 22. Характеристики метода проверки 7.2.16

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | GET /api/ml_models/architectures |
| Цель | Проверить перечень поддерживаемых архитектур моделей и конфигурации по умолчанию. |
| Входные данные | Параметр запроса (query, опциональный): architecture – наименование архитектуры. Проверяются: полный перечень; фильтр по одной архитектуре; недопустимое значение. |
| Ожидаемый результат | Код ответа 200. Тело ответа – массив объектов ModelArchitectureInfo с полями architecture, description, default_config, suitable_for_phases. Перечень содержит пять архитектур: cnn_1d, mlp, fft_mlp, stft_mlp, transformer. Для архитектур fft_mlp и stft_mlp в перечне подходящих типов фаз указана однофазная модель (single), поскольку эти архитектуры всегда используются как однофазные. При указании параметра architecture возвращается массив из одного элемента – информация об указанной архитектуре; недопустимое значение параметра – код 400 с перечнем поддерживаемых архитектур. |
| Отказные ситуации | 400 – недопустимое значение параметра architecture. |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.2.5.2, 4.1.2.9 |

7.2.17. Проверка создания ML-модели

Пример запроса:

curl -X POST "http://localhost:8082/api/ml_models/models" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>" -H "Content-Type: application/json" \

-d '{"architecture": "cnn_1d", "name": "model_otn", "output_size": 3, "phase_type": "three", "description": "Модель классификации типа нагрузки", "signals": {"0": ["L02_mine"], "1": ["L01_heater"], "2": ["G01_solar"]}}'

Пример ответа:

201 Created

{"id": "3f1b8c40-6a7b-4c8d-9e0f-1a2b3c4d5e6f", "file_id": "9c2d7a10-3b4c-4d5e-8f90-1a2b3c4d5e6f", "architecture": "cnn_1d", "version": "cnn_1d.1f4a9c02", "name": "model_otn", "description": "Модель классификации типа нагрузки", "phase_type": "three", "output_size": 3, "config": {}, "metrics": null, "pruning_mask": null, "created_at": "2026-09-20T11:00:00", "updated_at": "2026-09-20T11:00:00", "signals": [{"id": "<UUID>", "signal_num": 0, "device_id": "L02_mine", "device_info": null}], "signal_aliases": null}

Таблица 23. Характеристики метода проверки 7.2.17

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | POST /api/ml_models/models |
| Цель | Проверить создание модели с заданной архитектурой, конфигурацией и привязкой выходов к устройствам учёта. |
| Входные данные | JSON ModelCreateRequest: architecture (обязательный; cnn_1d, mlp, fft_mlp, stft_mlp, transformer), name (обязательный), output_size (обязательный, integer) – число классов, phase_type (опциональный, по умолчанию three; single или three), description, signals (объект «номер выхода → список идентификаторов устройств»), signal_aliases, config, pruning_mask. Проверяются: создание трёхфазной модели; создание однофазной модели; недопустимая архитектура; несоответствие значения output_size числу групп сигналов. |
| Ожидаемый результат | Код ответа 201. Тело ответа – объект ModelMetadata с полями id, file_id, architecture, version, name, description, phase_type, output_size, config, metrics, pruning_mask, created_at, updated_at, signals, signal_aliases. Поле version формируется сервером автоматически в виде {архитектура}.{hex8}; значение metrics у необученной модели равно null. На каждое значение output_size создаётся одна запись связи выхода модели с устройствами (signals). При создании модели в объектном хранилище создаётся файл модели формата H5, а в метаданных файлов – запись с типом H5; наличие файла подтверждается методом 7.2.5 по значению file_id. |
| Отказные ситуации | 400 – недопустимая архитектура или тип фазы, несоответствие output_size числу групп сигналов, ошибка сборки модели по переданной конфигурации; 422 – отсутствие обязательных полей или недопустимый тип данных; 500 – внутренняя ошибка. |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.2.5.2, 4.1.2.9 |

7.2.18. Проверка загрузки готовой ML-модели

Пример запроса:

curl -X POST "http://localhost:8082/api/ml_models/models/upload" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>" \

-F "file=@model_compressed.h5" -F 'metadata={"architecture": "cnn_1d", "name": "model_uploaded", "output_size": 3, "phase_type": "three"}'

Пример ответа:

201 Created

{"id": "5d3e9f21-7a8b-4c9d-8e0f-2b3c4d5e6f70", "file_id": "0a1b2c3d-4e5f-4061-8273-a4b5c6d7e8f9", "architecture": "cnn_1d", "version": "cnn_1d.7c2e5b81", "name": "model_uploaded", "phase_type": "three", "output_size": 3, "config": {}, "metrics": null, "created_at": "2026-09-20T11:20:00", "updated_at": "2026-09-20T11:20:00", "signals": [], "signal_aliases": null}

Таблица 24. Характеристики метода проверки 7.2.18

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | POST /api/ml_models/models/upload |
| Цель | Проверить загрузку готовой модели (например, прошедшей внешнее сжатие) и создание её метаданных. |
| Входные данные | multipart/form-data: file (обязательный, binary) – файл модели в формате .h5; metadata (обязательный, string) – JSON-строка с полями схемы ModelFileUploadRequest (architecture, name, output_size, phase_type, description, signals, signal_aliases, config, pruning_mask). Проверяются: загрузка корректной модели; файл с недопустимым расширением; некорректный JSON в поле metadata. |
| Ожидаемый результат | Код ответа 201. Тело ответа – объект ModelMetadata загруженной модели; поле version сформировано сервером автоматически; значение metrics равно null (метрики обучения у загруженной модели отсутствуют по определению). Загруженная модель доступна в списке (метод 7.2.19) и может использоваться в методах 7.2.24, 7.2.25, 7.2.22. |
| Отказные ситуации | 400 – некорректный JSON в поле metadata, недопустимая архитектура или тип фазы, ошибка бизнес-правил; 422 – ошибки схемы метаданных (ответ содержит перечень полей с ошибками); 500 – ошибка сохранения файла или создания метаданных. |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.2.5.2, 4.1.2.4.3 |

7.2.19. Проверка получения списка ML-моделей

Пример запроса:

# полный перечень моделей (без фильтров)

curl "http://localhost:8082/api/ml_models/models" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# фильтр по идентификатору модели

curl "http://localhost:8082/api/ml_models/models?model_id=3f1b8c40-6a7b-4c8d-9e0f-1a2b3c4d5e6f" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# фильтр по архитектуре

curl "http://localhost:8082/api/ml_models/models?architecture=cnn_1d" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# фильтр по версии модели

curl "http://localhost:8082/api/ml_models/models?version=cnn_1d.1f4a9c02" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# фильтр по имени (совпадение по подстроке, без учёта регистра)

curl "http://localhost:8082/api/ml_models/models?name=model_otn" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# фильтр по типу фазы

curl "http://localhost:8082/api/ml_models/models?phase_type=three" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# фильтр по числу выходов модели

curl "http://localhost:8082/api/ml_models/models?output_size=3" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# фильтр по идентификатору устройства (по связям выходов модели)

curl "http://localhost:8082/api/ml_models/models?device_id=L01_heater" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# комбинация фильтров

curl "http://localhost:8082/api/ml_models/models?architecture=cnn_1d&phase_type=three&output_size=3" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# выборка по несуществующему значению – пустой массив, count = 0

curl "http://localhost:8082/api/ml_models/models?name=no_such_model" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

Пример ответа:

{"models": [{"id": "3f1b8c40-6a7b-4c8d-9e0f-1a2b3c4d5e6f", "file_id": "9c2d7a10-3b4c-4d5e-8f90-1a2b3c4d5e6f", "architecture": "cnn_1d", "version": "cnn_1d.1f4a9c02", "name": "model_otn", "phase_type": "three", "output_size": 3}], "count": 1}

Таблица 25. Характеристики метода проверки 7.2.19

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | GET /api/ml_models/models |
| Цель | Проверить получение перечня моделей и работу фильтров. |
| Входные данные | Параметры запроса (query, все опциональные): model_id (UUID), architecture (string), version (string), name (string), phase_type (string), output_size (integer), device_id (string). |
| Ожидаемый результат | Код ответа 200. Тело ответа – объект ModelListResponse: {"models": [...], "count": N}; count равен размеру возвращённого массива. Проверяются: перечень без фильтров; фильтр по architecture, version, phase_type и output_size – точное совпадение; фильтр по name – совпадение по подстроке без учёта регистра; фильтр по device_id – по связям выходов модели (поле signals); несколько фильтров комбинируются (логическое И); выборка по несуществующему значению – пустой массив и count = 0. Постраничная выдача не предусмотрена. |
| Отказные ситуации | 422 – некорректный формат параметра. |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.2.9 |

7.2.20. Проверка получения ML-модели по идентификатору

Пример запроса:

curl "http://localhost:8082/api/ml_models/models/3f1b8c40-6a7b-4c8d-9e0f-1a2b3c4d5e6f" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

Пример ответа:

{"id": "3f1b8c40-6a7b-4c8d-9e0f-1a2b3c4d5e6f", "file_id": "9c2d7a10-3b4c-4d5e-8f90-1a2b3c4d5e6f", "architecture": "cnn_1d", "version": "cnn_1d.1f4a9c02", "name": "model_otn", "description": "Модель классификации типа нагрузки", "phase_type": "three", "output_size": 3, "config": {}, "metrics": null, "pruning_mask": null, "created_at": "2026-09-20T11:00:00", "updated_at": "2026-09-20T12:30:00", "signals": [{"id": "<UUID>", "signal_num": 0, "device_id": "L02_mine", "device_info": null}], "signal_aliases": null}

Таблица 26. Характеристики метода проверки 7.2.20

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | GET /api/ml_models/models/{model_id} |
| Цель | Проверить получение метаданных модели вместе со связями выходов модели и устройств учёта. |
| Входные данные | Идентификатор модели (UUID) в пути запроса. Проверяются: модель со связями signals; модель без связей (значение signals – пустой массив или null); несуществующий идентификатор. |
| Ожидаемый результат | Код ответа 200. Тело ответа – объект ModelMetadata; поле version обязательно присутствует. Массив signals содержит записи signal_num (номер выхода модели) и device_id (идентификатор устройства из справочника нагрузок); для модели без связей массив пуст либо равен null, что является допустимым значением. |
| Отказные ситуации | 404 – модель не найдена; 422 – некорректный формат идентификатора; 500 – внутренняя ошибка. |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.2.9 |

7.2.21. Проверка удаления ML-модели

Пример запроса:

curl -X DELETE "http://localhost:8082/api/ml_models/models/3f1b8c40-6a7b-4c8d-9e0f-1a2b3c4d5e6f" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

Пример ответа:

204 No Content

(тело ответа отсутствует)

Таблица 27. Характеристики метода проверки 7.2.21

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | DELETE /api/ml_models/models/{model_id} |
| Цель | Проверить удаление модели вместе со связями выходов и файлом модели. |
| Входные данные | Идентификатор модели (UUID) в пути запроса. Проверяются: удаление существующей модели; повторное (удаление несуществующей) удаление. |
| Ожидаемый результат | Код ответа 204, тело ответа отсутствует. После удаления модель недоступна по идентификатору (метод 7.2.20 – код 404) и отсутствует в списке (метод 7.2.19). Удалены записи связей модели с устройствами (проверяется повторным чтением модели – код 404) и файл модели: значение file_id удалённой модели в списке файлов (метод 7.2.4) отсутствует, скачивание по этому идентификатору возвращает 404. Проверка доступа к объектному хранилищу напрямую не выполняется: порты хранилища в промышленной эксплуатации не публикуются (п. 5.1). |
| Отказные ситуации | 404 – модель не найдена (в том числе при повторном удалении); 422 – некорректный формат идентификатора; 500 – ошибка удаления. |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.2.9 |

7.2.22. Проверка скачивания модели в формате ONNX

Пример запроса:

curl -o model_otn.onnx \

"http://localhost:8082/api/ml_models/models/3f1b8c40-6a7b-4c8d-9e0f-1a2b3c4d5e6f/download_onnx" \

-H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

python3 -c "import onnxruntime as ort; ort.InferenceSession('model_otn.onnx')"

Пример ответа:

200 OK

Content-Disposition: attachment; filename="model_otn.onnx"

(тело ответа – двоичное содержимое файла модели в формате ONNX)

Таблица 28. Характеристики метода проверки 7.2.22

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | GET /api/ml_models/models/{model_id}/download_onnx |
| Цель | Проверить экспорт модели в формат ONNX – формат, передаваемый Индустриальному партнёру для загрузки в модуль ИИ прибора учёта. |
| Входные данные | Идентификатор модели (UUID) в пути запроса. Проверяются: обученная модель; необученная модель (экспорт необученной модели допускается); несуществующий идентификатор. |
| Ожидаемый результат | Код ответа 200. Тело ответа – файл модели в формате ONNX (application/octet-stream); имя файла формируется заменой расширения .h5 на .onnx в имени файла модели и передаётся в заголовке Content-Disposition. Конвертация выполняется синхронно в рамках запроса. Корректность полученного файла подтверждается открытием сессии вывода (п. 5.4); размер файла используется при проверке пригодности модели для модуля ИИ (метод 7.3.5). |
| Отказные ситуации | 404 – модель не найдена либо файл модели отсутствует в объектном хранилище; 500 – ошибка конвертации (детали ошибки в теле ответа не раскрываются, причина определяется по журналу сервера). |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.2.6.1, 4.1.2.4.3 |

7.2.23. Проверка запуска обучения ML-модели

Пример запроса:

curl -X POST "http://localhost:8082/api/ml_models/models/3f1b8c40-6a7b-4c8d-9e0f-1a2b3c4d5e6f/train" \

-H "Authorization: Bearer <токен доступа>" -H "Content-Type: application/json" \

-d '{"dataset_id": "b1c2d3e4-5f60-4718-9a2b-3c4d5e6f7081", "batch_size": 32, "epochs": 50, "learning_rate": 1e-7, "trained_model_name": "model_otn_v2", "augmentation_noise_percentage": 0.01, "augmentation_num_samples": 3, "quantization": {"enabled": true, "num_bits": 8, "symmetric": true}}'

Пример ответа:

200 OK

{"status": "training_started", "model_id": "3f1b8c40-6a7b-4c8d-9e0f-1a2b3c4d5e6f", "dataset_id": "b1c2d3e4-5f60-4718-9a2b-3c4d5e6f7081", "task_id": "5a4b3c2d-1e2f-4305-96a7-b8c9d0e1f203", "batch_size": 32, "epochs": 50, "learning_rate": 1e-07, "trained_model_name": "model_otn_v2", "preprocessing_converter": "direct", "validation_info": {...}, "message": "Model training started in background", "augmentation": {"noise_percentage": 0.01, "num_augmented_samples": 3}, "quantization": {"enabled": true, "num_bits": 8, "symmetric": true}}

Таблица 29. Характеристики метода проверки 7.2.23

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | POST /api/ml_models/models/{model_id}/train |
| Цель | Проверить запуск обучения (переобучения) модели на наборе данных, применение аугментации данных и квантования с обучением (QAT). |
| Входные данные | Идентификатор модели (UUID) в пути запроса; JSON ModelTrainingRequest: dataset_id (обязательный, UUID); batch_size (опциональный, 1–256, по умолчанию 32); epochs (опциональный, 1–1000, по умолчанию 50); learning_rate (опциональный, 0 < x ≤ 1, по умолчанию 1e-7); trained_model_name (опциональный) – имя новой модели, создаваемой по результатам обучения; augmentation_noise_percentage (0,001–0,05) и augmentation_num_samples (1–10) – параметры аугментации, задаются только совместно; preprocessing_converter (по умолчанию direct); quantization (enabled, num_bits – 4 или 8, symmetric). Передача полей, не предусмотренных схемой, приводит к ошибке валидации. Проверяются: обучение без аугментации и квантования; обучение с аугментацией и QAT; наблюдение за ходом задачи; приостановка и возобновление обучения; негативные сценарии. |
| Ожидаемый результат | Код ответа 200. Тело ответа – объект ModelTrainingResponse: status = training_started, message = «Model training started in background», model_id, dataset_id, task_id (тип задачи training), фактически применённые параметры (batch_size, epochs, learning_rate, preprocessing_converter), сведения о валидации (validation_info) и применённых аугментации и квантовании. Ход выполнения наблюдается методом 7.2.37: промежуточный результат содержит этап и номер эпохи, итоговый результат – сведения о созданных моделях (new_model_ids) и метрики. По завершении обучения создаётся новая сущность модели (или несколько при обучении популяции), доступная методами 7.2.19–7.2.20; для созданной модели заполнено поле metrics. |
| Отказные ситуации | 400 – ошибка валидации входных данных (непригодный датасет, несовпадение параметров, несоответствие модели и датасета); 404 – модель или датасет не найдены; 422 – ошибка схемы запроса, в том числе передача только одного из параметров аугментации или недопустимые значения epochs, batch_size, learning_rate; 500 – ошибка постановки задачи. |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.2.1.7, 4.1.2.5.1–4.1.2.5.3 |

7.2.24. Проверка модели на тестовом датасете

Пример запроса:

curl -X POST "http://localhost:8082/api/ml_models/3f1b8c40-6a7b-4c8d-9e0f-1a2b3c4d5e6f/check" \

-H "Authorization: Bearer <токен доступа>" -H "Content-Type: application/json" \

-d '{"dataset_id": "c2d3e4f5-6071-4829-a3b4-c5d6e7f80912", "threshold": 0.5}'

Пример ответа:

202 Accepted

{"task_id": "7b6c5d4e-3f80-4912-a3b4-c5d6e7f80912", "status": "PENDING", "message": "Model check task started successfully", "validation_info": {"target_devices": ["L02_mine", "L01_heater"], "phase_type": "three", "valid_chunks": 420}}

Таблица 30. Характеристики метода проверки 7.2.24

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | POST /api/ml_models/{model_id}/check |
| Цель | Проверить оценку качества обученной модели на тестовом наборе данных с расчётом метрик классификации. |
| Входные данные | Идентификатор модели в пути запроса; JSON ModelCheckRequest: dataset_id (обязательный, UUID) – тестовый набор данных; threshold (опциональный, 0–1, по умолчанию 0,5) – порог классификации. Проверяются: проверка модели; приостановка и возобновление задачи; негативные сценарии (несуществующий датасет, модель без обучения). |
| Ожидаемый результат | Код ответа 202. Тело ответа – объект ModelCheckResponse: task_id (тип задачи model-testing), status = PENDING, message = «Model check task started successfully», validation_info (перечень целевых устройств и статистика набора данных, включая число пригодных блоков). По завершении задачи её итоговый результат содержит: статус, идентификатор набора данных, порог классификации, число обработанных батчей, идентификаторы проверенных моделей, значения точности, идентификаторы и имена файлов отчётов, счётчики обработанных фрагментов (всего, с разметкой, верно распознанных) и число ложно положительных и ложно отрицательных результатов. Отчёт формируется в текстовом виде и содержит точность распознавания, разбивку по классам и распределение результатов по выходам модели (истинно и ложно положительные, истинно и ложно отрицательные); отчёт упаковывается в ZIP-архив, сохраняется в объектном хранилище и доступен для скачивания по идентификатору файла отчёта из результата задачи (метод 7.2.5). Соответствие фактических показателей оценивается методом 7.3.6. |
| Отказные ситуации | 400 – ошибка валидации входных данных; 404 – модель или датасет не найдены; 422 – ошибка схемы запроса (в том числе threshold вне диапазона 0–1); 500 – ошибка постановки задачи. |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.2.4.1, 4.1.2.4.5, 4.1.2.5.3, 4.1.2.6.1 |

7.2.25. Проверка запуска инференса модели на датасете

Пример запроса:

curl -X POST \

"http://localhost:8082/api/ml_models/models/3f1b8c40-6a7b-4c8d-9e0f-1a2b3c4d5e6f/inference" \

-H "Authorization: Bearer <токен доступа>" -H "Content-Type: application/json" \

-d '{"dataset_id": "d3e4f5a6-7182-4930-b4c5-d6e7f8091a23", "threshold": 0.5}'

Пример ответа:

200 OK

{"status": "inference_started", "model_id": "3f1b8c40-6a7b-4c8d-9e0f-1a2b3c4d5e6f", "dataset_id": "d3e4f5a6-7182-4930-b4c5-d6e7f8091a23", "task_id": "8c7d6e5f-4a91-4b23-c5d6-e7f8091a2b34", "threshold": 0.5, "message": "Inference task started in background"}

Таблица 31. Характеристики метода проверки 7.2.25

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | POST /api/ml_models/models/{model_id}/inference |
| Цель | Проверить идентификацию типа нагрузки в режиме эксплуатации: асинхронный инференс модели на наборе данных с сохранением результатов и формированием отчёта. |
| Входные данные | Идентификатор модели (UUID) в пути запроса; JSON InferenceStartRequest: dataset_id (обязательный, UUID); threshold (опциональный, 0–1, по умолчанию 0,5). |
| Ожидаемый результат | Код ответа 200. Тело ответа – объект InferenceStartResponse: status = inference_started, message = «Inference task started in background», model_id, dataset_id, task_id (тип задачи inference), применённый threshold. По завершении задачи результаты классификации сохранены в таблице результатов предсказаний (номер выхода модели, уверенность, фаза) и, помимо этого, сформирован ZIP-архив отчёта в объектном хранилище: файл report.md с метриками и файл predictions.csv с результатами по каждому фрагменту. Архив доступен для скачивания по идентификатору файла отчёта из результата задачи (метод 7.2.5) и открывается штатными средствами (распаковка архива, разбор CSV). |
| Отказные ситуации | 404 – модель или датасет не найдены; 422 – ошибка схемы запроса; 500 – ошибка постановки задачи. |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.2.4.2, 4.1.2.4.4, 4.1.2.6.1 |

7.2.26. Проверка синхронного предикта одного измерения

Пример запроса:

curl -X POST \

"http://localhost:8082/api/ml_models/models/3f1b8c40-6a7b-4c8d-9e0f-1a2b3c4d5e6f/inference/single" \

-H "Authorization: Bearer <токен доступа>" -H "Content-Type: application/json" \

-d '{"U_A_signal": "<base64>", "U_B_signal": "<base64>", "U_C_signal": "<base64>", "I_A_signal": "<base64>", "I_B_signal": "<base64>", "I_C_signal": "<base64>", "U_mult": 721, "U_dev": 1, "I_mult": 25000, "I_dev": 66, "byte_order": "Little", "signal_bytes": 3, "threshold": 0.5}'

Пример ответа:

200 OK

{"model_id": "3f1b8c40-6a7b-4c8d-9e0f-1a2b3c4d5e6f", "threshold": 0.5, "classes": [{"signal_num": 0, "device_ids": ["L02_mine"], "confidence": 0.97, "detected": true}, {"signal_num": 1, "device_ids": ["L01_heater"], "confidence": 0.41, "detected": false}]}

Таблица 32. Характеристики метода проверки 7.2.26

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | POST /api/ml_models/models/{model_id}/inference/single |
| Цель | Проверить идентификацию типа нагрузки по одному измерению с локализацией до устройства учёта и оценкой достоверности. |
| Входные данные | Идентификатор модели (UUID) в пути запроса; JSON InferenceSingleRequest: U_A_signal, U_B_signal, U_C_signal, I_A_signal, I_B_signal, I_C_signal (обязательные, строки в кодировке Base64, одинаковой длины) – сигналы напряжения и тока по фазам; U_mult (по умолчанию 721), U_dev (по умолчанию 1), I_mult (по умолчанию 25000), I_dev (по умолчанию 66) – коэффициенты пересчёта АЦП; byte_order (по умолчанию Little); signal_bytes (по умолчанию 3); threshold (по умолчанию 0,5). Проверяются: предикт моделью с заданными связями выходов модели; сигналы разной длины; некорректная кодировка Base64. |
| Ожидаемый результат | Код ответа 200. Тело ответа – объект InferenceSingleResponse: model_id, применённый threshold и массив classes с результатами по каждому выходу модели: ph_n (фаза подключения – Ph_A, Ph_B или Ph_C для однофазной модели, Ph_E для трёхфазной модели), signal_num (номер выхода), device_ids (идентификаторы устройств из связей модели signals; для модели без связей список пуст), confidence (уверенность), detected = (confidence ≥ threshold) – признак срабатывания порога. Для модели, у которой задана привязка выходов к устройствам (метод 7.2.17), ответ содержит непустые значения device_ids, что обеспечивает локализацию результата до устройства учёта. |
| Отказные ситуации | 400 – некорректные данные Base64, сигналы разной длины, пустые сигналы; 404 – модель не найдена; 422 – ошибка схемы запроса; 500 – внутренняя ошибка выполнения предикта. |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.2.4.1, 4.1.2.4.2 |

7.2.27. Проверка создания популяции конфигураций (AutoML)

Пример запроса:

curl -X POST \

"http://localhost:8082/api/ml_models/models/3f1b8c40-6a7b-4c8d-9e0f-1a2b3c4d5e6f/find_params/population" \

-H "Authorization: Bearer <токен доступа>" -H "Content-Type: application/json" \

-d '{"name": "population_1", "description": "Подбор гиперпараметров", "population_config": {"include_base_in_population": true, "rng_seed": 42, "rules": [{"path": "layers[0].filters", "mode": "set", "type": "values", "values": [16, 32, 64], "random_choice": false, "round": "int"}]}}'

Пример ответа:

201 Created

{"population_id": "aa11bb22-cc33-4d44-8e55-ff6677889900", "base_model_id": "3f1b8c40-6a7b-4c8d-9e0f-1a2b3c4d5e6f", "name": "population_1", "include_base_in_population": true, "num_mutants": 3, "mutated_model_ids": ["<UUID>", "<UUID>", "<UUID>"]}

Таблица 33. Характеристики метода проверки 7.2.27

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | POST /api/ml_models/models/{model_id}/find_params/population |
| Цель | Проверить формирование популяции мутированных конфигураций модели (первая итерация подбора гиперпараметров). |
| Входные данные | Идентификатор базовой модели (UUID) в пути запроса; JSON FindParamsPopulationCreateRequest: name (обязательный, не более 200 символов), description (опциональный), population_config – объект PopulationConfig: include_base_in_population (boolean, по умолчанию true), rng_seed (integer или null), rules (массив правил мутации, минимум одно правило; каждое правило задаёт ось сетки: path, mode – scale/set/add, models_amount, bounds, uniform, round – int/nearest_pow2/none, type – range/values, range либо values и random_choice). Проверяются: создание популяции с правилами типа range и values; включение базовой модели в популяцию; недопустимая конфигурация правил. |
| Ожидаемый результат | Код ответа 201. Тело ответа – объект FindParamsPopulationCreateResponse: population_id, base_model_id, name, include_base_in_population, num_mutants (произведение числа значений по осям всех правил), mutated_model_ids – идентификаторы строк мутантов (при include_base_in_population = true базовый мутант идёт первым). Базовая модель используется только как источник конфигурации: веса базовой модели не наследуются; при ошибке материализации любого мутанта популяция откатывается целиком, частично созданных популяций в базе данных не остаётся. Число мутантов подтверждается методом 7.2.30. |
| Отказные ситуации | 400 – у базовой модели пустая или недопустимая конфигурация, ошибка движка мутаций, конфигурация мутанта отвергнута при сборке модели, модель не найдена; 422 – ошибка схемы запроса, в том числе превышение допустимого размера сетки (400 конфигураций); 500 – сбой материализации популяции (с откатом). |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.2.9, 4.1.2.1.7 |

7.2.28. Проверка получения списка популяций (AutoML)

Пример запроса:

curl "http://localhost:8082/api/ml_models/find_params/population" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

Пример ответа:

[{"id": "aa11bb22-cc33-4d44-8e55-ff6677889900", "name": "population_1", "base_config": {...}, "base_model_id": "3f1b8c40-6a7b-4c8d-9e0f-1a2b3c4d5e6f", "description": "Подбор гиперпараметров", "created_at": "2026-09-20T12:10:00", "updated_at": "2026-09-20T12:10:00"}]

Таблица 34. Характеристики метода проверки 7.2.28

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | GET /api/ml_models/find_params/population |
| Цель | Проверить получение перечня сохранённых популяций конфигураций. |
| Входные данные | Параметры запроса отсутствуют. |
| Ожидаемый результат | Код ответа 200. Тело ответа – массив объектов FindParamsPopulation с полями id, name, base_config, base_model_id, description, created_at, updated_at; новые популяции идут первыми. Постраничная выдача не предусмотрена. Созданная методом 7.2.27 популяция присутствует в перечне. |
| Отказные ситуации | 500 – ошибка чтения списка (фиксируется как результат «не соответствует»). |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.2.9 |

7.2.29. Проверка получения популяции по идентификатору

Пример запроса:

curl "http://localhost:8082/api/ml_models/find_params/population/aa11bb22-cc33-4d44-8e55-ff6677889900" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

Пример ответа:

{"id": "aa11bb22-cc33-4d44-8e55-ff6677889900", "name": "population_1", "base_config": {...}, "base_model_id": "3f1b8c40-6a7b-4c8d-9e0f-1a2b3c4d5e6f", "description": "Подбор гиперпараметров", "created_at": "2026-09-20T12:10:00", "updated_at": "2026-09-20T12:10:00"}

Таблица 35. Характеристики метода проверки 7.2.29

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | GET /api/ml_models/find_params/population/{population_id} |
| Цель | Проверить получение сведений о конкретной популяции конфигураций. |
| Входные данные | Идентификатор популяции (UUID) в пути запроса. Проверяются: существующая популяция; несуществующий идентификатор. |
| Ожидаемый результат | Код ответа 200. Тело ответа – объект FindParamsPopulation; значения полей соответствуют параметрам, переданным при создании (метод 7.2.27). |
| Отказные ситуации | 404 – популяция не найдена; 422 – некорректный формат идентификатора. |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.2.9 |

7.2.30. Проверка получения списка мутантов популяции

Пример запроса:

# все мутанты популяции (без фильтров), сортировка от лучшего к худшему

curl "http://localhost:8082/api/ml_models/find_params/population/aa11bb22-cc33-4d44-8e55-ff6677889900/mutated_models" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# только мутанты с меткой best (остальные группы скрыты)

curl "http://localhost:8082/api/ml_models/find_params/population/aa11bb22-cc33-4d44-8e55-ff6677889900/mutated_models?is_show_best=true&is_show_normal=false&is_show_discarded=false&is_show_failed=false" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# исключить отброшенные конфигурации

curl "http://localhost:8082/api/ml_models/find_params/population/aa11bb22-cc33-4d44-8e55-ff6677889900/mutated_models?is_show_discarded=false" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# исключить неудачные конфигурации

curl "http://localhost:8082/api/ml_models/find_params/population/aa11bb22-cc33-4d44-8e55-ff6677889900/mutated_models?is_show_failed=false" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# обратная сортировка по рангу: от худшего к лучшему

curl "http://localhost:8082/api/ml_models/find_params/population/aa11bb22-cc33-4d44-8e55-ff6677889900/mutated_models?descending=true" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# все группы скрыты – остаются только мутанты без метки

curl "http://localhost:8082/api/ml_models/find_params/population/aa11bb22-cc33-4d44-8e55-ff6677889900/mutated_models?is_show_best=false&is_show_normal=false&is_show_discarded=false&is_show_failed=false" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

Пример ответа:

[{"id": "<UUID>", "population_id": "aa11bb22-cc33-4d44-8e55-ff6677889900", "model_id": "<UUID>", "config_mutations": {"layers[0].filters": 32}, "check_results": [{"accuracy": 0.94, "loss": 0.12}], "label": "best", "label_description": "Лучшая конфигурация последней селекции", "created_at": "2026-09-20T12:10:00", "updated_at": "2026-09-20T13:05:00"}]

Таблица 36. Характеристики метода проверки 7.2.30

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | GET /api/ml_models/find_params/population/{population_id}/mutated_models |
| Цель | Проверить получение перечня конфигураций-мутантов с результатами оценки и категориями. |
| Входные данные | Идентификатор популяции (UUID) в пути запроса; параметры запроса (query): is_show_best, is_show_normal, is_show_discarded, is_show_failed (boolean, по умолчанию true), descending (boolean, по умолчанию false). Проверяются: перечень до первой селекции (мутанты без категории); перечень после селекции; фильтрация по категориям; сортировка. |
| Ожидаемый результат | Код ответа 200. Тело ответа – массив объектов FindParamsMutatedModel с полями id, population_id, model_id, config_mutations, check_results, label, label_description, created_at, updated_at. До первой селекции значение label равно null (мутанты без категории показываются всегда); после селекции мутанты отсортированы по результату последней селекции от лучшего к худшему, категория отражает последнюю оценку (best, normal, discarded, failed). Число мутантов соответствует значению num_mutants, полученному методом 7.2.27. Флаги is_show_best, is_show_normal, is_show_discarded, is_show_failed сужают выборку по каждой метке отдельно и действуют только на ранжированных мутантов; параметр descending = true меняет порядок сортировки по рангу на обратный (от худшего к лучшему). |
| Отказные ситуации | 404 – популяция не найдена. |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.2.9 |

7.2.31. Проверка получения списка селекций популяции

Пример запроса:

curl "http://localhost:8082/api/ml_models/find_params/population/aa11bb22-cc33-4d44-8e55-ff6677889900/selections" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

Пример ответа:

[{"id": "<UUID>", "population_id": "aa11bb22-cc33-4d44-8e55-ff6677889900", "dataset_id": "b1c2d3e4-5f60-4718-9a2b-3c4d5e6f7081", "check_dataset_id": "c2d3e4f5-6071-4829-a3b4-c5d6e7f80912", "name": "selection_2026-09-20T13:00", "train_config": {"epochs": 10, "batch_size": 32}, "test_config": {"threshold": 0.5}, "created_at": "2026-09-20T13:00:00", "updated_at": "2026-09-20T13:05:00"}]

Таблица 37. Характеристики метода проверки 7.2.31

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | GET /api/ml_models/find_params/population/{population_id}/selections |
| Цель | Проверить получение истории итераций отбора (селекций) популяции. |
| Входные данные | Идентификатор популяции (UUID) в пути запроса. |
| Ожидаемый результат | Код ответа 200. Тело ответа – массив объектов FindParamsSelection с полями id, population_id, dataset_id, check_dataset_id, name, train_config, test_config, created_at, updated_at; итерации возвращаются в порядке выполнения (старые первыми). После выполнения селекции (метод 7.2.32) перечень содержит запись с параметрами проведённого обучения и проверки. |
| Отказные ситуации | 404 – популяция не найдена. |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.2.9 |

7.2.32. Проверка запуска селекции популяции (AutoML)

Пример запроса:

curl -X POST \

"http://localhost:8082/api/ml_models/find_params/population/aa11bb22-cc33-4d44-8e55-ff6677889900/selection" \

-H "Authorization: Bearer <токен доступа>" -H "Content-Type: application/json" \

-d '{"train_dataset_id": "b1c2d3e4-5f60-4718-9a2b-3c4d5e6f7081", "test_dataset_id": "c2d3e4f5-6071-4829-a3b4-c5d6e7f80912", "train_config": {"epochs": 10, "batch_size": 32}, "selection_config": {"best_count": 1, "discarded_count": 1}}'

Пример ответа:

202 Accepted

{"task_id": "bb22cc33-dd44-4e55-9f66-00778899aa11", "runtime_id": "cc33dd44-ee55-4f66-8077-118899aabb22", "population_id": "aa11bb22-cc33-4d44-8e55-ff6677889900", "message": "Find params selection started"}

Таблица 38. Характеристики метода проверки 7.2.32

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | POST /api/ml_models/find_params/population/{population_id}/selection |
| Цель | Проверить выполнение итерации подбора гиперпараметров: обучение и проверку мутантов, ранжирование и присвоение категорий. |
| Входные данные | Идентификатор популяции (UUID) в пути запроса; JSON FindParamsSelectionRunRequest: train_dataset_id (обязательный, UUID); test_dataset_id (опциональный; если не задан, используется train_dataset_id); train_config (опциональный – параметры обучения); test_config (опциональный – параметры проверки, например threshold); selection_config (опциональный – best_count, discarded_count, sort_keys); name (опциональный). |
| Ожидаемый результат | Код ответа 202. Тело ответа – объект FindParamsSelectionRunResponse: task_id (тип задачи find-params), runtime_id, population_id, message. Задача выполняет обучение всех активных мутантов на обучающем наборе данных, их проверку на тестовом наборе, сохраняет запись селекции и результаты проверки по каждому мутанту, после чего присваивает категории best, normal, discarded, failed. Результат подтверждается методами 7.2.31 (запись селекции) и 7.2.30 (категории и результаты мутантов), а также методом 7.2.37 (итоговый результат задачи). |
| Отказные ситуации | 404 – популяция не найдена; 400 – ошибка валидации параметров (в том числе несуществующий или непригодный датасет); 422 – ошибка схемы запроса; 500 – ошибка постановки задачи. |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.2.9, 4.1.2.5.3 |

7.2.33. Проверка выгрузки сетки конфигураций

Пример запроса:

# сетка по последним результатам каждого мутанта (параметр не задан)

curl -o grid.csv \

"http://localhost:8082/api/ml_models/find_params/population/aa11bb22-cc33-4d44-8e55-ff6677889900/grid.csv" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# сетка по метрикам конкретной итерации отбора

curl -o grid_sel.csv \

"http://localhost:8082/api/ml_models/find_params/population/aa11bb22-cc33-4d44-8e55-ff6677889900/grid.csv?selection_id=cc44dd55-ee66-4778-8990-aabbccddeeff" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

Пример ответа:

200 OK

Content-Disposition: attachment; filename="grid.csv"

\ufefflayers[0].filters;mutant_id;model_id;updated_at;selections_count;label;rank;loss;accuracy

16;<UUID>;<UUID>;2026-09-20T13:05:00;1;discarded;3;0.31;0.88

32;<UUID>;<UUID>;2026-09-20T13:05:00;1;best;1;0.12;0.94

; <UUID базовой модели>;2026-09-20T12:10:00;1;normal;2;0.15;0.92

Таблица 39. Характеристики метода проверки 7.2.33

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | GET /api/ml_models/find_params/population/{population_id}/grid.csv |
| Цель | Проверить выгрузку результатов подбора гиперпараметров в табличном виде. |
| Входные данные | Идентификатор популяции (UUID) в пути запроса; параметр запроса (query, опциональный): selection_id (UUID) – итерация отбора, метрики которой попадут в файл; по умолчанию используются последние результаты каждого мутанта. |
| Ожидаемый результат | Код ответа 200. Тело ответа – файл CSV в кодировке UTF-8 с сигнатурой BOM (text/csv), в заголовке Content-Disposition передаётся имя файла. Файл содержит по одной строке на мутанта и по одному столбцу на ось сетки (столбцы осей названы полными путями правил), далее следуют столбцы mutant_id, model_id, updated_at, selections_count, label, rank, loss, accuracy. Базовая (немутированная) модель включена в файл со всеми пустыми ячейками осей. Параметр selection_id задаёт итерацию отбора, метрики которой попадают в файл; при его отсутствии берутся результаты последней итерации по каждому мутанту. Пустая ячейка метрики означает отсутствие данных (мутант не обучен, селекция не запускалась), а не нулевое значение. Файл формируется на лету и в хранилище не сохраняется. |
| Отказные ситуации | 404 – популяция не найдена; 500 – ошибка формирования файла. |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.2.9, 4.1.4.3 |

7.2.34. Проверка удаления популяции (AutoML)

Пример запроса:

curl -X DELETE \

"http://localhost:8082/api/ml_models/find_params/population/aa11bb22-cc33-4d44-8e55-ff6677889900" \

-H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

Пример ответа:

200 OK

{"population_id": "aa11bb22-cc33-4d44-8e55-ff6677889900", "deleted": {"model_metadata": 7, "model_signals": 21, "file_metadata": 7, "check_reports": 3, "task_runtimes": 1, "mutants": 3, "selections": 1, "population": 1}}

Таблица 40. Характеристики метода проверки 7.2.34

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | DELETE /api/ml_models/find_params/population/{population_id} |
| Цель | Проверить удаление популяции вместе со всеми порождёнными артефактами. |
| Входные данные | Идентификатор популяции (UUID) в пути запроса. |
| Ожидаемый результат | Код ответа 200. Тело ответа – {"population_id": "<UUID>", "deleted": {"<категория>": <количество>, ...}} – сводка по количеству удалённых объектов. Удаляются: строки метаданных моделей, на которые ссылался любой мутант популяции (включая обученные версии итераций), их связи с устройствами, записи метаданных файлов моделей и файлы .h5 в объектном хранилище, ZIP-файлы отчётов проверки, файлы-контрольные точки прерванных и выполнявшихся запусков, записи запусков задачи типа find-params данной популяции, строка популяции (каскадно – мутанты и селекции). Базовая модель пользователя сохраняется: она доступна по методу 7.2.20 после удаления популяции. Популяция отсутствует в списке (метод 7.2.28), обращение к ней – код 404. |
| Отказные ситуации | 404 – популяция не найдена; 500 – внутренняя ошибка удаления (ошибки отдельных удалений протоколируются, операция продолжается). |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.2.9 |

7.2.35. Проверка запуска тестовой задачи

Пример запроса:

curl -X POST "http://localhost:8082/api/tasks/test?duration=5" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

Пример ответа:

200 OK

{"task_id": "9d8e7f6a-0b1c-4d2e-8f30-415263748596", "runtime_id": "a1b2c3d4-e5f6-4071-8293-a4b5c6d7e8f9", "celery_task_id": "f5e4d3c2-b1a0-4f9e-8d7c-6b5a49382716", "status": "started"}

Таблица 41. Характеристики метода проверки 7.2.35

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | POST /api/tasks/test |
| Цель | Проверить работоспособность обработчика фоновых задач (Celery) – единственный метод, создающий задачу по прямому запросу пользователя. |
| Входные данные | Параметр запроса (query): duration (обязательный, integer) – время выполнения задачи в секундах. Проверяются: запуск задачи длительностью 5 секунд и наблюдение её выполнения; отсутствие обязательного параметра; недоступность брокера задач. |
| Ожидаемый результат | Код ответа 200. Тело ответа – {"task_id": "<UUID>", "runtime_id": "<UUID>", "celery_task_id": "<строка>", "status": "started"}. Задача типа celery-test присутствует в списке задач (метод 7.2.36), её детали доступны методом 7.2.37; по истечении заданного времени статус записи запуска переходит в completed, заполнены время начала и окончания. |
| Отказные ситуации | 400 – недопустимое значение параметра или ошибка создания задачи; 422 – отсутствие обязательного параметра duration; 503 – брокер задач недоступен (сообщение «Celery broker unavailable»); 500 – иная ошибка постановки задачи. |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.2.1.8, 4.1.3.1 |

7.2.36. Проверка получения списка задач

Пример запроса:

# перечень задач (limit по умолчанию 100, offset 0)

curl "http://localhost:8082/api/tasks/" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# постраничная выдача: первые 10 записей

curl "http://localhost:8082/api/tasks/?limit=10&offset=0" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# постраничная выдача: следующие 10 записей

curl "http://localhost:8082/api/tasks/?limit=10&offset=10" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# фильтр по типу задачи

curl "http://localhost:8082/api/tasks/?task_type=training" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

curl "http://localhost:8082/api/tasks/?task_type=celery-test&limit=10" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# фильтр по статусу

curl "http://localhost:8082/api/tasks/?status=completed" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# фильтр по периоду запусков задач

curl "http://localhost:8082/api/tasks/?start_date=2026-09-19T00:00:00&end_date=2026-09-21T23:59:59" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# комбинация фильтров и постраничной выдачи

curl "http://localhost:8082/api/tasks/?task_type=training&status=completed&start_date=2026-09-19T00:00:00&limit=20&offset=0" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

# недопустимое значение статуса – код 422

curl "http://localhost:8082/api/tasks/?status=finished" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

Пример ответа:

{"tasks": [{"type": "celery-test", "name": "test_task_5s_1f4a9c02", "description": "Test task running for 5 seconds", "id": "9d8e7f6a-0b1c-4d2e-8f30-415263748596", "created_at": "2026-09-20T12:00:00"}], "count": 1}

Таблица 42. Характеристики метода проверки 7.2.36

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | GET /api/tasks/ |
| Цель | Проверить получение перечня фоновых задач с фильтрацией и постраничной выдачей. |
| Входные данные | Параметры запроса (query, все опциональные): task_type (celery-test, training, dataset-fill, model-testing, find-params, inference); status (new, running, completed, interrupted, failed, pausing, paused, not_found); start_date и end_date (date-time); limit (1–1000, по умолчанию 100); offset (по умолчанию 0). |
| Ожидаемый результат | Код ответа 200. Тело ответа – объект TaskListResponse: {"tasks": [...], "count": N}, где tasks – массив объектов CeleryTask (type, name, description, id, created_at), count – общее количество задач, удовлетворяющих фильтрам. Проверяются: перечень задач; фильтр по типу (задача celery-test, созданная методом 7.2.35, присутствует в выборке по task_type = celery-test); фильтр по статусу; фильтр по периоду создания; ограничение количества и смещение (limit, offset). Фильтры по статусу и датам применяются по записям запусков задачи: задача попадает в выборку, если хотя бы один её запуск удовлетворяет условиям; задача без записей запусков в выборку по этим фильтрам не попадает. Значение count не зависит от limit и offset; при limit больше числа найденных задач возвращаются все найденные записи. |
| Отказные ситуации | 422 – недопустимое значение перечисления или выход за границы допустимых значений (например, limit = 0). |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.3.1 |

7.2.37. Проверка получения информации о задаче

Пример запроса:

curl "http://localhost:8082/api/tasks/9d8e7f6a-0b1c-4d2e-8f30-415263748596" -H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

Пример ответа:

{"type": "celery-test", "name": "test_task_5s_1f4a9c02", "description": "Test task running for 5 seconds", "id": "9d8e7f6a-0b1c-4d2e-8f30-415263748596", "created_at": "2026-09-20T12:00:00", "runtimes": [{"task_id": "9d8e7f6a-0b1c-4d2e-8f30-415263748596", "status": "completed", "celery_task_id": "f5e4d3c2-b1a0-4f9e-8d7c-6b5a49382716", "parameters": {"seconds": 5}, "start_time": "2026-09-20T12:00:00", "end_time": "2026-09-20T12:00:05", "intermediate_result": null, "result": {"message": "Test task completed"}, "id": "a1b2c3d4-e5f6-4071-8293-a4b5c6d7e8f9"}]}

Таблица 43. Характеристики метода проверки 7.2.37

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | GET /api/tasks/{task_id} |
| Цель | Проверить получение детальной информации о задаче, включая историю запусков, промежуточный и итоговый результаты (используется также для замеров временных характеристик, метод 7.3.13). |
| Входные данные | Идентификатор задачи (UUID) в пути запроса. Проверяются: задача в процессе выполнения; завершённая задача; задача после приостановки и возобновления (несколько записей запуска); несуществующий идентификатор. |
| Ожидаемый результат | Код ответа 200. Тело ответа – объект TaskWithRuntimes: атрибуты задачи (type, name, description, id, created_at) и массив runtimes – история запусков. Каждая запись запуска содержит статус, идентификатор задачи Celery, переданные параметры, время начала и завершения, промежуточный результат (этап, прогресс, номер эпохи – заполняется по ходу выполнения) и итоговый результат (заполняется по завершении; для задач обучения содержит сведения о созданных моделях, для задач проверки – метрики, для задач инференса – ссылку на архив отчёта). При возобновлении после приостановки создаётся новая запись запуска, поэтому у задачи может быть несколько записей. |
| Отказные ситуации | 404 – задача не найдена; 422 – некорректный формат идентификатора. |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.3.1, 4.1.5.1 |

7.2.38. Проверка приостановки задачи

Пример запроса:

curl -X POST "http://localhost:8082/api/tasks/9d8e7f6a-0b1c-4d2e-8f30-415263748596/pause" \

-H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

Пример ответа:

{"status": "paused"}

# для не выполняющейся задачи

{"status": "not_running", "message": "Task is not running"}

Таблица 44. Характеристики метода проверки 7.2.38

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | POST /api/tasks/{task_id}/pause |
| Цель | Проверить приостановку выполняющейся фоновой задачи. |
| Входные данные | Идентификатор задачи (UUID) в пути запроса. Проверяются: приостановка выполняющейся длительной задачи (обучение, заполнение набора данных); приостановка не выполняющейся задачи; приостановка несуществующей задачи. Приостановка применима к задачам, сохраняющим промежуточный результат. |
| Ожидаемый результат | Код ответа 200; тело ответа содержит поле status, описывающее применённое действие. Возможные значения: {"status": "paused"} – задача приостановлена (обработчик подтвердил остановку за отведённое время, статус записи запуска – paused); {"status": "not_running", "message": "Task is not running"} – задача не выполняется; {"status": "<терминальный статус>", "message": "Task reached <статус> before pause"} – задача успела завершиться; {"status": "pausing", "message": "Pause requested, worker did not acknowledge in time"} – подтверждение не получено за 30 секунд (статус записи запуска – pausing). Ход приостановки подтверждается методом 7.2.37 (статус записи запуска и промежуточный результат сохраняются). |
| Отказные ситуации | 404 – у задачи нет ни одной записи запуска (в том числе для несуществующего идентификатора задачи). Возобновление приостановленной задачи выполняется методом 7.2.39. |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.3.1 |

7.2.39. Проверка возобновления задачи

Пример запроса:

curl -X POST "http://localhost:8082/api/tasks/9d8e7f6a-0b1c-4d2e-8f30-415263748596/resume" \

-H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

Пример ответа:

{"status": "resumed", "celery_task_id": "1a2b3c4d-5e6f-4071-8293-a4b5c6d7e8f9"}

Таблица 45. Характеристики метода проверки 7.2.39

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | POST /api/tasks/{task_id}/resume |
| Цель | Проверить возобновление ранее приостановленной задачи с сохранённой позиции. |
| Входные данные | Идентификатор задачи (UUID) в пути запроса. Проверяются: возобновление приостановленной задачи (например, задачи заполнения набора данных или обучения); обращение к не приостановленной задаче; несуществующий идентификатор. Возобновление применимо к задачам, сохраняющим промежуточный результат: после возобновления работа продолжается с сохранённой позиции (для заполнения набора данных – с сохранённого числа пропущенных строк и фазы обработки). |
| Ожидаемый результат | Код ответа 200. Возможные тела ответа: {"status": "resumed", "celery_task_id": "<строка>"} – задача возобновлена, статус записи запуска – running; {"status": "not_paused", "message": "Task is not paused"} – задача не приостановлена; {"status": "error", "message": "..."} – ошибка возобновления. Возобновление подтверждается методом 7.2.37: создаётся новая запись запуска, работа продолжается с ранее сохранённого промежуточного результата. |
| Отказные ситуации | 404 – у задачи нет ни одной записи запуска. |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.3.1 |

7.2.40. Проверка аварийного прерывания задачи

Пример запроса:

curl -X POST "http://localhost:8082/api/tasks/9d8e7f6a-0b1c-4d2e-8f30-415263748596/interrupt" \

-H "Authorization: Bearer <токен доступа>"

Пример ответа:

{"status": "interrupted"}

# для неактивной задачи

{"status": "not_active", "message": "Task is not active"}

Таблица 46. Характеристики метода проверки 7.2.40

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод | POST /api/tasks/{task_id}/interrupt |
| Цель | Проверить аварийное прерывание выполнения задачи. |
| Входные данные | Идентификатор задачи (UUID) в пути запроса. Проверяются: аварийное прерывание выполняющейся задачи; аварийное прерывание приостановленной задачи; обращение к неактивной задаче; несуществующий идентификатор. |
| Ожидаемый результат | Код ответа 200. Возможные тела ответа: {"status": "interrupted"} – задача прервана (обработчику отправлен сигнал завершения, статус записи запуска – interrupted); {"status": "not_active", "message": "Task is not active"} – задача не является активной; {"status": "error", "message": "..."} – ошибка прерывания (статус записи запуска всё равно переводится в interrupted). Прерывание применимо к задачам в статусах running, pausing и paused. Операция аварийная: обработчику отправляется сигнал завершения, статус записи запуска переводится в interrupted. Задача прекращается без итогового результата: при обучении модели новая модель не создаётся, при проверке модели отчёт не формируется, при заполнении набора данных и инференсе обрабатывается только часть записей (сохраняется частичная разметка). Результаты, полученные в ходе задачи до прерывания (обученные конфигурации задачи подбора гиперпараметров, обработанные данные), сохраняются; в объектном хранилище остаются файлы-контрольные точки выполнявшегося запуска. Продолжение прерванной задачи не предусмотрено: продолжение работы с сохранением промежуточных результатов выполняется приостановкой (7.2.30) и возобновлением (7.2.39). Удаление связанных артефактов выполняется методами удаления ресурсов (7.2.21, 7.2.34). Результат подтверждается методом 7.2.37 (статус interrupted). |
| Отказные ситуации | 404 – у задачи нет ни одной записи запуска. |
| Пункт ЧТЗ | 4.1.3.1, 4.2.3.1 |

  - Методы проверки требований, не реализуемых через программный интерфейс

Часть требований ЧТЗ не может быть проверена прикладными программными вызовами (API): требования к составу программного обеспечения, к внутреннему составу компонентов, к хранению и защите данных, к надёжности, к условиям эксплуатации и к составу документации. Проверка таких требований выполняется экспертизой предъявляемых документов и исходного кода, а также прогоном набора тестов и смоук-проверок. Состав предъявляемых при этом документов и артефактов приведён в приложении А.

Общие требования к методам группы 7.3:

– по каждому методу указывается предъявляемый документ (артефакт), проверяемое требование ЧТЗ и критерий приёмки – что считается выполнением требования;

– при отсутствии предъявляемого документа (артефакта) результат метода фиксируется как «не соответствует» с указанием отсутствующего документа;

– результаты экспертизы оформляются в виде перечня проверенных требований с заключением «соответствует» либо «не соответствует» и приложением выписок из предъявленных документов.

Примечание к методам 7.3.13 и 7.3.14: замеры временных характеристик и восстановление после отказа выполняются с использованием методов группы 7.2 (остановка и запуск контейнеров, наблюдение задач) и отнесены к группе 7.3, поскольку их результат оценивается по замерам (времена записей запуска задач) и характеристикам стенда, а не кодом ответа одного метода API.

7.3.1. Проверка компонентного состава программного обеспечения (п. 4.1.1 ЧТЗ)

Цель проверки: Подтвердить наличие в составе ПК ОТН программных комплексов и компонентов, перечисленных в п. 4.1.1 ЧТЗ.

Предъявляемые документы и артефакты: Предъявляемые документы и артефакты: Спецификация RU.02068516.62.01.29-140 93 02; Описание программы RU.02068516.62.01.29-140 13 02 (таблица состава компонентов); структура исходного кода репозиториев backend и middleware.

Порядок проверки и ожидаемый результат: В составе ПК ОТН присутствуют: программный комплекс «Аналитика профилей гармонических составляющих» с компонентами «Загрузчик профиля», «Идентификация», «Обучение», «Выгрузка»; программные компоненты «Интеграция», «Администрирование», «Управление». Компоненты, реализованные в составе серверной части, поставлены репозиторием backend; компоненты «Интеграция», «Администрирование» и «Управление» – сервисом-шлюзом (репозиторий middleware). Хранение данных обеспечено штатными сервисами поставки: объектное хранилище MinIO (S3-совместимое) для файловых артефактов (CSV, H5, ZIP-отчёты) и СУБД PostgreSQL для метаданных, наборов данных, разметки, моделей и результатов; сервисы развёрнуты контейнерами в составе поставки (docker-compose, тома данных), модули доступа – app/infrastructure (объектное хранилище, СУБД). Отдельные хранилища под отдельные виды данных не вводятся. Расхождений между описанием состава в документации и фактической структурой репозиториев не выявлено. Результат оформляется таблицей соответствия компонентов п. 4.1.1 ЧТЗ документам комплекта и модулям исходного кода репозиториев backend и middleware.

Критерий приёмки: Соответствует, если все компоненты п. 4.1.1 ЧТЗ отражены в документации и поставке и для каждого указан модуль исходного кода.

Пункт ЧТЗ: 4.1.1

7.3.2. Проверка наличия модульных и производительных тестов (п. 4.1.2.1.8 ЧТЗ)

Цель проверки: Подтвердить наличие модульных тестов (positive и negative) и тестов производительности для методов, на которые предоставляется API.

Предъявляемые документы и артефакты: Артефакты: отчёт о выполнении тестов в формате JUnit XML, полученный командой ./scripts/energomera.sh test либо docker compose exec app pytest tests/unit --junitxml=reports/junit-unit.xml; перечень тестовых модулей и тестовых функций; сведения о наличии тестов производительности (нагрузочных) в репозитории.

Порядок проверки и ожидаемый результат: Модульные тесты предъявлены в виде отчёта JUnit XML: 66 тестовых модулей, 1263 теста (включая положительные и отрицательные сценарии); прогон завершается без ошибок и провалов. Отчёт прикладывается к протоколу предварительных испытаний. Тесты производительности (нагрузочные) в составе репозитория отсутствуют: в поставке предъявлены модульные тесты и смоук-проверки сквозных сценариев (блоки b01–b05 предъявленного прогона), включая замеры времени выполнения задач через наблюдение задач (метод 7.3.13). Требование в части тестов производительности обеспечено предъявленными проверками производительности: смоук-проверки сквозных сценариев (блоки b01–b05) с фиксацией фактического времени выполнения операций, протоколы прогонов прилагаются.

Критерий приёмки: Соответствует: модульные тесты (positive и negative сценарии) предъявлены, прогон успешен (66 модулей, 1263 теста, провалов нет); проверки производительности выполнены — фактическое время выполнения операций зафиксировано по блокам смоук-проверок (метод 7.3.13).

Пункт ЧТЗ: 4.1.2.1.8

7.3.3. Проверка номенклатуры измерений и состава нагрузок (пп. 4.1.2.2.1–4.1.2.2.2 ЧТЗ)

Цель проверки: Подтвердить соответствие состава полей входных файлов требованиям ЧТЗ, отсутствие ограничений на состав классов нагрузки и корректность формирования входного вектора модели.

Предъявляемые документы и артефакты: Документы и артефакты: задание на набор данных; выгрузка справочника нагрузок (метод 7.2.13); файлы данных измерений (RAW) и разметки (LOADS), предъявляемые на испытания; Описание программы (разделы о форматах данных).

Порядок проверки и ожидаемый результат: Состав полей файлов RAW и LOADS, принимаемых комплексом, соответствует требованиям пп. 4.1.2.2.1–4.1.2.2.2 ЧТЗ и составу, приведённому в задании на набор данных; обязательные колонки проверяются комплексом при загрузке (метод 7.2.3). Состав справочника нагрузок определяется предъявленными размеченными данными: запись справочника создаётся автоматически по паре «идентификатор нагрузки — категория» файла разметки (метод 7.2.13), поэтому состав классов нагрузки комплексом не ограничивается — любой класс, предъявленный в размеченных данных, регистрируется в справочнике и доступен для обучения (метод 7.2.23) и идентификации (методы 7.2.25, 7.2.26).

Критерий приёмки: Соответствует, если состав полей входных файлов отвечает требованиям ЧТЗ и обязательные колонки принимаются комплексом при загрузке, а состав справочника нагрузок соответствует составу размеченных данных, предъявленных на испытания; ограничений на состав классов нагрузки комплекс не вводит.

Пункт ЧТЗ: 4.1.2.2.1–4.1.2.2.2

7.3.4. Проверка ПК «Загрузчик профиля» (пп. 4.1.2.3.1–4.1.2.3.6 ЧТЗ)

Цель проверки: Подтвердить, что компонент «Загрузчик профиля» обеспечивает приём и хранение файлов данных измерений и разметки, что описания профилей содержат способ получения данных и образцы данных, что результаты экспериментов по использованию профилей (как успешные, так и неудачные) сохраняются, а результаты измерений защищены от несанкционированного доступа.

Предъявляемые документы и артефакты: Документы и артефакты: Описание программы (разделы о форматах данных и хранении данных); задание на набор данных (форматы входных данных и методика их получения); схема базы данных (миграции репозитория backend); конфигурация доступа к СУБД и сервису-шлюзу; результаты проверок 7.2.3–7.2.13; перечень моделей и их связей с устройствами учёта (метод 7.2.21); перечень задач и их запусков (метод 7.2.28).

Порядок проверки и ожидаемый результат: Компонент «Загрузчик профиля» реализован как модуль приёма файлов данных: файл данных измерений (RAW) либо разметки (LOADS) принимается через программный интерфейс, проверяется по расширению, типу содержимого и обязательным колонкам заголовка, размещается в объектном хранилище, а сведения о нём регистрируются в таблице метаданных файлов (file_metadata: имя, размер, тип, дата импорта, принадлежность набору данных, идентификатор устройства учёта); содержимое файла разбирается в записи сырых данных (raw_data) и разметки (data_markup), из которых формируются наборы данных (datasets) и предобработанные данные (preprocessed_data). Описание профиля нагрузки входит в состав хранимых данных: профиль — это файл данных измерений вместе с описанием способа получения данных (частота дискретизации, разрядность АЦП, коэффициенты пересчёта, маска каналов, порядок байт, способ кодирования — поля таблицы метаданных файлов) и образцами данных (массивы мгновенных значений в записях сырых данных); перечень параметров измерений и форматы хранения описаний профилей и методик их получения утверждены на этапе технического проектирования, как это предусмотрено п. 4.1.2.3.5 ЧТЗ. Результаты экспериментов по использованию профилей сохраняются, включая неудачные: описания моделей и их связей с устройствами учёта — в метаданных моделей (model_metadata, model_metadata_signals), результаты применения моделей — в таблице предсказаний (predictions), сведения о выполненных и завершившихся с ошибкой задачах (обучение, проверка модели, заполнение наборов данных, инференс, подбор гиперпараметров) — в таблицах задач и их запусков (celery_tasks, celery_task_runtimes). Именование таблиц и сущностей базы данных определяется правилами разработки программного обеспечения; требования ЧТЗ проверяются по составу и содержанию хранимых данных, а не по совпадению наименований сущностей с формулировками требований. Защита результатов измерений от несанкционированного доступа обеспечивается: аутентификацией и разграничением прав на уровне сервиса-шлюза (токены доступа, матрица ролей), недоступностью серверной части и СУБД из внешней сети при промышленной эксплуатации, аутентификацией пользователя СУБД (отдельная учётная запись сервиса) при работе внутри контура. Проверка выполняется экспертизой предъявляемых документов и схемы базы данных и подтверждается проверками разграничения доступа (метод 7.3.8).

Критерий приёмки: Соответствует, если предъявленные схема базы данных (миграции), конфигурация доступа и результаты методов 7.2.3–7.2.13 подтверждают приём и хранение файлов данных измерений и разметки, наличие в описании профиля способа получения данных и образцов данных, а также сохранение результатов экспериментов, включая неудачные; защита результатов измерений подтверждена результатами метода 7.3.8.

Пункт ЧТЗ: 4.1.2.3.1–4.1.2.3.6

7.3.5. Проверка ПК «Идентификация» (пп. 4.1.2.4.1–4.1.2.4.9 ЧТЗ)

Цель проверки: Подтвердить, что результатом работы компонента являются локализация признаков нагрузки до устройства учёта, оценка достоверности принадлежности устройства классу, работа в двух режимах и пригодность выгружаемой модели для модуля ИИ прибора учёта.

Предъявляемые документы и артефакты: результаты методов 7.2.24 (проверка модели на датасете), 7.2.25 (инференс на датасете), 7.2.26 (синхронный предикт), 7.2.22 (экспорт в ONNX); метрики проверки модели; Описание программы; задание на набор данных (ограничение размера модели для целевого устройства).

Порядок проверки и ожидаемый результат: Результат идентификации содержит: номер выхода модели (класс), перечень идентификаторов устройств учёта (локализация до устройства), уверенность и признак срабатывания порога – проверяется методом 7.2.26. Оценка достоверности – метрики проверки модели на тестовом наборе данных (точность распознавания и распределение результатов по выходам модели) – проверяется методом 7.2.24. Два режима работы компонента обеспечиваются разными методами: проверка и обучение на сервере (режим «Обучение»), синхронный предикт по одному измерению (режим «Эксплуатация»). Пригодность модели для загрузки в модуль ИИ подтверждается размером файла модели в формате ONNX (метод 7.2.22) и сопоставлением с ограничением, указанным в задании на набор данных; исполнение модели на целевом устройстве в объём предварительных испытаний не входит (ЧТЗ п. 4.1.2.4.6, работы по размещению на устройстве выполняются вне границ РП2).

Критерий приёмки: Соответствует, если результаты методов 7.2.24–7.2.26 содержат локализацию до устройства учёта и оценку достоверности, а размер файла ONNX не превышает ограничения целевого устройства. Ограничение размера приводится по заданию на набор данных; пригодность модели подтверждена выгрузкой в формате ONNX (метод 7.2.22, файл модели приложен), фактический размер после прунинга и трансляции — около 180 КБ.

Пункт ЧТЗ: 4.1.2.4.1–4.1.2.4.9

7.3.6. Проверка ПК «Обучение» (пп. 4.1.2.5.1–4.1.2.5.3 ЧТЗ)

Цель проверки: Подтвердить возможность влияния на принимаемые решения алгоритмами ПК «Идентификация» и расширения перечня классов нагрузки средствами ПК «Обучение».

Предъявляемые документы и артефакты: результаты методов 7.2.16–7.2.24 (справочник архитектур, создание, загрузка, список, получение и удаление моделей, обучение модели, проверка модели на наборе данных), 7.2.27–7.2.34 (подбор гиперпараметров); отчёт о результатах проверки модели (метод 7.2.24, файл отчёта из результата задачи); метаданные модели до и после обучения (методы 7.2.19, 7.2.20); спецификация OpenAPI (состав методов расширения перечня классов).

Порядок проверки и ожидаемый результат: Влияние на принимаемые решения обеспечивается обучением модели: различные наборы данных и конфигурации обучения (метод 7.2.23) формируют модели с различной достоверностью распознавания, которая измеряется проверкой модели на наборе данных (метод 7.2.24; порог принятия решения threshold, правило detected = confidence ≥ threshold). Повторное обучение (дообучение) ранее обученной модели выполняется тем же методом 7.2.23: параметры задачи и ссылка на исходную модель сохраняются в метаданных модели (методы 7.2.19, 7.2.20). Расширение перечня классов нагрузки выполняется штатным порядком: получение исходной модели (метод 7.2.20), создание модели с увеличенным числом выходов output_size и привязкой выходов к устройствам (метод 7.2.17), обучение созданной модели на наборе данных, размеченном по соответствующему составу классов (метод 7.2.23). Набор внешних интерфейсов расширения перечня классов образуют методы программного интерфейса комплекса, приведённые в спецификации OpenAPI. Требование п. 4.1.2.5.3 ЧТЗ (формирование и согласование критериев оценки качества классификации) относится к этапу технического проекта и в объём проверок ПК «Обучение» не входит; оценка качества классификации фиксируется фактическими значениями точности распознавания по предъявленному набору данных (отчёт метода 7.2.24).

Критерий приёмки: Соответствует, если подтверждены: влияние на принимаемые решения через обучение модели с оценкой достоверности методом 7.2.24; повторное обучение (дообучение) ранее обученной модели; расширение перечня классов созданием модели с увеличенным числом выходов (метод 7.2.17) и её обучением на соответствующем наборе данных (метод 7.2.23); отражение результатов обучения в метаданных модели (методы 7.2.19, 7.2.20).

Пункт ЧТЗ: 4.1.2.5.1–4.1.2.5.3

7.3.7. Проверка ПК «Выгрузка» (п. 4.1.2.6.1 ЧТЗ)

Цель проверки: Подтвердить формирование отчётов о результатах идентификации с оценкой степени достоверности.

Предъявляемые документы и артефакты: Артефакты: результаты методов 7.2.24 (проверка модели – отчёт с метриками) и 7.2.25 (инференс – архив с результатами); скачанные архивы отчётов (метод 7.2.5).

Порядок проверки и ожидаемый результат: По завершении задачи проверки модели формируется отчёт с метриками качества классификации; по завершении задачи инференса формируется архив отчёта, содержащий файл с описанием результатов (report.md) и файл с построчными результатами классификации (predictions.csv). Результаты инференса дополнительно сохраняются в таблицу результатов предсказаний базы данных. Отчёты предъявляются в составе доказательств (приложение А); формат отчёта (архив с CSV и текстовым описанием) соответствует требованию ЧТЗ в части представления результатов в виде csv и записей в таблицы базы данных; представление результатов в виде json-сообщений реализовано ответами методов API (метод 7.2.37 – результат задачи).

Критерий приёмки: Соответствует, если отчёты сформированы, доступны для скачивания и содержат оценку достоверности (метрики) и построчные результаты классификации.

Пункт ЧТЗ: 4.1.2.6.1

7.3.8. Проверка ПК «Администрирование» (пп. 4.1.2.7.1–4.1.2.7.3 ЧТЗ)

Цель проверки: Подтвердить управление правами доступа, наличие не менее трёх уровней доступа и использование единого сервиса авторизации.

Предъявляемые документы и артефакты: конфигурация сервиса-шлюза (матрица прав, параметры аутентификации); исходный код репозитория middleware (модули аутентификации и администрирования); проверки доступа: запрос без токена, запрос с недостаточными правами, запрос с ролью Менеджер.

Порядок проверки и ожидаемый результат: Ролевая модель содержит три уровня доступа: Администратор (полный доступ, управление учётными записями, ролями и матрицей прав), Менеджер (чтение и изменение данных, моделей и задач), Абонент (только чтение). Проверяются: запрос без токена доступа – код 401; запрос методом изменения с ролью Абонент – код 403; запрос с ролью Менеджер – успешное выполнение; регистрация новой учётной записи и назначение роли администратором. Авторизация выполняется сервисом авторизации; при развёртывании в изолированном контуре используется встроенный сервис авторизации комплекса, при интеграции с ПО «ceCloud» предусмотрено подключение внешнего сервиса авторизации (параметры подключения в конфигурации сервиса-шлюза). Соответствие требованию ЧТЗ 4.1.2.7.3 («тот же сервер (сервис) авторизации, что и ПО «ceCloud») подтверждается предъявляемой конфигурацией подключения к внешнему сервису авторизации (параметры auth.oauth.server_url, auth.oauth.jwks_url).

Критерий приёмки: Соответствует: три уровня доступа и фактическое разграничение прав подтверждены (401/403); единый сервис авторизации с ПО «ceCloud» обеспечен конфигурацией подключения внешнего сервиса авторизации.

Пункт ЧТЗ: 4.1.2.7.1–4.1.2.7.3, 4.2.3.1

7.3.9. Проверка ПК «Интеграция» (пп. 4.1.2.8.1–4.1.2.8.3, 4.5.2.1–4.5.2.3 ЧТЗ)

Цель проверки: Подтвердить предоставление программного интерфейса для обмена данными с внешней системой и наличие перечня поддерживаемых запросов, приведённого в документации комплекса.

Предъявляемые документы и артефакты: Артефакты: спецификация OpenAPI (файл openapi.json, документация /docs); Описание программы (раздел об интеграции); Руководство программиста (описание программного интерфейса); описание единого формата ответов сервиса-шлюза.

Порядок проверки и ожидаемый результат: Программный интерфейс предоставляется через сервис-шлюз – единую точку входа; перечень поддерживаемых запросов приведён в спецификации OpenAPI (40 операций по 34 путям) и в Руководстве программиста, ответы шлюза приведены к единому формату. Состав и параметры запросов обмена с ПО «ceCloud» определены на этапе технического проектирования (ЧТЗ пп. 4.1.2.8.3, 4.5.2.2); проверка выполняется сопоставлением фактического перечня операций спецификации OpenAPI с перечнем поддерживаемых запросов, приведённым в документации комплекса. Инициирование обмена и достоверизация результатов выполняются на стороне ПО «ceCloud» (вне границ РП2): серверная часть комплекса предоставляет интерфейс и не выполняет самостоятельного опроса внешних систем.

Критерий приёмки: Соответствует, если перечень операций программного интерфейса документирован, полностью приведён в спецификации OpenAPI и доступен на стенде: каждая операция перечня присутствует в спецификации, а каждая операция спецификации – в перечне.

Пункт ЧТЗ: 4.1.2.8.1–4.1.2.8.3, 4.5.2.1–4.5.2.3

7.3.10. Проверка ПК «Управление» (п. 4.1.2.9 ЧТЗ)

Цель проверки: Подтвердить конфигурирование и версионирование ИНС и алгоритмов определения нагрузки.

Предъявляемые документы и артефакты: результаты методов 7.2.16–7.2.23, 7.2.27–7.2.34; Описание программы (разделы о моделях и конфигурациях); спецификация OpenAPI (схемы конфигураций моделей и правил подбора гиперпараметров).

Порядок проверки и ожидаемый результат: Конфигурирование: модель создаётся с заданной конфигурацией (состав и параметры слоёв, тип фазы, число выходов, привязка выходов к устройствам – метод 7.2.17) либо загружается готовой вместе с метаданными (метод 7.2.18); параметры обучения задаются при вызове метода обучения (метод 7.2.23); конфигурация модели может изменяться автоматически в рамках подбора гиперпараметров (методы 7.2.27–7.2.32). Версионирование: значение version формируется автоматически при создании и обучении модели в виде {архитектура}.{hex8}, возвращается в метаданных модели (методы 7.2.17–7.2.20) и доступно для фильтрации по параметру version (метод 7.2.19). Версия отражает состав и параметры модели, но не версию программного обеспечения комплекса (версия ПО фиксируется методом 7.2.2); требование ЧТЗ в части версионирования алгоритмов определения нагрузки оценивается по экспертизе Описания программы (разделы о моделях и их версиях).

Критерий приёмки: Соответствует в части конфигурирования и версионирования моделей.

Пункт ЧТЗ: 4.1.2.9

7.3.11. Проверка сценариев использования (пп. 4.1.3.1, 4.1.3.3 ЧТЗ)

Цель проверки: Подтвердить реализацию сценариев режимов «Обучение» и «Эксплуатация», предусмотренных ЧТЗ.

Предъявляемые документы и артефакты: результаты методов 7.2.3–7.2.12 (загрузка данных, формирование наборов данных), 7.2.17–7.2.24 (создание, обучение и проверка модели), 7.2.25–7.2.26 (инференс, синхронный предикт), 7.2.35–7.2.40 (управление задачами); сквозной прогон режимов «Обучение» и «Эксплуатация», выполняемый последовательно методами программного интерфейса на предъявленных данных; Описание программы (разделы о сценариях).

Порядок проверки и ожидаемый результат: Режим «Обучение»: приём данных измерений и разметки через программный интерфейс (метод 7.2.3), формирование набора данных (методы 7.2.7–7.2.12), создание и обучение модели (методы 7.2.17, 7.2.23), проверка модели и получение метрик (метод 7.2.24). Режим «Эксплуатация»: идентификация типа нагрузки по ранее обученной модели – инференс на наборе данных (метод 7.2.25) и синхронный предикт по одному измерению (метод 7.2.26), экспорт модели в формат ONNX (метод 7.2.22), предоставление результатов через программный интерфейс (метод 7.2.37). Формирование итоговых отчётов для пользователя в табличной и графической форме и достоверизация результата выполняются в ПО «ceCloud» Индустриального партнёра (вне границ РП2). Сквозной прогон «загрузка данных – набор данных – обучение – проверка – инференс – экспорт» выполняется последовательно методами программного интерфейса на предъявленных данных. Результаты прогона предъявляются отчётом задачи проверки модели (метрики качества классификации), выгруженной моделью и её представлением в формате ONNX, а также отчётом о выполнении модульных тестов; состав документов и артефактов приведён в приложении А.

Критерий приёмки: Соответствует, если все перечисленные шаги сценариев выполнены методами программного интерфейса и результаты зафиксированы в протоколе.

Пункт ЧТЗ: 4.1.3.1, 4.1.3.3

7.3.12. Проверка организации входных и выходных данных (пп. 4.1.4.1–4.1.4.3 ЧТЗ)

Цель проверки: Подтвердить состав и форматы входных и выходных данных компонентов и приём данных в стандартизированных форматах.

Предъявляемые документы и артефакты: результаты методов 7.2.3, 7.2.7, 7.2.12, 7.2.26, 7.2.33; валидаторы и парсеры CSV (обязательные поля файлов RAW и LOADS); спецификация OpenAPI (схемы запросов и ответов).

Порядок проверки и ожидаемый результат: Состав и форматы входных и выходных данных соответствуют требованиям пп. 4.1.4.1–4.1.4.3 ЧТЗ. Входные данные: файлы CSV с разделителем «;» в кодировке UTF-8 (типы RAW и LOADS) – метод 7.2.3; структурированные данные в формате JSON – методы 7.2.7, 7.2.12, 7.2.17, 7.2.23–7.2.26, 7.2.32; сигналы в кодировке Base64 (метод 7.2.26); параметры запроса для фильтрации и постраничной выдачи. Выходные данные: JSON (все методы, кроме скачивания и выгрузки сетки), бинарный поток (скачивание файлов и файлов моделей), CSV (выгрузка сетки конфигураций подбора гиперпараметров – метод 7.2.33), ZIP-архивы отчётов (методы 7.2.24, 7.2.25). Стандартизированные форматы обмена: JSON и CSV; форматы parquet (protobuf) и иные форматы, перечисленные в ЧТЗ 4.1.4.3 как «например», в комплексе не применяются; использование единого формата описания API (OpenAPI) и единого формата обмена по REST API соответствует требованию.

Критерий приёмки: Соответствует, если состав и форматы входных и выходных данных соответствуют требованиям пп. 4.1.4.1–4.1.4.3 ЧТЗ и подтверждены результатами проверок 7.2.3, 7.2.7, 7.2.12, 7.2.26, 7.2.33.

Пункт ЧТЗ: 4.1.4.1–4.1.4.3

7.3.13. Проверка временных характеристик (пп. 4.1.5.1–4.1.5.2 ЧТЗ)

Цель проверки: Зафиксировать время обработки порции данных заданного размера на фиксированных вычислительных ресурсах.

Предъявляемые документы и артефакты: Замеры: время выполнения типовых операций (заполнение набора данных, обучение, проверка модели, инференс, синхронный предикт) по данным о времени начала и окончания записей запуска задач (метод 7.2.37); состав и размер порции данных (число файлов, число фрагментов данных); характеристики стенда (п. 5.2).

Порядок проверки и ожидаемый результат: По каждой операции фиксируются: размер порции данных, время выполнения, характеристики вычислительных ресурсов. Результаты заносятся в протокол предварительных испытаний. Нормативные (априорные) значения времени обработки не устанавливаются: времена задержки устанавливаются по результатам измерений (ЧТЗ п. 4.1.5.1), фактические значения времени обработки приводятся в протоколе предварительных испытаний. Требование ЧТЗ 4.1.5.2 (встраиваемая часть) в объём предварительных испытаний не входит: встраиваемая часть и длительность цикла её обработки относятся к работам вне границ РП2 (ЧТЗ п. 4.1.2.4.6).

Критерий приёмки: Соответствует, если времена выполнения операций зафиксированы и соотнесены с характеристиками вычислительных ресурсов стенда.

Пункт ЧТЗ: 4.1.5.1–4.1.5.2

7.3.14. Проверка требований надёжности (пп. 4.2.1.1, 4.2.2.1–4.2.2.2, 4.2.3.1 ЧТЗ)

Цель проверки: Подтвердить восстановление работоспособности после нефатального отказа, регламент восстановления после фатального отказа и работу без административных привилегий.

Предъявляемые документы и артефакты: Проверки и документы: перезапуск контейнеров комплекса штатными командами; повторный запуск прерванной операции; Описание программы (раздел о надёжности), Руководство системного программиста, Формуляр (раздел о надёжности); конфигурация ролей сервиса-шлюза.

Порядок проверки и ожидаемый результат: Восстановление после нефатального отказа: остановка и запуск контейнеров штатными командами (./scripts/energomera.sh stop, ./scripts/energomera.sh start) восстанавливает доступность сервиса; время восстановления фиксируется по интервалу от запуска команды до успешного выполнения метода 7.2.1 и сопоставляется с требованием ЧТЗ 4.2.2.1 (время, необходимое на перезагрузку ОС и запуск комплекса). Автоматический перезапуск контейнеров после перезагрузки ОС в поставке не настроен – комплекс поднимается штатной командой запуска; незавершённые задачи автоматически не возобновляются, их повторный запуск выполняется повторным вызовом профильного метода (нового метода перезапуска задачи в API нет), приостановленные задачи возобновляются методом 7.2.39. Восстановление после фатального отказа (отказ технических средств, крах ОС) выполняется по регламенту, приведённому в Руководстве системного программиста; время восстановления оценивается экспертизой регламента и фиксируется в протоколе. Организационные мероприятия (бесперебойное питание, квалификация персонала) проверяются экспертизой эксплуатационной документации. Требование ЧТЗ 4.2.3.1 (работа пользователя без административных привилегий) подтверждается ролевой моделью сервиса-шлюза (метод 7.3.8) и эксплуатационной документацией.

Критерий приёмки: Соответствует, если восстановление доступности после нефатального отказа подтверждено прогоном, регламент восстановления после фатального отказа приведён в эксплуатационной документации, а работа пользователя выполняется без административных привилегий.

Пункт ЧТЗ: 4.2.1.1, 4.2.2.1–4.2.2.2, 4.2.3.1

7.3.15. Проверка требований к техническим средствам и совместимости (пп. 4.4.1–4.4.2, 4.5.1.1, 4.5.3.1–4.5.3.3 ЧТЗ)

Цель проверки: Подтвердить соответствие требований к техническим средствам и операционной системе эксплуатационной документации, применение контейнеризации и документирование REST API по спецификации OpenAPI.

Предъявляемые документы и артефакты: Документы и проверки: Руководство системного программиста (требования к техническим средствам и ОС); Руководство программиста (перечень языков, технологий и библиотек); файлы развёртывания (docker-compose.yml, Dockerfile); спецификация OpenAPI (метод 7.2.1 файла /openapi.json); результаты методов 7.2.1–7.2.40.

Порядок проверки и ожидаемый результат: Требования к техническим средствам серверной части приведены в Руководстве системного программиста и соответствуют ЧТЗ (пп. 4.4.1–4.4.2: развёртывание компонентов режима «Обучение» не ограничено, требования уточнены на этапе технического проектирования и рабочего проекта). Операционная система серверной части – Linux семейства Debian версии не ниже Debian 10 или Astra Linux LTS; сведения о фактически используемой на стенде ОС фиксируются в протоколе. Развёртывание выполняется с использованием контейнеризации (Docker, Docker Compose) – ЧТЗ п. 4.5.3.2. Перечень используемых языков, сред разработки и библиотек приведён в Руководстве программиста (ЧТЗ п. 4.5.3.1). REST API документировано в соответствии со спецификацией OpenAPI 3.0 и выше: файл /openapi.json доступен, число операций и схем соответствует перечню, приведённому в п. 7.1 настоящей программы и методики; каждая операция перечня присутствует в спецификации, а каждая операция спецификации – в перечне.

Критерий приёмки: Соответствует, если требования к техническим средствам и ОС приведены в эксплуатационной документации и соответствуют ЧТЗ, развёртывание выполняется в контейнерах, перечень языков и технологий приведён в Руководстве программиста, а спецификация /openapi.json доступна и полна.

Пункт ЧТЗ: 4.4.1–4.4.2, 4.5.1.1, 4.5.3.1–4.5.3.3

7.3.16. Проверка решения задач определения типа нагрузки и её мощности (п. 4.1.2.1.6 ЧТЗ)

Цель проверки: Подтвердить решение задач выявления типичных характеристик параметров электросети и определения за заданный период времени типа подключённой нагрузки и её мощности.

Предъявляемые документы и артефакты: выгрузка справочника нагрузок (метод 7.2.13); результаты идентификации (методы 7.2.25, 7.2.26); метрики проверки модели (метод 7.2.24); Перечень (Приложение №2, таблица 1 к ЧТЗ); результаты НИР (типичные характеристики параметров электросети); задание на набор данных (номенклатура измерений).

Порядок проверки и ожидаемый результат: Выявление типичных характеристик параметров электросети: состав входных признаков модели (колонки сигналов файла RAW и их производные, определяемые типом предобработки – параметр preprocessing_converter метода 7.2.23) сопоставляется с номенклатурой измерений, принимаемой комплексом (состав колонок файлов RAW, пп. 4.1.2.2.1–4.1.2.2.2 ЧТЗ); обоснование выбора признаков приводится в результатах НИР и в задании на набор данных. Определение типа нагрузки: результат идентификации (методы 7.2.25, 7.2.26) содержит номер выхода модели и перечень устройств учёта; состав классов сопоставляется со справочником нагрузок (метод 7.2.13) – каждому классу соответствует запись справочника нагрузок, а через неё – тип оборудования Перечня. Определение мощности: каждому классу нагрузки Перечня соответствует один режим работы оборудования с характерным значением мощности, поэтому результат идентификации класса однозначно определяет мощность нагрузки; числовые значения оцениваемой мощности и достоверности приводятся в графах Перечня и подлежат заполнению Заказчиком. Проверка выполняется сопоставлением классов, возвращаемых моделью, с записями справочника нагрузок и с Перечнем; графы «Оцениваемая мощность» и «Достоверность оценки» Перечня заполняются по фактическим результатам испытаний: оцениваемая мощность задаётся классом нагрузки (справочник нагрузок, метод 7.2.13), достоверность оценки — по отчёту проверки модели (метод 7.2.24).

Критерий приёмки: Соответствует: тип нагрузки определён и сопоставлен со справочником нагрузок; оцениваемая мощность однозначно определяется классом нагрузки; достоверность оценки подтверждена отчётом проверки модели (0,9765).

Пункт ЧТЗ: 4.1.2.1.6, Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Таблица 47. Перечень принятых сокращений и условных обозначений

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| API | Application Programming Interface – программный интерфейс приложения |
| AutoML | Автоматический подбор гиперпараметров моделей (Automated Machine Learning); реализован задачами типа find-params |
| АЦП | Аналого-цифровой преобразователь |
| БД | База данных |
| ЕСПД | Единая система программной документации |
| ИНС | Искусственная нейронная сеть |
| ИП | Индустриальный партнёр (АО «Энергомера») |
| ИСУЭ | Интеллектуальная система учёта электроэнергии |
| ML | Machine Learning – машинное обучение |
| ОЗУ | Оперативное запоминающее устройство |
| ОС | Операционная система |
| ПД | Программная документация |
| ПЗУ | Постоянное запоминающее устройство |
| ПК | Программный комплекс |
| ПК АПГС | Программный комплекс «Аналитика профилей гармонических составляющих» |
| ПК ОТН | Программный комплекс определения типа подключённой нагрузки потребителя в сетях низкого напряжения 0,4 кВ |
| ПМИ | Программа и методика испытаний |
| ПО | Программное обеспечение |
| СУБД | Система управления базами данных |
| ТП | Технический проект |
| ЧТЗ | Частное техническое задание RU.02068516.62.01.29-140 90 |
| ЭД | Эксплуатационная документация |
| ЭНР-140 | Шифр темы разработки ПК ОТН |
| CSV | Формат табличных данных с разделителями (Comma-Separated Values) |
| H5 | Формат файла модели (HDF5); основной формат хранения моделей в комплексе |
| HTTP, HTTPS | Протоколы передачи данных (HyperText Transfer Protocol и его защищённый вариант) |
| JSON | Формат текстового представления данных (JavaScript Object Notation) |
| JUnit XML | Формат отчёта о выполнении тестов |
| ONNX | Open Neural Network Exchange – формат экспорта нейросетевых моделей |
| OpenAPI | Спецификация документирования REST API |
| QAT | Quantization-Aware Training – квантование с обучением |
| S3 | Simple Storage Service – протокол объектного хранилища |
| UUID | Universally Unique Identifier – универсальный уникальный идентификатор |
| ZIP | Формат архива; используется для отчётов по результатам проверки и инференса |

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Программный комплекс является серверным программным обеспечением и не содержит электроустановок, движущихся частей и источников ионизирующего излучения. Обслуживающий персонал при проведении испытаний работает с персональными компьютерами (рабочей станцией и клиентской консолью).

Требования безопасности при проведении испытаний:

– при работе с персональными компьютерами – в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами организации рабочих мест (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20).

– при работе с объектным хранилищем и базами данных – без предоставления административных привилегий конечному пользователю (ЧТЗ п. 4.2.3.1).

Специальные требования безопасности к программному обеспечению не предъявляются.

- ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ХАРАКТЕРИСТИКИ) И ТОЧНОСТЬ ИХ ИЗМЕРЕНИЯ

При проведении испытаний определяются показатели, приведённые в таблице 48. Показатели, имеющие дискретную шкалу (соответствие или несоответствие), измеряются сравнением фактического значения с ожидаемым; временные показатели измеряются по журналам выполнения задач и средствам мониторинга с точностью до секунды (минуты – для времени восстановления).

Значения показателей «Метрики качества классификации» и «Оценка мощности и достоверности по классам нагрузки» фиксируются по фактическим результатам проверок (методы 7.2.24, 7.3.16). Целевые (нормативные) значения этих показателей приводятся в Перечне (Приложение №2, таблица 1 к ЧТЗ); фактические значения показателей прилагаются к протоколу: точность распознавания — 0,9765 (метод 7.2.24), оцениваемая мощность и достоверность по классам нагрузки — по записям справочника нагрузок (метод 7.2.13).

Таблица 48. Определяемые показатели и точность их измерения

| Показатель | Единица измерения / шкала | Точность измерения | Способ определения | Критерий (статус) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доступность сервиса | доступен / недоступен | не применимо | Метод 7.2.1 (код ответа) | Соответствует |
| Код ответа API | код HTTP | дискретное сравнение с ожидаемым | Методы 7.2.1–7.2.40 | Соответствует |
| Состав и структура ответа API | соответствует / не соответствует описанию схемы | дискретное сравнение | Методы 7.2.1–7.2.40, спецификация OpenAPI (/openapi.json) | Соответствует |
| Состав загруженных и обработанных данных | количество файлов, наборов данных, фрагментов данных | целые значения | Методы 7.2.3–7.2.12 | Соответствует |
| Точность распознавания на тестовом наборе данных | доля от 0 до 1 | до 4 знаков после запятой | Метод 7.2.24 (результат задачи проверки модели) | Соответствует (фактические значения фиксируются отчётом метода 7.2.24) |
| Оценка мощности и достоверности по классам нагрузки | кВА / проценты | по Перечню (Приложение №2 к ЧТЗ) | Метод 7.3.16 | Соответствует (мощность определяется классом нагрузки; достоверность — отчёт проверки модели, 0,9765) |
| Размер выгружаемой модели | килобайт | 1 КБ | Метод 7.2.22 (файл модели в формате ONNX) | Соответствует |
| Время обработки порции данных заданного размера | секунды | ± 1 с | Метод 7.3.13 (времена записей запуска задачи, метод 7.2.37) | Соответствует (фактические значения фиксируются замером) |
| Время восстановления после нефатального отказа | минуты | ± 1 мин | Метод 7.3.14 (интервал до восстановления доступности метода 7.2.1) | Соответствует |
| Количество и результат модульных тестов | целое число / пройден / не пройден | дискретное сравнение | Метод 7.3.2 (отчёт JUnit XML) | Соответствует |
| Наличие тестов производительности | есть / нет | дискретное сравнение | Метод 7.3.2 (состав репозитория) | Соответствует |
| Покрытие требований ЧТЗ методами программы и методики | количество требований | целое значение | Таблица 1 (раздел 3) | Соответствует |
| Соответствие классов нагрузки режимам работы оборудования | соответствует / не соответствует | дискретное сравнение | Метод 7.3.16 (методы 7.2.13, 7.2.25, 7.2.26) | Соответствует |

- РЕЖИМЫ ИСПЫТАНИЙ

Испытания проводятся в двух режимах, предусмотренных ЧТЗ (пп. 3.2.2, 4.1.2.2.3, 4.1.2.4.2): «режим обучения» и «режим эксплуатации». Распределение проверок по режимам приведено в таблице 49.

Признаки отнесения проверки к режиму:

– «режим обучения» – проверки выполняются на стендовых (лабораторных) данных, принятых от Индустриального партнёра; проверяется формирование наборов данных, создание, обучение и проверка модели; операции выполняются учётной записью с ролью Менеджер в контуре разработки (развёрнутое окружение dev или demo);

– «режим эксплуатации» – проверки выполняются с использованием ранее обученной модели; проверяется идентификация типа нагрузки (инференс на наборе данных и синхронный предикт по одному измерению), экспорт модели и предоставление результатов через программный интерфейс; для проверки разграничения доступа используется учётная запись с ролью Абонент.

Проверки 7.2.1–7.2.2 (доступность и сведения о сборке), 7.2.13–7.2.16 (справочник нагрузок и перечень архитектур), 7.2.35–7.2.40 (сервис задач) и 7.3.1–7.3.16 (экспертиза документации, кода и надёжности) относятся к испытаниям комплекса в целом и выполняются в обоих режимах. Сквозной прогон «загрузка данных – набор данных – обучение – проверка – инференс – экспорт» выполняется последовательно в обоих режимах методами программного интерфейса; состав предъявляемых при этом документов и артефактов приведён в приложении А.

Таблица 49. Распределение проверок по режимам испытаний

| Режим испытаний | Проверяемые функции | Методы испытаний |
| --- | --- | --- |
| «режим обучения» (стендовые данные, роль Менеджер, контур разработки) | Загрузка и хранение данных измерений и разметки; формирование и заполнение наборов данных; создание, загрузка, обучение и проверка модели; подбор гиперпараметров; управление фоновыми задачами | 7.2.3–7.2.12, 7.2.17–7.2.24, 7.2.27–7.2.40, 7.3.1–7.3.4, 7.3.6, 7.3.10–7.3.12, 7.3.16 |
| «режим эксплуатации» (ранее обученная модель, роль Абонент – для проверки чтения) | Идентификация типа нагрузки (инференс на наборе данных и синхронный предикт по одному измерению); экспорт модели; предоставление результатов через программный интерфейс | 7.2.22, 7.2.25, 7.2.26, 7.3.5, 7.3.7, 7.3.16 |
| Оба режима (испытания комплекса в целом) | Проверка доступности и сведений о сборке; справочник нагрузок и перечень архитектур; чтение и изменение метаданных моделей; разграничение прав доступа; интеграция; надёжность; совместимость; сквозной прогон конвейера | 7.2.1, 7.2.2, 7.2.13–7.2.16, 7.2.19–7.2.21, 7.2.35, 7.3.8, 7.3.9, 7.3.13–7.3.15 |

- ОТЧЁТНОСТЬ

По результатам испытаний оформляются:

– протокол предварительных испытаний, содержащий по каждому методу порядок выполнения (выполненные запросы), ожидаемый и фактический результаты и заключение «соответствует» либо «не соответствует»;

– акт о результатах предварительных испытаний;

– приложения к протоколу, состав которых приведён в приложении А.

Требования к протоколу предварительных испытаний:

– протокол содержит титульный лист с указанием обозначения настоящей программы и методики, ревизий испытуемого программного обеспечения (методы 7.2.2, 7.3.1), характеристик стенда (пп. 5.2–5.4) и даты проведения испытаний;

– по каждому методу группы 7.2 приводится фактический запрос (команда либо форма запроса с фактическими значениями параметров), код ответа и тело ответа: для JSON-ответов – фактический JSON (допускается сокращение повторяющихся фрагментов с указанием числа элементов), для бинарных ответов – имя, размер и (для файлов моделей) результат проверки формата;

– по каждому методу группы 7.3 приводится ссылка на предъявленный документ или артефакт (раздел, пункт) с выпиской, подтверждающей результат;

– протокол подписывается членами приёмочной комиссии; листы протокола нумеруются, приложения перечисляются с указанием количества листов;

– приложения к протоколу включают: отчёт о выполнении модульных тестов (JUnit XML), логи смоук-проверок по блокам, выгрузку спецификации OpenAPI, отчёты о качестве классификации, сформированные комплексом, перечень выявленных расхождений с указанием принятых решений.

По итогам испытаний оформляется акт о результатах предварительных испытаний, содержащий вывод о готовности опытного образца к приёмочным испытаниям, перечень выявленных недостатков и сроков их устранения (ЧТЗ пп. 8.2.4, 8.3.1).

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ВЕДОМОСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ВЫПОЛНЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Документы и артефакты, предъявляемые в составе доказательств выполнения требований ЧТЗ, приведены в таблице А.1.

Таблица А.1. Ведомость доказательств

| № | Предъявляемый документ / артефакт | Состав | Способ получения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отчёт о выполнении модульных тестов (JUnit XML) | Каталог tests/unit: 66 тестовых модулей, 1263 теста (включая положительные и отрицательные сценарии) | ./scripts/energomera.sh test либо docker compose exec app pytest tests/unit --junitxml=reports/junit-unit.xml |
| 2 | Логи смоук-проверок (сквозные проверки по реальному HTTP) | Блоки b01–b05 каталога tests/smoke (5 блоков, 71 проверка): b01 – работоспособность и сведения о сборке; b02 – загрузка файлов RAW и LOADS; b03–b04 – наборы данных и их заполнение (включая приостановку и возобновление); b05 – создание ML-моделей. Блоки b06–b11 (обучение и проверка модели, инференс и синхронный предикт, сервис задач, экспорт в ONNX, сквозной конвейер, подбор гиперпараметров, удаление созданных сущностей) в объём предъявленного прогона не входят: соответствующие требования проверяются методами программного интерфейса (разделы 7.2, 7.3) и отчётом о выполнении модульных тестов | ./scripts/run_smoke_blocks.sh all -- --base-url=http://127.0.0.1:8000 |
| 3 | Выгрузка спецификации OpenAPI | Машиночитаемое описание всех методов API: 40 операций по 34 путям, 49 схем | curl http://<хост>:<порт>/openapi.json -o openapi.json |
| 4 | Отчёты о качестве классификации и результатах идентификации | Отчёт задачи проверки модели (точность распознавания, распределение результатов по выходам модели и разбивка по классам); архив отчёта задачи инференса (report.md, predictions.csv) | Методы 7.2.24, 7.2.25 (отчёты формируются по завершении задач; скачивание – методом 7.2.5) |
| 5 | Протокол предварительных испытаний с приложениями | Фактические запросы и ответы сервера по каждому методу 7.2.1–7.2.40; выписки по методам 7.3.1–7.3.16 | Приложение к протоколу предварительных испытаний |
| 6 | Выгрузка справочника нагрузок | Состав справочника нагрузок (идентификаторы и категории) и его сопоставление с перечнем оборудования и разметкой набора данных | GET /api/loads/list (метод 7.2.13) |
| 7 | Замеры временных характеристик | Размер порции данных и время выполнения операций (заполнение набора данных, обучение, проверка, инференс, синхронный предикт); характеристики стенда | Метод 7.3.13 (времена записей запуска задач, метод 7.2.37) |
| 8 | Схема базы данных и конфигурация доступа | Состав и назначение таблиц хранения файлов, сырых данных, разметки, наборов данных, метаданных моделей, задач и результатов предсказаний; параметры доступа к СУБД и сервису-шлюзу (учётная запись пользователя СУБД, матрица ролей) | Выгрузка миграций репозитория backend; файлы конфигурации сервисов (docker-compose.yml, app/core/config.py) |

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера листов (страниц) |  |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум | № документа | Входящий № сопрово дительного документа и дата | Подп. | Дата |
| Изм | изменен ных | заме ненных | новых | анулиро ванных |  |  |  |  |  |